# Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych na 2003 r.                                         	                   Załącznik  Nr8

do Uchwały Rady Miejskiej Łomży

Nr 39 / X / 03

z dnia 31.03.2003 r

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. zakończ. | Orientacyj- na wartość koszt. zadania |  | Wydatki poniesione do końca 2002 r /założenia/ | Plan na 2003 r | w tym : |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne budżetowe | Środki jednostek komunal- nych | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne UE | Kredyty, pożyczki | Inne | ## UWAGI /w tym źródła finansowania / |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  | Dział 600 |  | 7 844 500 |  | 591.956 | 6 226 500 | 4 320 000 |  |  | 1.906.500 |  |  |  |
|  | # Rozdział 60004 |  | 910 000 |  |  | 910 000 | 910 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w tym : a) 2 autobusów komunikacji miejskiej b) wiat na przystanki autobusowe | 2003 | - 000 860 000 50 000 |  |  | 910 000 860 000 50 000 | 910 000 860 000 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 60014 |  | 4 284 500 |  | 133.900 | 3.386.500 | 1.480.000 |  | - | 1.906.500 | - | - |  |
| 1. | Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki -budowa ul. Rybaki | 1999 2003 | 4.284.500 |  | 133 900 | 3.386.500 | 1.480.000 | - | - | 1.906.500 | - | - | udział środków PHARE ESC 2000 /1.906.500 zł przy 1 Euro= 4,1 zł/ |
|  | # Rozdział 60016 |  | 2 650 000 |  | 458 056 | 1 930 000 | 1.930 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Budowa ul. Broniewskiego – III etap | 2002 2003 | 640.000 |  | 458.056 | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  | „ |
| 2. | # Modernizacja ul Moniuszki | 2003 | 230 000 |  |  | 230.000 | 230.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | # Modernizacja ul. Ks.Anny | 2003 | 150 000 |  |  | 150 000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Budowa ul. Starej i Nowej | 2003 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | # Budowa ul. Marynarskiej | 2003 | 50 000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Budowa ul. Zacisznej | 2003 | 80 000 |  |  | 80.000 | 80.000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa ul. Ks. Janusza II etap | 2003 | 150 000 |  |  | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa parkingów w ul Zawadzkiej ( od ul Przykoszarowej ). | 2003 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Modernizacja ul Senatorskie. ( od ul Giełczynskiej ) | 2003 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Modernizacja ul Kierzkowej | 2003 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zagospodarowanie zaplecza Um od Zatylnej | 2003 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | `Modernizacja ul Wesołej / chodnik od Wojska Polskiego / | 2003 | 90 000 |  |  | 90 000 | 90 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Modernizacja ul.Wojska Polskiego /chodnik do pętli MPK / | 2003 | 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Budowa ul Fabrycznej | 2003 | 260 000 |  |  | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przygotowanie inwestycji ,w tym a)półfinansowane przez UE b) zespól sportowo – rekreacyjny przy ul. Konstytucji 3 Maja | 2003 | 550 000 |  |  | 550.000 | 550.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dział 630 | 2003 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 63003 | 2003 | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Infrastruktura plaży miejskiej w tym zakup kontenera |  | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 700 |  | 235 000 |  |  | 190.000 | 175.000 |  |  |  |  | 15.000 |  |
|  | Rozdział 70095 |  | 165 000 |  |  | 120.000 | 105.000 |  |  |  |  | 15.000 |  |
| 1. | # Budowa instalacji co. i ccw # w budynku komunalnym # ul. Nowogrodzka 3 / z przyłączem niskoparametrowym / | 2003 | 75.000 |  |  | 70.000 | 62.000 |  |  |  |  | 8.000 | < udział mieszk, partycyp. MPEC w wys.ok.5 tys.zł w bud. przyłącza niskoparametrowego |
| 2. | # Budowa instalacji co. i ccw # w budynku komunalnym # ul. Krótka 16/ z węzłem cieplnym i przyłączem wysokoparametrowym/ | 2003 | 90.000 |  |  | 50.000 | 43.000 |  |  |  |  | 7.000 | < udział mieszk., partycyp. MPEC w wys.ok.40 tys.zł w bud. przył. wysokopar. i węzła |
|  | # Rozdział 70004 § 6210 | 2003 | 70 000 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Zakupy inwestycyjne MPGKiM |  | 70 000 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 750 | 2003 | 83 900 |  |  | 83.900 | 83.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 75023 § 6060 |  | 55 000 |  |  | 55.000 | 55.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego | 2003 | 55 000 |  |  | 55.000 | 55.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 75020 § 6630 |  | 28 900 |  |  | 28.900 | 28.900 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Dotacja dla samorząd województwa na zakupy inwestycyjne | 2003 | 28 900 |  |  | 28.900 | 28.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Dział 754 |  | 410 000 |  |  | 410.000 | 250.000 |  | 160.000 |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 75411 |  | 360 000 |  |  | 360.000 | 200.000 |  | 160.000 |  |  |  |  |
| 1 | ###### 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ###### Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej – roboty i zakupy inwestycyjne w tym: ###### Rozbudowa Miejskiego ###### Stanowiska Kierowania - wydatki na zakupy inwestycyjn | 2003 | 360 000 |  |  | 50 000 310 000 | 200 000 |  | 50 000 110 000 |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 75495 |  | 50 000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Monitoring miasta |  | 50 000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Dział 801 |  | 230 000 |  |  | 230 000 | 230 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 80101 |  | 180 000 |  |  | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Modernizacja i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół ###### Nr 1 |  | 180 000 |  |  | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 80130 |  | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Wykonanie brakującej elewacji – Zespołu Szkół Mechanicznych |  | 50 000 |  |  | 50 000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Dział 853 |  | 30 000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 85333 § 2820 |  | 30 000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Dotacja na zakup urządzeń dla planowanego do powołania Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego przy PUP-ie | 2003 | 30 000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  | we współpracy z PUP |
|  | # Dział 854 |  | 28 000 |  |  | 28 000 | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 85404 |  | 19 000 |  |  | 19 000 | 19 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Remont dachu i montaż pompy cyrkulacyjnej - PP Nr 3 |  | 16 000 |  |  | 16 000 | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Zakupy inwestycyjne – PP Nr 14 |  | 3 000 |  |  | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 85410 |  | 9 000 |  |  | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Monitoring - Bursa Nr 2 |  | 9 000 |  |  | 9 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 900 |  | 13 517 200 |  | 137. 023 | 6.663.000 | 896.000 | 1.250.000 | 144.000 | 4.373.000 |  |  |  |
|  | Rozdział 90001 |  | 13 283 200 |  | 137. 023 | 6.429.000 | 806.000 | 1.250.000 |  | 4.373.000 |  |  |  |
| 1. | ###### System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin | 2002 2005 | m. Łomża 13.223.200 |  | 137. 023 | 6.369.000 | 746.000 | 1.250.000 |  | 4.373.000 |  |  | udział środków: PHARE ESC 2001 4.373 tys. zł przy 1 EURO=4,1 zł MPWiK 1.250 tys. zł |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | ###### Opracowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej – SP Nr 7 |  | 40 000 |  |  | 40 000 | 40 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ###### Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej – PP Nr 9 |  | 20 000 |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 90015 |  | 144 000 |  |  | 144.000 |  |  | 144.000 |  |  |  |  |
| 1. | ###### Budowa punktów oświetleniowych | 2003 | 144 000 |  |  | 144.000 |  |  | 144.000 |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 90095 |  | 90 000 |  |  | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Opracowanie lokalnej strategii gospodarowania mieniem komunalnym | 2003 | 20 000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ###### Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” | 2003 | 70 000 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  | środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska |
|  | OGÓŁEM INWESTYCJE |  | 22.428.600 |  | 728.979 | 13.911.400 | 6. 062.900 | 1.250.000 | 304.000 | 6.279.500 |  | 15.000 |  |