# Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych na 2004 r.                                         	                                   Załącznik  Nr

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży

Nr  222/03  z dnia 12.12.03

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Rok rozpocz. zakończ. | Orientacyj- na wartość koszt zadania |  | Wydatki poniesione do końca 2003 r /założenia/ | Plan na 2004 r | w tym : |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne budżetowe |  | Środki jednostek komunal- nych | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje bezzwrotne UE ** | Kredyty, pożyczki | Inne | ## UWAGI /w tym źródła finansowania / |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|  | Dział 600 |  | 115.328.200 |  | 1.820.040 | 7.000.000 | 4.092.500 |  |  |  | 1.257.000 | 1.311.000 | 339.500 |  |
|  | # Rozdział 60004 |  | 2.140.000 |  | 943.040 | 580.000 | 265.000 |  |  |  |  | 315.000 |  |  |
| 1. | Zakup : -2 autobusów dla MPK - wiat przystankowych | 2004 | 1.790.000 50.000 |  | 893.040 50.000 | 450.000 50.000 | 135.000 50.000 |  |  |  |  | 315.000 |  | zakładany 75%-owy udział środków PFRON w kosztach autobusów w wys.1.340,0tys.zł |
| 2. | ###### Modernizacja budynku administracyjnego MPK | 2004 2006 | 150.000 | - |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rekultywacja terenu bazy MPK po stacji paliw | 2004 2006 | 150.000 | - |  | 30.000 | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 60014 |  | 105.453.200 |  | 104.000 | 1.857.000 | 600.000 |  |  | - | 1.257.000 | - | - |  |
| 1. | Otwarcie terenów do rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki -budowa ul. Rybaki | 1999 2004 | 2.453.200 |  | 104.000 | 1.257.000 | - |  | - | - | 1.257.000 | - | - | realizacja ze środków niewygasłych 2003 r /1.092,2 tys.zł z VAT– UM/ |
| 1. | # Inwestycje zgłoszone do Funduszy Strukturalnych | 2004 2008 | 103.000.000 |  | - | 600.000 | 600.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Rozdział 60016 |  | 7.735.000 |  | 773.000 | 4.563.000 | 3.227.500 |  |  |  |  | 996.000 | 339.500 |  |
| 1. | Wykonanie brakującej nawierzchni asfaltowej na osiedlu Medyk II | 2004 | 50.000 |  | - | 50. 000 | 43.500 |  |  |  |  |  | 6.500 | zakończenie zadania-6,5 tys.zł udział mieszkańców |
| 2. | # Budowa ul. Obrońców Łomży - II etap | 2004 | 155.000 |  | - | 155.000 | 155.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | # Budowa ul. Korczaka - II etap | 2004 | 150.000 |  | - | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Budowa ul. Jednaczewskiej | 2004 | 120.000 |  | - | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 5. | # Budowa ul. Krętej – I etap | 2004 2005 | 445.000 |  | - | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | # Budowa ul. Kraska II etap i ul.Strusiej | 2004 2005 | 1.650.000 |  | - | 600.000 | 180.000 |  |  |  |  | 420.000 |  |  |
| 7. | # Budowa ul. Kaktusowej | 2004 | 100.000 |  | - | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  | partycypacja p.Korytkowskiego- przekazanie gruntu pod ulicę |
| 8. | # Modernizacja Alei Legionów | 2004 2005 | 800.000 |  | - | 400.000 | 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | # Budowa ul. Marynarskiej | 2004 | 450.000 |  | 250.000 | 20.000 | 20.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | # Budowa ul. Lipowej | 2004 2005 | 350.000 |  | - | 180.000 | 180.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | # Budowa ul. Wesołowskiego | 2004 | 150.000 |  | - | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | # Budowa ul. Chopina | 2004 2005 | 700.000 |  | - | 700.000 | 550.000 |  |  |  |  |  | 150.000 | udział środków ŁSM+ projekt |
| 13. | # Budowa ul. Harcerskiej | 2004 | 200.000 |  | - | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | # Budowa ulic z brakującą infrastrukturą w narożniku ulic : Przykoszarowa - Al. Legionów | 2004 2005 | 885.000 |  | 38.000 | 708.000 | - |  |  |  |  | 576.000 | 132.000 | sieci wod-kan do realizacji ze środków MPWiK, ulica -30% udziału firm |
| 15. | #### Budowa ul.Fabrycznej –II etap /od ul.Żabiej do Sikorskiego / | 2004 | 60.000 |  |  | 60.000 | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Budowa ul. Ogrodnika – I etap | 2004 | 170.000 |  | - | 170.000 | 119.000 |  |  |  |  |  | 51.000 | udział mieszkańców |
| 17. | Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie ul. Kopernika oraz oświetlenie Zaułka Cmentarnego | 2004 | 150.000 |  | - | 150.000 | 150.000 |  |  |  |  |  |  | udział środków ŁSM |
| 18. | Przygotowanie inwestycji , w tym : współfinansowanych przez UE | 2003 2006 | 1.150. 000 | 485.000 |  | 450.000 | 450.000 |  |  |  |  |  |  | w tym wykupy gruntów |
|  | Dział 630 |  | 100.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozdział 63001 |  | 100.000 |  |  | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zagospodarowanie terenów nad Narwią –I etap | 2004 | 100.000 |  | - | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 700 |  | 1.800.000 | 100.000 |  | 800.000 | 240.000 |  |  |  |  | 560.000 |  |  |
|  | Rozdział 7004 |  | 1.800.000 | 100.000 |  | 800.000 | 240.000 |  |  |  |  | 560.000 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 1. | Zakupy inwestycyjne MPGKiM | 2004 2005 | 1.800.000 | 100.000 |  | 800.000 | 240.000 |  |  |  |  | 560.000 |  |  |
|  | Dział 710 |  | 30.000 |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
|  | Rozdział 71015 |  | 30.000 |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
| 1. | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego |  | 30.000 |  |  | 30.000 |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |
|  | Dział 750 |  | 1.440.000 | 55.000 |  | 1.210.000 | 510.000 |  |  |  |  | 700.000 |  |  |
|  | # Rozdział 75023 |  | 1.440.000 | 55.000 |  | 1.210.000 | 510.000 |  |  |  |  | 700.000 |  |  |
| 1. | # Modernizacja i remont starej części Ratusza | 2004 | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 | 300.000 |  |  |  |  | 700.000 |  |  |
| 2. | # Usprawnienie systemu zarządzania Urzędem Miejskim a/ zakupy inwestycyjne UM b/zakup samochodu osobowego | 2004 2007 | 440.000 | 55.000 |  | 210.000 | 210.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Dział 754 |  | 500.000 | - |  | 500.000 | 200.000 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 75411 |  | 450.000 | - |  | 450.000 | 150.000 |  |  | 300.000 |  |  |  |  |
| 1. | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej | 2004 | 350.000 |  |  | 350.000 | 150.000 |  |  | 200.000 |  |  |  |  |
| 2. | ###### Rozbudowa miejskiego stanowiska kierowania | 2004 | 100.000 |  |  | 100.000 | - |  |  | 100.000 |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 75495 |  | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Monitoring miasta | 2004 | 50.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dział 801 |  | 2.770.000 | 17.400 |  | 1.810.000 | 673.000 |  |  |  |  | 1.137.000 |  |  |
|  | Rozdział 80110 |  | 2.770.000 | 17.400 |  | 1.810.000 | 673.000 |  |  |  |  | 1.137.000 |  |  |
| 1. | Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 i SP nr 1 | 2003 2007 | 2.770.000 | 17.400 |  | 1.810.000 | 673.000 |  |  |  |  | 1.137.000 |  | planowany kredyt na termomoder- nizację |
|  | Dział 852 |  | 24.000 |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Rozdział 85219 § 6050 |  | 24.000 | - |  | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Zakup komputerów dla MOPS-u | 2004 | 24.000 | - |  | 24.000 | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 900 |  | 30.117.000 | 3.882.782 |  | 14.700.218 | 2.812.512 |  | 3.046.270 | 890.000 | 6.859.000 | 1.072.400 | 20.036 |  |
|  | Rozdział 90001 |  | 27.801.000 | 3.678.782 |  | 13.140.182 | 2.344.912 |  | 3.046.270 | 890.000 | 6.859.000 |  |  |  |
| 1. | ###### System wod.-kan. Łomży i przyległych gmin | 2002 2005 | 16.338.000 | 3.658.652 |  | 12.302.912 | 2.344.912 |  | 2.981.000 | 890.000 | 6.087.000 |  |  | udział środków: PHARE ESC 2001 6.086 tys. zł przy 1 EURO=4,62 zł, MPWiK 2.981 tys. zł., menager-337,5 tys zł , , UM- z VAT |
| 2. | ###### Rozbudowa i modernizacja ujęć wody Rybaki i Podgórze w ramach projektu „Rozwój sektora MŚP na terenie Łomży” PHARE 2003 ESC | 2003 2006 | 11.463.000 | 20.130 –dok.przetar- gowa |  | 837.270 | - |  | 65.270 |  | 772.000 |  |  | udział środków: PHARE ESC 2003 1 EURO=4,62 zł pozostałe śr.MPWiK, M-manager |
|  | ## Rozdział 90002 |  | 1.500.000 | - |  | 1.100.000 | 330.000 |  |  |  |  | 770.000 |  |  |
| 1. | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Miastkowie | 2004 | 1.500.000 | - |  | 1.100.000 | 330.000 |  |  |  |  | 770.000 |  | kredyt np. WFOŚiGW |
|  | ###### Rozdział 90015 |  | 184.000 | 144.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ###### Budowa punktów oświetleniowych | 2003 2004 | 184.000 | 144.000 |  | 40.000 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 90095 |  | 632.000 |  |  | 420.036 | 97.600 |  |  |  |  | 302.400 | 20.036 |  |
| 2. | ###### Budowa cmentarza komunalnego- I etap | 2004 2006 | 632.000 | - |  | 420.036 | 97.600 |  |  |  |  | 302.400 | 20.036 | zakłada się udział Wójta Gmimy Łomża |
|  | # Dział 921 |  | 125.000 |  |  | 125.000 | 125.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 92109 |  | 90.000 | - |  | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego dla MDK-DŚT | 2004 | 90.000 | - |  | 90.000 | 90.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Rozdział 92116 |  | 10.000 | - |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zakupy Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2004 | 10.000 | - |  | 10.000 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ###### 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ###### Rozdział 92120 |  | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych | 2004 | 25.000 | - |  | 25.000 | 25.000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Dział 926 |  | 3.456.000 |  |  | 1.444.400 | 500.000 |  |  | 400.000 |  |  | 544.400 |  |
|  | ###### Rozdział 92695 |  | 3.456.000 |  |  | 1.444.400 | 500.000 |  |  | 400.000 |  |  | 544.400 |  |
| 1. | Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych przy ul. Konstytucji 3 Maja | 2004 2005 | 3.456.000 | - |  | 944.400 | 250.000 |  |  | 150.000 |  |  | 544.400 | środki totalizatora sportowego-150.000 środki ŁSM –544.400zł |
| 1. | Modernizacja stadionu miejskiego - I etap | 2004 | 500.000 | - |  | 500.000 | 250.000 |  |  | 250.000 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM INWESTYCJE |  | 155.690.200 | 5.815.222 |  | 27.743.618 | 9.277.012 |  | 3.046.270 | 1.620.000 | 8.116.000 | 4.780.400 | 903.936 |  |