Załącznik nr   10b
                                                                          do Uchwały nr 166/XXVIII/04

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 17.03.2004r

# Wieloletni program inwestycyjny

1.    System wodno-kanalizacyjny
 miasta Łomży  i przyległych gmin  
/ Dz.900 , Rozdz. 90001/

Lokalizacja programu : Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Piątnica

- Cel programu .

a/ cel strategiczny

Zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej  województwa    poprzez
   poprawę  infrastruktury środowiska.

b/ cele bezpośrednie

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,

- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości,

- 30 nowych przedsiębiorstw na terenie projektu po 2 latach ,

- 90 miejsc związanych z inwestycją  utworzonych po 2 latach ,

- podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej,

- poprawienie stanu środowiska  naturalnego,

- zapewnienie dostępu do infrastruktury komunalnej

- Opis   programu

Łomża wraz z całym Subregionem Łomżyńskim leży w obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, obszaru zaliczanego do ostatnich w Europie terenów o nieskażonej przyrodzie i unikalnych walorach  krajobrazowych. W niewielkiej odległości od miasta położone są obszary przyrody chronionej: Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Biebrzański Park Narodowy (największy park narodowy w Polsce) i Narwiański Park Narodowy.

Aglomeracja miejska wraz z okolicznymi gminami liczy 71.390 mieszkańców . Miasto Łomża jest aktualnie skanalizowane w ok. 88 %, natomiast okoliczne gminy Łomża i Piątnica nie posiadają systemu kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Narew, której wody zostały zaliczone do II klasy czystości. Doprowadzenie rzeki Narew do   I klasy czystości wymaga uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Łomża i przyległych gminach.

W wyniku inicjatywy samorządów lokalnych miasta Łomży oraz gminy Łomża i Piątnica podjęto wspólne działania zmierzające do stworzenia spójnego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odstępując od budowy lokalnych                   ( gminnych )oczyszczalni ścieków na rzecz  wykorzystania miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży. W czerwcu 2000 r. zakończono jej modernizację, współfinansowaną ze środków NFOŚiGW w ramach programu ochrony wód oraz środków Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ta inwestycja spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 91/271 i jej modyfikacji 98/15. Oczyszczanie ścieków składa się z trzech etapów: procesu mechanicznego, procesu biologicznego 
i chemicznego.

Planowana wieloletnia realizacja tego systemu stworzy możliwości  rozwoju przestrzennego miasta i przyległych gmin, zapewni uzbrojenie sanitarne 
i wodociągowe dla terenów  przeznaczonych    pod     budownictwo     mieszkaniowe

i działalność gospodarczą (dla miasta - przedsiębiorczość lokalną: usługi, handel, zakłady przemysłowe; dla wsi - rozwój agroturystyki i małej przedsiębiorczości),

a także spowoduje poprawę warunków życia ludności, zmniejszając dysproporcje

w stosunku do standardów europejskich. Powstaną również tereny i warunki do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W wyniku realizacji projektu zostaną zlikwidowane nieszczelne zbiorniki na nieczystości i umożliwi się pełną dostępność do kanalizacji, co wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu sanitarno-higienicznego w rejonach miasta objętych projektem i okolicznych miejscowościach.

Uwzględniona w projekcie magistrala wodociągowa z Podgórza zapewni ciągłość 
i bezawaryjność dostaw wody dla Łomży, wyrównanie ciśnień w istniejących sieciach wodociągowych na terenie miasta a budowa nowych sieci wodociągowych zapewni dostawę wody do większej ilości odbiorców w mieście Łomża i gminie Piątnica.

Program. „System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin” obejmuje rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnych w mieście Łomży  oraz gminach :  Piątnica

i Łomża. W ramach programu w  Łomży  zostanie wykonana brakująca infrastruktura techniczna oraz nawierzchnia ulic : Zdrojowej i  Wąskiej , I etap robót w ul. Poznańskiej i  Szosa Zambrowska ,  a także wodociąg magistralny do ujęcia wody w Podgórzu.

- Rezultaty programu

- utworzenie  160 nowych miejsc pracy,

- wzrost liczby firm związanych z nową  infrastrukturą,

- przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych ,

- zwiększenie ilości miejsc noclegowych  o 10 %,

- zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych na miejską oczyszczalnię ścieków

o 1800 m3 na dobę,

- zmniejszenie ilości ścieków  wypuszczanych w stanie nie oczyszczonym do

rzeki Narew

- Produkty / wyniki

- wybudowanie  17,9 km kanalizacji sanitarnej / w tym 1,8 km kanału tłocznego/

- wybudowanie 2,6 km kanalizacji deszczowej,

- wykonanie 7,9 km sieci wodociągowych / w tym magistrala wodociągowa do

ujęcia w Podgórzu/

Podział rzeczowy projektu między trzy gminy przedstawia się następująco:

Miasto Łomża

Inwestycja prowadzona będzie w ulicach Zdrojowej, Wąskiej, Szosie Zambrowskiej

i Poznańskiej .

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej ok.- 5556 mb

- kanalizacji deszczowej ok. - 2567 mb

- przebudowę i budowę wodociągów ok. - 6674 mb

- kanały tłoczne z przepompowniami ok. 629 mb + 2 przepompownie

- odbudowę nawierzchni drogowej ok. - 4537 mb

## W ramach inwestycji wykonane również będzie drugostronne zasilanie

## miasta Łomży w wodę  z ujęcia wody w Podgórzu – magistrala wodociągowa - 
4757 mb.

Gmina Piątnica

- przepompownia z kolektorem tłoczącym ścieki  ok.1150 mb w tym 150 mb pod    dnem rzeki Narew

- kanalizacja sanitarna ciśnieniowo - grawitacyjna w Piątnicy ok. – 3800 mb,

-  kanalizacja sanitarna ciśnieniowa w Czarnocinie ok. 4855mb,

64 przepompownie przydomowe,

- sieć  wodociągowa  w  Czarnocinie  w  jednym  wykopie  z  kanalizacją

ok. 3118 mb, 107 przyłączy ok.2531 mb

###### Gmina Łomża

- kanalizacja ciśnieniowa z indywidualnymi przepompowniami ok. - 4000 mb,  140  przyłączy

- Jednostka organizacyjna realizująca i koordynująca Program -

Urząd Miejski w Łomży w imieniu Miasta Łomży oraz  Gmin Łomża i Piątnica.

- Realizacja Programu

Funkcję Menadżera Projektu powierzono Zarządowi Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – firmie wybranej w przetargu publicznym nieograniczonym.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia- III  kwartał 2003 r.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia – I kwartał 2005r.

Budżet projektu( wg fiszki ) wynosi ogółem  ok. 16,0 mln zł .

Realizacja projektu w 2002 r .

Ze względu na krótki termin dostarczenia (w nowych standardach) „Oceny oddziaływania na środowisko ” oraz „Studium wykonalności ”    byliśmy zmuszeni do wykonania tych opracowań  w  obu wersjach językowych polskiej i angielskiej
w trybie pilnym. Opracowania zlecono w trybie z „wolnej ręki ” Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w. w Łomży w zakresie „ Studium wykonalności ” za cenę umowną  10.000 zł  netto  + podatek VAT  22 % (w tym udział miasta 7.110 + VAT  22 %) oraz Zakładowi Ekspertyz   AREO s.c.  z Białegostoku – „Raport oddziaływania na środowisko” za kwotę  34.000  brutto(w tym udział miasta 24.174 zł) . Oba opracowania zostały uzgodnione  z firmą TEBODIN i   uzyskały ocenę A – oznaczającą zatwierdzenie  tych opracowań .

Ponadto w 2002 r dokonano wykupu gruntów na łączną kwotę  49.344,45 zł , w tym :  związanych z Szosą Zambrowską i Zdrojową – 4.486,45 zł  , ul. Wąską  - 9.558 zł , 
ul. Poznańską – 35.300 zł . Pozostałe nakłady poniesiono na dokumentację techniczną i ogłoszenia. W 2002 r wydatkowano na zadanie ogółem kwotę 137.023  zł . Inwestycja zgodnie z wymogami Unii Europejskiej / projekt powyżej 2 mln Euro / musi być nadzorowana przez Menagera Projektu . Przetarg nieograniczony na wybór Menagera Projektu przeprowadzono  w dniu 5.04 2002 r.    Wykonawcą usługi – Menagera Projektu został Zarząd Budowy Uniwersytetu Warszawskiego Sp.  z. o. o z Warszawy  za kwotę  494.650 zł netto + podatek VAT tj. 603.473 zł brutto ( w tym koszt przypadający na miasto Łomża  - 374.153,75 zł).Umowę zawarto 
26.04. 2002 r.  Menager Projektu opracował kompleksową 5-tomową dokumentację przetargową zgodnie z PRACTICAL GUIDE  i uzgodnił ją w  firmie TEBODIN ( na ocenę „A” ) . W m-cu październiku dokumentacja przetargowa została przekazana do ostatecznej akceptacji  Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Realizacja w 2003 r .

10.06.2003 r odbył się przetarg międzynarodowy na wybór wykonawcy kontraktu. Przetarg został przeprowadzony przez Komitet Oceniający, w którego skład wchodzili przedstawiciele Władzy Wdrażajacej , menagera projektu oraz Urzędu Miejskiego. W przetargu uczestniczył obserwator z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Pan Rafał Szakalinis. Dokumenty przetargowe zostały zatwierdzone przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej  18.08.2003 r . Wykonawcą zostało Konsorcjum złożone z Firm: BUDIMEX S.A. Warszawa, BUDIMEX Olsztyn, CESTAR Szczecin za kwotę 3.174.720,71 EURO. 4.09.2003r. nastąpiło  podpisanie Kontraktu z Wykonawcą , 25.09.2003 r przekazano plac budowy. Planowane nakłady 
dla całego projektu w 2003 r wynoszą – 3.658.652 zł.

Realizacja w 2004 r .

Zgodnie z przedłożonym przez Menagera harmonogramem płatności projektu 
w 2004 r przewiduje się następujący podział źródeł finansowania inwestycji/ przy założeniu wartości 1 euro – 4,62 zł / :

- wartość robót  do realizacji w 2004 r  ogółem – 12.302.912 zł / z podatkiem VAT /, w tym :

* budżety gmin –                2.344.912 zł

* udział MPWiK –              2.981.000 zł

* budżet państwa -                 890.000 zł

* dotacja bezzwrotna UE – 6.087.000 zł

Realizacja w 2005 r

W 2005 r zostaną poniesione koszty związane z Menagerem Projektu.

- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych Miasta Łomży w latach 2003-2005

- harmonogram - wg zał. nr 1

#### 2.   Rozbudowa  i  modernizacja  ujęć  wody  Rybaki  i  Podgórze 
w  ramach projektu  PHARE 2003 
 „Rozwój  sektora  MŚP  na  terenie  Łomży „

/ Dział 900 , Rozdział 90001 /

Cel szerszy projektu

Wsparcie sektora małej i średniej przedsiębiorczości

Cele bezpośrednie projektu:

###### Poprawa warunków rozwoju małych i średnich  przedsiębiorstw poprzez dostarczenie wody lepszej jakości.

Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej

###### OPIS

- Tło i uzasadnienie:

Łomża licząca 65 tys. mieszkańców jest centrum Zachodniego Obszaru Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz subregionu na poziomie NTS III. Pełni wiele ważnych funkcji dla otaczających go powiatów w sferze edukacji, specjalistycznej opieki medycznej , kultury i sztuki , handlu i usług komercyjnych , 
a także  jest miejscem  koncentracji pozarolnicznej działalności gospodarczej  
i instytucji  z tzw. otocznia  biznesu. W wyniku utraty statusu miasta wojewódzkiego Łomża przeżywa strukturalne problemy związane z  rosnącym bezrobociem 
i malejącym poziomem inwestycji w sektorze prywatnym. Z tego też powodu głównym celem  władz miasta stało się pobudzenie  rozwoju gospodarczego w oparciu o najbardziej konkurencyjne sektory gospodarki lokalnej , którymi są przemysł spożywczy, meblowy, materiałów budowlanych , obsługa ruchu turystycznego  oraz handel i usługi.

Przeprowadzone badania wykazały , iż znaczna część wykorzystywanych  wód wykazuje ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu, mętności. Charakterystyczny  i niezmiernie ważny dla subregionu łomżyńskiego jest przemysł spożywczy. W regionie funkcjonuje  wiele  wysokotowarowych  gospodarstw 
o profilu mlecznym i produkcji zdrowej żywności. Ma to odzwierciedlenie w sukcesach  osiąganych przez producentów na rynkach krajowych i zagranicznych. Do procesów produkcyjnych  lokalnych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma jakość wody wymaganej podczas produkcji wyrobów.

Dostrzegając ten problem władze miasta  podejmują działania zmierzające do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości i zwiększenia zatrudnienia poprzez realizację inwestycji polepszających  atrakcyjność terenów Łomży , w tym m.in. poprzez budowę  i modernizację systemów wodno- kanalizacyjnych. Jednym 
z przedsięwzięć w tym zakresie  jest modernizacja  istniejącej infrastruktury poboru 
i uzdatniania wody  w istniejącej stacji wodociągowej Rybaki oraz wybudowanie linii technologicznej do uzdatniania wody  na ujęciu Podgórze , co pokryje zapotrzebowanie miasta  i okolic w wodę do 2015 r.

Modernizacja ujęć  wody i poprawa jej  jakości  zwiększy ilość małych i średnich przedsiębiorstw o 20 tj. ok.0,3 % i przyczyni się do powstania nowych , stałych miejsc pracy w okresie 2 lat po zakończeniu projektu – 180 miejsc , tj. ok. 1,2 % na terenie aglomeracji łomżyńskiej. Dostawy wody o jakości  spełniającej nowoczesne standardy umożliwią  także lokowanie  się na obszarze projektu nowych inwestycji , w szczególności  z zakresu przetwórstwa spożywczego i szeroko pojętej branży rekreacyjno – turystycznej.

Są to dwie dziedziny, w których upatrywane są szanse na zdynamizowanie rozwoju gospodarczego obszaru, charakteryzującego się słabym uprzemysłowieniem, wysokiej klasy produkcją rolną oraz unikalnymi walorami przyrodniczo – historycznymi.

## Dlatego warunkiem koniecznym dla osiągnięcia sanitarnych standardów Unii Europejskiej w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz zapewnienia warunków dla pobudzenia rozwoju gospodarki lokalnej jest poprawa jakości wody i zapewnienie jej dostaw w ilościach zaspokajających potrzeby oraz wypełniających normy w tym zakresie. Niniejszy projekt stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach programu Phare 2000 SSG pt. „Otwarcie terenów dla rozwoju MŚP w ciągu ul. Rybaki” oraz Phare 2001 „System wodno – kanalizacyjny Łomży i przyległych Gmin”. Skoordynowanie niniejszego projektu z poprzednimi ,zmierzającymi również do rozbudowy infrastruktury technicznej , w sposób znaczący poprawi warunki dla rozwoju i wzrostu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Łomżyńskiej.

Projekt poprzez swój ponadlokalny charakter rozwiązuje strukturalne bariery rozwojowe, zapewniając tworzenie nowych  przedsiębiorstw oraz miejsc pracy , przez co  wzmacnia ponadlokalne funkcje Miasta Łomży jako ośrodka subregionalnego na poziomie NTS III.

Realizacja działań w ramach programów PHARE 200.2001,2003 ESC przyniesie  poprawę konkurencyjności obszaru poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej warunkującej stabilny i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy ,skutkującej zwiększeniem atrakcyjności  inwestycyjnej  i turystycznej , tak koniecznej do pobudzenia rozwoju gospodarczego i rewitalizacji ośrodka miejskiego Łomży .

- Rezultaty:

- Budowa stacji uzdatniania o wydajności  800 m3/h na ujęciu wody Podgórze obejmuje wykonanie:

- nowych studni głębinowych,

- zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą,

- budynku technologicznego stacji filtrów,

- montażu filtrów,

- sieci międzyobiektowych  wraz z instalacją wód popłucznych ,

- instalacji elektrycznych , automatyki i sterowania.

Modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu Rybaki do wydajności 400 m3 /h obejmuje :

- wymianę areatorów ciśnieniowych ,sprężarek, zestawów filtracyjnych,

- rozbudowę układu napowietrzania , układu filtracji,

- modernizację układu sterowania i sygnalizacji .

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźników wody zgodnych z obowiązującymi w Unii Europejskiej; pozwoli stworzyć ok.20 nowych MŚP ze 180 miejscami pracy.

- Działania:

- zatrudnienie Menagera  Projektu do nadzorowania kontraktu ,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej  i wybranie wykonawcy,

- prace wykonawcze i dostawy materiałów do stacji uzdatniania na ujęciu Podgórze,

- modernizacją stacji uzdatniania na ujęciu Rybaki , obejmująca głównie technologię, która będzie  miała miejsce w istniejących  pomieszczeniach.

## RAMY INSTYTUCJONALNE

Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.

Menagerem Projektu jest  Zarząd Budowy Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Właściciel inwestycji po realizacji projektu:

Całość infrastruktury wytworzonej w ramach realizacji projektu będzie stanowiła mienie komunalne, samorządowej wspólnoty mieszkańców Miasta Łomża, a eksploatacją wybudowanych urządzeń zarządzać będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży.

Kontrakty:

Zawarte zostaną dwa  kontrakty: z wykonawcą oraz Menagerem  Projektu

Budżet projektu

Ogółem – 2,84 mln Euro,

- w tym dotacja z programu PHARE 2003 ESG – 2,1 mln Euro,

- współfinansowanie beneficjenta  - 0,74 mln Euro

W kwotę ogółem wliczony jest koszt zatrudnienia Menagera Projektu w wysokości 122 000 Euro do poniesienia przez Beneficjenta ,z możliwością dofinansowania.

HARMONOGRAM WDRAŻANIA

Rozpoczęcie procesu kontraktowania: II kwartał 2004r

Rozpoczęcie projektu – III kwartał 2004 r.

Zakończenie projektu – II kwartał 2006 r.

# STOPY ZWROTU

ENPV – 1.475.502 EURO

EIRR – 19,12 %

W 2003 r poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji przetargowej – koszt 20.130 zł.

W 2004 r przewiduje się następujący podział źródeł finansowania projektu / przy założeniu wartości 1 euro – 4,62 zł /  wartość robót  do realizacji w 2004 r  ogółem –837.270 zł  / w tym koszt Menagera – 65.270 zł  /.

Źródła finansowania:

- udział MPWiK – 65.270 zł

- dotacja bezzwrotna UE – 772.000 zł

Finansowanie  projektu w 2005 i 2006 zostanie uszczegółowione po wyborze wykonawcy.

3. Budowa ul. Rybaki w  ramach projektu  PHARE 2000 
„ Otwarcie terenów dla rozwoju MŚP w ciągu ulicy Rybaki „

/ Dział 600 , Rozdział 60004 /

# Tło projektu

Ulica Rybaki jest zlokalizowana w północno – wschodniej części miasta, wzdłuż doliny rzeki Narew u podnóża zurbanizowanej skarpy nadnarwiańskiej, zaliczanej  do tzw. starej części Łomży. Ze względu na swoje atrakcyjne położenie (ulica ta biegnie równolegle do koryta rzeki) jest ważnym elementem promocyjnym miasta. Odległość od ulicy do rzeki wynosi średnio około 200 metrów. Wzdłuż brzegu Narwi, od strony ulicy Rybaki położona jest miejska plaża. Szacuje się, że w okresie wakacyjnym korzysta z niej około 1000 osób.

W ostatnich latach, w Łomży został oddany do użytkowania drugi most na rzece Narew. Ulica Rybaki jest łącznikiem między tymi dwoma mostami, mało dotychczas wykorzystywanym m.in. ze względu na zły stan nawierzchni.

Połączenie projektu z innymi rządowymi planami dotyczącymi transportu

Projekt przyczyni się do realizacji:

- strategii rozwoju województwa podlaskiego a konkretnie do priorytetu 1 Programu Wojewódzkiego – „Rozwój endogeniczny potencjału województwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju”, w części – „Rozwój systemu transportowego województwa”,

b) strategii zrównoważonego rozwoju miasta Łomży, w ramach celu
      strategicznego „Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości”, cel
      operacyjny – „Rozwój infrastruktury technicznej w oparciu o kompleksową
      strategię inwestycyjną”, pkt. „Rozwój i modernizacja systemu komunikacji”.

Historia projektu

W 2000 r. została zrealizowana kanalizacja sanitarna oraz przebudowany wodociąg w ulicy. W roku 2001 uporządkowano infrastrukturę elektroenergetyczną ulicy, modernizując i przebudowując linię komunalno – oświetleniową ze środków budżetu miasta oraz Zakładu Energetycznego. W ostatnim etapie planowana jest modernizacja pozostałej infrastruktury – kanalizacji deszczowej i nawierzchni.

# Opis projektu oraz identyfikacja celów projektu

Do głównych celów analizowanego projektu zalicza się:

- poprawa warunków ruchu ulicznego:

a) skrócenie łącznego czasu przejazdu przez Łomżę o 10 minut poprzez

wykorzystanie do ruchu ulicy Rybaki,

b) poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego – zmniejszenie liczby wypadków

drogowych o 30 %,

c) zwiększenie przepustowości drogi – wzrost natężenia ruchu do 2000

pojazdów na dobę

- stymulacja rozwoju gospodarczego:

  - poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia   nowych miejsc pracy – zakłada się powstanie 5 nowych firm na obszarze projektu;

b)  powstałe firmy wygenerują 20 nowych miejsc pracy (w tym 15 dla kobiet).

- poprawa infrastruktury technicznej - wzrost długości sieci kanalizacyjnej o 1499,5 metrów bieżących.

4) poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ochronę wód rzeki Narwi 
      i odprowadzenie wód deszczowych za pośrednictwem separatorów do rzeki.

Główną korzyścią, uwzględnioną w analizie ekonomicznej, jest korzyść z tytułu skrócenia czasu przejazdu przez Łomżę. Według szacunków Urzędu Miasta, czas obecnego (dłuższego – około 3 kilometrów) przejazdu, przy uwzględnieniu prawnych ograniczeń, wynosi – 15 minut. Po zrealizowaniu projektu, skrócona zostanie droga dojazdu do drugiej przeprawy mostowej (długość modernizowanej ulicy Rybaki wynosi – około 1,3 kilometra), przez co również skrócony zostanie czas przejazdu przez Łomżę do 5 minut. Wygenerowana oszczędność czasu to 10 minut.

Cel projektu .

Celem projektu „Otwarcie terenów do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w ciągu  ulicy Rybaki” jest rozwój infrastruktury technicznej w zakresie rozbudowy systemu kanalizacji deszczowej i poprawa systemu komunikacji północnego rejonu miasta Łomży poprzez wybudowanie ulicy  o nawierzchni utwardzonej - pośrednio ochrona i poprawa jakości wód Narwi poprzez odprowadzenie wód deszczowych za pośrednictwem separatorów; stworzenie możliwości uporządkowania i zagospodarowania terenów leżących wzdłuż rzeki Narwi co pobudzi proces rozwoju działalności gospodarczej na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno –sportowe.

Projekt   kanalizacji deszczowej  przewiduje odprowadzenie wód opadowych kanałami o przekrojach od  Dn 315mm do Dn 1000mm  L= 1499,5 m ze  studniami rewizyjnymi Dn  1200 mm – 32 szt  i studniami Dn 1500 – 4 szt; osadnikami EKOL Dn 2000 V= 5m3 – 2 szt ;  osadnikiem  o pojemności V= 7,5 m3; separatorami UNICON  60/600 S - 2 szt;  separatorem UNICON 160/1600 S – 1 szt.

Przebudowa i modernizacja   nawierzchni jezdni ulicy Rybaki    od skrzyżowania 
z ulicą Zjazd do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego  polegać będzie na rozbiórce istniejących fragmentów nawierzchni brukowcowej i chodników a przy wlocie do ulicy Sikorskiego istniejąca nawierzchnia bitumiczna będzie wykorzystana jako podbudowa i wykonaniu nawierzchni o konstrukcji  na ruch KR2 . Projektowana długość ulicy Rybaki wynosi L= 1278,0 mb o szerokości -  6 mb  z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 – 2,5mb

Beneficjentem projektu jest Miasto Łomża.

Realizacja projektu.

Realizacja projektu ze względu na opóźnienia związane z rozstrzygnięciem  kwalifikacji projektów w ramach konkursu na małe granty oraz przedłużającym się procesem uzgadniania dokumentacji przetargowej  została przesunięta   na lata 2003-2004.

W 2003 r poniesiono nakłady w wys. 110.017  zł .  
 Menagerem Projektu jest Wydział Polityki Gospodarczej i Inwestycji – Oddział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

W czerwcu2003r odbył się przetarg unijny na wybór wykonawcy robót , na który wpłynęły dwie oferty : Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „Makbud” z Łomży i Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży . Do Komisji Europejskiej zostało złożone porozumienie kontraktowe w celu akceptacji wskazanego oferenta.

W sierpniu 2003r otrzymaliśmy informację z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego o anulowaniu procedury przetargowej i konieczności ponownego ogłoszenia przetargu.

W dniu 12.08.2003r na stronie unijnej w Internecie, ukazało się ogłoszenie o unieważnieniu przetargu i jednocześnie zapowiedź ogłoszenia nowego przetargu. Ponadto wystąpiliśmy do PARP o skrócenie terminu składania ofert z 60  do 30 dni. Zgoda nie została udzielona. Przetarg odbył się 13 listopada 2003 r .Komitet Oceniający ponownie wskazał wykonawcę kontraktu. Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu.

Ponadto zaszła konieczność wykonania kabli sterowniczych i zasilających ujęcie wody  Rybaki i Jordanek  / część zad. PHARE 2003 / przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej ul. Rybaki - PHARE 2000 . Na wykonawcę robót wybrany został Zakład Instalacji Elektrycznych s.c. J. Jankowski, 
W. Sienicki w Łomży za kwotę brutto 97.851 zł. Roboty zostały realizowane w oparciu o dokumentację techniczną opracowaną przez MPWiK ;

* W 2004 r planowane nakłady na projekt w wysokości 2.349.200 zł  zostaną pokryte

z bezzwrotnej dotacji UE w wys. 1.257.000 zł oraz środków niewygasłych 2003 r  w wys. 1.092.200 zł.

Zgodnie z zapisami Addendum do  Memorandum PHARE 2000 ESC realizacja projektu powinna być zakończona do 30 września 2004r.

4. Budowa zespołu terenowych obiektów sportowych
 przy ul. Konstytucji 3 Maja

/ Dział 926 , Rozdział 92695 /

Projektowany zespół sportowo – rekreacyjny zlokalizowany jest na osiedlu Konstytucji 3 Maja, w części południowej miasta Łomży, na południe od Al. Piłsudskiego.

Cel realizacji zadania:

Uzyskanie założonego w planach realizacyjnych osiedli mieszkaniowych efektu społecznego, a mianowicie:

- uzyskanie terenu sportowo-rekreacyjnego zaplanowanego jako jedynego na osiedlu

Konstytucji 3 Maja /dla ok. 10.000 mieszkańców/

- uzyskanie terenu sportowo-rekreacyjnego dla osiedli sąsiednich /Jantar i Górka

Zawadzka/ na uzupełnienie programu sportowego – dla dalszych 11.500

mieszkańców

-ochrona wartości tkwiących w szeroko rozumianym dziedzictwie poprzez zachowanie budowli byłej strzelnicy

Zakres zadania:

Wielkość terenu netto inwestycji to ok. 2 ha terenu po byłej strzelnicy wojskowej, otoczonego wałami o wysokości od 1 do 9 m. Program zespołu dzieli się na dwie części: sportową i rekreacyjną.

Część sportowa obejmuje:

-  boisko do piłki ręcznej o wym. 22 m x 44 m o nawierzchni ze sztucznej trawy

- boisko uniwersalne /koszykówka, siatkówka, mini koszykówka/ o wym. 
        18 m  x 36 m o nawierzchni poliuretanowej lub akrylowej

- 2  korty  tenisowe  o wym. 18 m x 36,6 m każdy o nawierzchni poliuretanowej
  lub akrylowej

- boisko do siatkówki plażowej o wym. 9 m x 18 m o nawierzchni naturalnej 
  z    obrzeżem  umożliwiającym przeznaczenie w okresie zimowym na 
  lodowisko,

- zespół  ścianek i skałek wspinaczkowych

- ścieżkę rowerową na koronie wału otaczającego teren  inwestycji

- tor rowerowy BMX,

- zespół  sanitarny przy  scenie

- droga

Część rekreacyjna obejmuje:

- plac i urządzenia do jazdy na deskorolkach

- linę zjazdową

- górę saneczkową

- plac zabaw dla dzieci młodszych

- scenę z zadaszeniem

Opis korzyści z realizacji zadania:

- podniesienie poziomu życia co najmniej 22.000 mieszkańców m. Łomży

- integracja społeczności lokalnych

- redukcja zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez stworzenie

odpowiednich warunków spędzania wolnego czasu

Zasięg oddziaływania inwestycji: ogólnomiejski

Okres realizacji: lata 2004 – 2006

Harmonogram finansowania:

Przyjęto wstępnie następujące źródła finansowania :

-  część sportowa: 33% wartości – środki Totalizatora Sportowego

33, 5%  wartości– środki ŁSM

33, 5% wartości – środki budżetu Miasta

- część rekreacyjna: 30% środki ŁSM

70% środki budżetu Miasta

Całkowity koszt projektu:     3.456.000 zł w tym: część sportowa:  2.141.300 zł

część rekreacyjna:  1.314.700 zł

Planowany podział nakładów w 2004r.

- plan – 944.000 zł

- Totalizator Sportowy – 150.000 zł

- środki ŁSM – 544.400 zł

- środki budżetu miasta – 250.000 zł

Planowany podział  nakładów w 2005r.

-  plan – 1.375.300  zł

- Totalizator Sportowy – 318.333 zł

- środki ŁSM – 318.333 zł

- środki budżetu miasta – 738.633 zł

Planowany podział nakładów w 2006r.

- plan – 1.136.300 zł

- Totalizator Sportowy – 245.433 zł

- środki ŁSM – 245.433 zł

- środki budżetu miasta – 645.433 zł