  - Nr 6

    - do Zarządzenia Nr 59/04

    - Prezydenta Miasta Łomży

    - z dnia 30 marca 2004r

- WYKONANIE  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  W  ZAKRESIE   INWESTYCJI

- WG STANU  NA 31.12.2003 R. / w zł/

| L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja | Plan na 01.01.2003 | Plan na 31.12.2003 | ##### Wykonanie na 31.12.2003 | ###### W tym Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego | % wyk 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Inwestycje gminy miejskiej | 13.462.400 | 11.104.022 | 11.090.096 | 4.341.630 | 99,9 |
|  | Dział 600 | 6.226.500 | 6.122.609 | 6.108.828 | 2.415.208 | 99,8 |
|  | Rozdział 60004 | 910.000 | 1.848.620 | 1.835.058 | 893.040 | 99,3 |
|  | Zakup 2 autobusów | 860.000 | 1.798.620 | 1.786.080 | 893.040 | 99,3 |
|  | Wiaty na przystanki autobusowe | 50.000 | 50.000 | 48.978 | - | 98,0 |
|  | Rozdział 60014 | 3.386.500 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.369.980 | 100,0 |
|  | Budowa ul. Rybaki | 3.386.500 | 1.480.000 | 1.480.000 | 1.369.980 | 100,0 |
|  | # Rozdział 60016 | 1.930.000 | 2.793.989 | 2.793.770 | 615.228 | 100,0 |
|  | Budowa ul. Broniewskiego – III etap | 150.000 | 149.000 | 148.788 | - | 99,9 |
|  | Modernizacja ul. Moniuszki | 230.000 | 195.210 | 195.207 | - | 100,0 |
|  | Modernizacja ul. Ks Anny | 150.000 | 129.150 | 129.149 | - | 100,0 |
|  | Budowa ul. Starej i Nowej | 100.000 | 180.000 | 180.000 | 66.455 | 100,0 |
|  | Budowa ul. Marynarskiej | 50.000 | 45.815 | 45.815 | - | 100,0 |
|  | Budowa ul. Zacisznej | 80.000 | 77.104 | 77.104 | - | 100,0 |
|  | Budowa ul. Ks Janusza II etap | 150.000 | 181.205 | 181.204 | - | 100,0 |
|  | Budowa parkingów w ul. Zawadzkiej | 100.000 | 112.526 | 112.525 | - | 100,0 |
|  | Modernizacja ul. Senatorskiej | 50.000 | - | - | - | - |
|  | Modernizacja ul Kierzkowej | 50.000 | - | - | - | - |
|  | Zagospodarowanie zaplecza UM od ul. Zatylnej | 50.000 | - | - | - | - |
|  | Modernizacja ul. Wesołej | 90.000 | - | - | - | - |
|  | Modernizacja ul. Wojska Polskiego | 100.000 | - | - | - | - |
|  | Budowa ul. Fabrycznej | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100,0 |
|  | Przygotowanie inwestycji | 550.000 | 669.261 | 669.261 | 518.773 | 100,0 |
|  | Modernizacja ul. Al. Legionów | - | 1.024.718 | 1.024.717 | - | 100,0 |
|  | Dział 630 | 50.000 | 50.000 | 47.478 | 47.478 | 95,0 |
|  | Rozdział 63003 | 50.000 | 50.000 | 47.478 | 47.478 | 95,0 |
|  | Infrastruktura plaży miejskiej ( zakup kontenera) | 50.000 | 50.000 | 47.478 | 47.478 | 95,0 |
|  | Dział 700 | 190.000 | 594.494 | 594.361 | 317.810 | 100,0 |
|  | Rozdział 70004 | 70.000 | 493.914 | 493.789 | 317.810 | 100.0 |
|  | Zakupy inwestycyjne MPGKiM | 70.000 | 160.000 | 159.875 | - | 100,0 |
|  | Remont budynków komunalnych | - | 333.914 | 333.914 | 317.810 | 100,0 |
|  | Rozdział 70095 | 120.000 | 100.580 | 100.572 | - | 100,0 |
|  | Budowa instalacji co i ccw w budynk komunalnym ul Nowogrodzka 3 | 70.000 | 34.215 | 34.211 | - | 100,0 |
|  | Budowa instalacji co i ccw w budynku komunalnym ul. Krótka 16 | 50.000 | 66.365 | 66.361 | - | 100,0 |
|  | Dział 750 | 83.900 | 65.000 | 57.742 | - | 88,8 |
|  | Rozdział 75020 | 28.900 | - | - | - | - |
|  | Dotacja na zakupy inwestycyjne dla samorządu województwa | 28.900 | - | - | - | - |
|  | Rozdział 75023 | 55.000 | 65.000 | 57.742 | - | 88,8 |
|  | Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejski | 55.000 | 65.000 | 57.742 | - | 88,8 |
|  | Dział 754 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
|  | Rozdział 75495 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
|  | Monitoring miasta Łomża | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,0 |
|  | Dział 801 | 180.000 | 282.044 | 282.040 | 68.203 | 100,0 |
|  | Rozdział 80101 | 180.000 | 259.829 | 259.825 | 68.203 | 100,0 |
|  | Modernizacja i remont sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 | 180.000 | 164.314 | 164.314 | 4.826 | 100,0 |
|  | Remont dachu SP 10 i PG 2 | - | 25.551 | 25.551 | - | 100,0 |
|  | Zakup baterii kondensatorów dla SP 10 i PG 2 | - | 4.470 | 4.466 | - | 100,0 |
|  | Remont i budowa ogrodzenia SP Nr 2 | - | 65.494 | 65.494 | 63.377 | 100,0 |
|  | Rozdział 80110 | - | 22.215 | 22.215 | - | 100,0 |
|  | Wymiana posadzki PG 1 i SP 1 | - | 17.400 | 17.400 | - | 100,0 |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej i telefonicznej w prac. komp. PG 2 | - | 4.815 | 4.815 | - | 100,0 |
|  | Dział 854 | 19.000 | 29.197 | 28.916 | - | 99,0 |
|  | Rozdział 85401 | - | 7.890 | 7.670 | - | 97,2 |
|  | Zakup robota wieloczynnościowego do prac kuchennych dla ZS Nr 1 | - | 7.890 | 7.670 | - | 97,2 |
|  | Rozdział 85404 | 19.000 | 21.307 | 21.246 | - | 99,7 |
|  | Remont dachu i montaż pompy cyrkulacyjnej – PP Nr 14 | 16.000 | 16.000 | 15.939 | - | 99,6 |
|  | Zakupy inwestycyjne PP Nr 14 | 3.000 | 5.307 | 5.307 | - | 100,0 |
|  | Dział 900 | 6.663.000 | 3.910.678 | 3.920.731 | 979.891 | 100,0 |
|  | Rozdział 90001 | 6.429.000 | 3.706.678 | 3.719.277 | 919.891 | 100,0 |
|  | System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin | 6.369.000 | 3.658.652 | 3.671.255 | 919.891 | 100,0 |
|  | Opracowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej SP 7 | 40.000 | 40.625 | 40.621 | - | 100,0 |
|  | Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej PP Nr 9 | 20.000 | 7.401 | 7.401 | - | 100,0 |
|  | # Rozdział 90015 | 144.000 | 144.000 | 141.454 | - | 98,2 |
|  | Budowa nowych punktów świetlnych | 144.000 | 144.000 | 141.454 | - | 98,2 |
|  | Rozdział 90095 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100,0 |
|  | Opracowanie lokalnej strategii gospodarowania mieniem komunaln | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100,0 |
|  | Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100,0 |
| B | Inwestycje miasta na prawach powiatu | 449.000 | 1.094.271 | 1.094.156 | 46.068 | 100,0 |
|  | # Dział 710 | - | 4.000 | 3.997 | - | 99,9 |
|  | # Rozdział 71015 | - | 4.000 | 3.997 | - | 99,9 |
|  | # Zakupy inwestycyjne Nadzoru Budowlanego | - | 4.000 | 3.997 | - | 99,9 |
|  | # Dział 754 | 360.000 | 420.000 | 420.000 | 30.000 | 100,0 |
|  | Rozdział 75411 | 360.000 | 420.000 | 420.000 | 30.000 | 100,0 |
|  | Inwestycje K M P S P- rozbudowa Miejskiego Stanowiska Kierowania | 50.000 | 50.000 | 50.000 | - | 100,0 |
|  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne | 310.000 | 370.000 | 370.000 | 30.000 | 100,0 |
|  | Dział 801 | 50.000 | 34.000 | 33.986 | - | 100,0 |
|  | Rozdział 80130 | 50.000 | 34.000 | 33.986 | - | 100,0 |
|  | Wykonanie brakującej elewacji Zespół Szkół Mechanicznych | 50.000 | 34.000 | 33.986 | - | 100,0 |
|  | Dział 853 | 30.000 | 546.000 | 545.975 | 16.068 | 99,9 |
|  | Rozdział 85302 | - | 537.000 | 537.000 | 16.068 | 100,0 |
|  | Modernizacja i rozbudowa D P S | - | 537.000 | 537.000 | 16.068 | 100,0 |
|  | # Rozdział 85321 | - | 9.000 | 8.975 | - | 99,7 |
|  | Zakup kopiarki – Powiatowy Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności | - | 9.000 | 8.975 | - | 99,7 |
|  | Rozdział 85333 | 30.000 | - | - | - | - |
|  | Dotacja na zakup urządzeń – Centrum Kształcenia i Informacji Zawodowej oraz Doradztwa Gospodarczego przy PUP | 30.000 | - | - | - | - |
|  | Dział 854 | 9.000 | 13.271 | 13.200 | - | 99,5 |
|  | Rozdział 85406 | - | 4.271 | 4.200 | - | 98,3 |
|  | Zakup kserokopiarki – Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | - | 4.271 | 4.200 | - | 98,3 |
|  | Rozdział 85410 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | 100,0 |
|  | Monitoring – Bursa Nr 2 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | - | 100,0 |
|  | Dział 900 | - | 53.500 | 53.498 | - | 100,0 |
|  | Rozdział 90001 | - | 53.500 | 53.498 | - | 100,0 |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie izolacji ścian fund III LO | - | 53.500 | 53.498 | - | 100,0 |
|  | Dział 921 | - | 23.500 | 23.500 | - | 100,0 |
|  | # Rozdział 92108 | - | 3.500 | 3.500 | - | 100,0 |
|  | # Zakup komputera dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej | - | 3.500 | 3.500 | - | 100,0 |
|  | # Rozdział 92120 | - | 20.000 | 20.000 | - | 100,0 |
|  | Dotacja dla TPZŁ na kontynuację prac archeologicznych na wzgórzu Św. Wawrzyńca | - | 20.000 | 20.000 | - | 100,0 |
|  | OGÓŁEM INWESTYCJE GMINY MIEJSKIEJ I POWIATU | 13.911.400 | 12.198.293 | 12.184.252 | 4.387.698 | 99,9 |