Załącznik do Zarządzenia Nr 66/12 Prezydenta Miasta Łomża

Szczegółowy zakres zadań Zespołu ds. zarządzania projektem „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży – w tym Szkoła Podstawowa Nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17  oraz Bursa Szkolna Nr 1 przy ul. Kopernika 16” w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Zakres realizacji, czynności i odpowiedzialności

Wydział Inwestycji

1.Marek  Raszczyk  - Przewodniczący Zespołu. Koordynator Projektu.

1.1 Sprawuje nadzór nad przygotowaniem dla przedsięwzięcia dokumentacji technicznej wraz z audytami energetycznymi i załącznikiem ekologiczno- technicznym, przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
1.2. Uzgadnia harmonogramy rzeczowo-finansowe  z inspektorami na podstawie kosztorysu inwestorskiego i  Wykonawcy.

1.3.Sprawuje szczegółowy nadzór inwestorski nad terminowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, co jest warunkiem udzielenia dofinansowania.

1.4. Sprawdza zachowanie warunków kwalifikowania wydatków podczas realizacji Projektu oraz zgodności z kategoriami wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie.

1.5. Podejmuje decyzje o wstrzymaniu części lub całości robót w przypadkach robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z projektem po zgłoszeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru.

1.6. W przypadku opóźnień w realizacji projektu, następstwem czego może być utrata dofinansowania informuje niezwłocznie o tym fakcie WRF.

1.7. Koordynuje prace w poszczególnych etapach projektu, uczestniczy w spotkaniach dotyczących postępu prac i w innych ważnych spotkaniach projektowych.

1.8. Na bieżąco informuje WRF o występowaniu problemów istotnych dla terminowego zakończenia projektu.

1.9. Uczestniczy w testach, audytach i odbiorach.

1.10. Ściśle współpracuje z autorem dokumentacji w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od niego zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamia go w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności, i innych wad w dokumentacjach projektowych zgłoszonych przez Wykonawcę projektu.

1.11. Podejmuje decyzje dotyczące realizacji projektu.

2. Nadzór inwestorski

2.1  Marek Sobieszuk – w zakresie robót sanitarnych
Nadzór nad wykonaniem załącznika techniczno-ekologicznego do wniosku.
 Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodnie z kwalifikowalnością  kosztów oraz  odbiór końcowy  w Szkole Podstawowej Nr 10  i Gimnazjum Publicznym Nr 1.  
Monitorowanie efektu ekologicznego w Szkole Podstawowej Nr 10  i Publicznym Gimnazjum Nr 2 oraz Bursie Szkolnej Nr 1 przez 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia,  w tym: raporty  
z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku n (opracowany zgodnie 
z „Metodyką”), raporty z weryfikacji rezultatów monitorowania, raporty z monitorowania efektów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych, (opracowany zgodnie z Ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych).
2.2   Zbigniew Malinowski – w zakresie robót  budowlanych 
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodnie z kwalifikowalnością kosztów, odbiór końcowy 
w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2.
2.3  Ryszard Filipkowski – w zakresie robót  elektrycznych
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodnie z kwalifikowalnością kosztów, odbiór końcowy w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 oraz  w Bursie Szkolnej Nr 1.

2.4  Jerzy Kuciel – w zakresie robót sanitarnych
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodnie z kwalifikowalnością kosztów, odbiór końcowy branży sanitarnej w Bursie Szkolnej Nr 1.
2.5  Ryszard Klimek – w zakresie robót  budowlanych
Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym harmonogramem, rozliczanie rzeczowo-finansowe zgodnie z kwalifikowalnością kosztów, odbiór końcowy 
w Bursie Nr 1.

Do  obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego należy:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,

- sprawdzanie jakości wykonanych robót oraz ich odbiór,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- współpraca z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych na etapie składania wniosku aplikacyjnego oraz rozliczeń dofinansowania projektu 
z NFOŚiGW.

W razie okoliczności Inspektorzy będą pełnili zastępstwa.

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

3. Janina Żurkowska - obsługa merytoryczna w zakresie finansowania zadania

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami (na podstawie: przygotowanej 
w Wydziale Inwestycji dokumentacji technicznej, kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych, załącznika techniczno-ekologicznego oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych).

Rozliczenia częściowe i końcowe przyznanego dofinansowania w formie dotacji i pożyczki, przekazywanie do NFOŚiGW wniosków o wypłatę transzy dotacji zgodnie 
z kwalifikowalnością kosztów, sprawozdanie końcowe, sprawozdanie z wydatkowanych środków uzyskanych z rachunku klimatycznego oraz postępów w realizacji projektu, oświadczenia o trwałości Przedsięwzięcia w zakresie efektu rzeczowego i ekologicznego 
( przez 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia).

4.  Krzysztof  Dmochowski – obsługa księgowa  projektu.

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu.

Kontrola pod względem formalno rachunkowym dokumentów księgowych.

Przechowywanie oryginałów dokumentów księgowych.

Monitorowanie terminowości ponoszonych w projekcie wydatków zgodnie z umową 
o dofinansowanie.

Rozliczanie finansowe, księgowanie zgodnie z planem kont dla projektu.

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.