Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 176/13

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia 16 sierpnia 2013 r.

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

I. Informacje ogólne

###### Budżet miasta Łomża na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą  Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał:

- dochody  budżetowe       275 077 909,00 zł.

- wydatki budżetowe          299 410 909,00 zł.

W okresie I półrocza 2013 roku wielkość  pierwotnie uchwalonego budżetu  uległa  zmianie i na dzień              30 czerwca 2013 r.  wyniosła :

- dochody budżetowe       278 658 368,00 zł,

- wydatki budżetowe        305 330 482,00  zł.

Planowany budżet  miasta  został:

- zwiększony po stronie dochodów o kwotę  3 580 459,00 złotych co stanowi wzrost  o 1,30 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości,

- zwiększony po stronie wydatków o kwotę 5 919 573,00 złotych co stanowi wzrost o 1,98 %  w stosunku do pierwotnego planu.

Na zmianę  planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych wpłynęły :

Zwiększenia zewnętrznych środków finansowych na kwotę łączną 3 580 459,00 zł. w postaci :

1. dotacji celowych zmniejszenia ogółem - o kwotę 455 463,00 złotych w tym :

a) dla gminy  zwiększenie o  kwotę 981 942,00 złotych  z tego na :

- realizację zadań zleconych  zwiększenie o                                             207 427,00   zł.,

- dofinansowanie zadań własnych   zwiększenie o                                    561 728,00  zł.,

- na zadania realizowane z funduszy  celowych  zwiększenie o               163 287,00   zł.,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej zwiększenie o

49 500,00 zł.

b) dla  powiatu zmniejszenie  o  kwotę 1 437 405,00 złotych  z tego na:

- realizację zadań zleconych zwiększenie o                                              356 554,00    zł.,

- zadania realizowane na podstawie porozumień zwiększenie o                41 871,00    zł.,

- dofinansowanie zadań własnych   zmniejszenie o                               1 296 603,00    zł.

- zadania realizowane z funduszy  celowych zmniejszenie  o                   539 227,00    zł.,

2. subwencji zmniejszenia ogółem   o kwotę  1 983 047,00  złotych w tym :

a) dla gminy  zmniejszenie  o  kwotę        1 815 439,00   zł.,

b) dla  powiatu zmniejszenie o kwotę          167 608,00   zł.,

3.środków na finansowanie zadań z  udziałem UE zwiększenia  o kwotę 8 846 793,00 zł. w tym:

a) dla gminy  zwiększenie na  kwotę        5 046 653,00  zł.,

b) dla powiatu  zwiększenie na  kwotę     3 800 140,00   zł.,

4. Dochody własne uległy zmniejszeniu o  2 827 824,00 na  łączną  kwotę złotych w tym:

- w gminie zmniejszyły się o kwotę           2 875 766,00   zł.,

- w powiecie zwiększyły  się o  kwotę            47 942,00   zł..

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany zewnętrzne w ciągu I półrocza 2013 roku  dotyczyły głównie zwiększenia środków na finansowanie zadań z  udziałem UE o kwotę  8 846 793,00 zł., zmniejszenia subwencji o kwotę 1 983 047,00zł. oraz zmniejszenia dotacji celowych o kwotę  455 463,00 zł.

Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu I półrocza 2013 r. dokonano łącznie na  podstawie  8 Zarządzeń Prezydenta Miasta w  ramach  upoważnienia Rady  Miejskiej  Łomży oraz  5 Uchwał  Rady Miejskiej.

II. Dochody budżetowe

Dochody  budżetu  miasta  za I półrocze 2013r  zostały wykonane  w kwocie 145 380 237,63  złotych  co stanowi  52,17 %  wykonania  przyjętej po zmianach  wielkości  planu  budżetu.

Struktura dochodów budżetu miasta za I półrocze 2013 r.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2013r | Plan na 30.06.2013r | % udziału | Wykonanie na 30.06.2013r | % udziału | % 6:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Dochody własne w tym: gminy powiatu | 110 661 800,00 94 194 191,00 16 467 609,00 | 107 833 976,00 91 318 425,00 16 515 551,00 | 38,70 32,77 5,93 | 55 036 154,40 46 936 927,99 8 099 226,41 | 37,86 32,29 5,57 | 51,04 51,40 49,04 |
| 3 | Subwencje w tym: gminy powiatu | 101 753 738,00 40 924 266,00 60 829 472,00 | 99 770 691,00 39 108 827,00 60 661 864,00 | 35,80 14,03 21,77 | 59 614 744,00 24 926 637,00 34 688 107,00 | 41,01 17,15 23,86 | 59,75 63,74 57,18 |
| 4 | Dotacje w tym: gminy powiatu | 30 746 515,00 19 302 381,00 11 444 134,00 | 30 291 052,00 20 284 323,00 10 006 729,00 | 10,87 7,28 3,59 | 19 085 650,46 13 194 126,13 5 891 524,33 | 13,13 9,08 4,05 | 63,01 65,05 58,88 |
| 5 | Środki na finansowanie zadań z udziałem UE w tym : gminy powiatu | 31 915 856,00 16 803 378,00 15 112 478,00 | 40 762 649,00 22 083 781,00 18 678 868,00 | 14,63 7,93 6,70 | 11 643 688,77 7 209 002,82 4 434 685,95 | 8,01 4,96 3,05 | 28,56 32,64 23,74 |
|  | Ogółem dochody w tym: gminy powiatu | 275 077 909,00 171 457 966,00 103 619 943,00 | 278 658 368,00 172 795 356,00 105 863 012,00 | 100,00 62,01 37,99 | 145 380 237,63 92 266 693,94 53 113 543,69 | 100,00 63,47 36,53 | 52,17 53,40 50,17 |

Z powyższego  zestawienia  wynika, że  dominujące  pozycje  w strukturze  dochodów budżetu  miasta   stanowią  subwencje  oraz dochody własne.

Subwencje wpłynęły w kwocie 59 614 744,00 zł. Udział subwencji w dochodach ogółem  stanowi 41,01  % wykonania dochodów za I półrocze 2013r.

Dochody własne wpłynęły w kwocie 55 036 154,40 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 37,86 %

Dotacje  wpłynęły w kwocie 19 085 650,46 zł.  Udział dotacji w dochodach ogółem stanowi 13,13  % wykonania dochodów za I półrocze 2013r.

Środki na finansowanie zadań z  udziałem UE wpłynęły w kwocie 11 643 688,77 zł. i stanowią 8,01 % wykonania dochodów za I półrocze 2013r.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku :

Udział subwencji w budżecie I półrocza 2013 r,w porównaniu do I półrocza 2012r w pozycji plan po zmianach zmniejszył się o 4,26  %,  w pozycji wykonanie dochodów  udział subwencji zmniejszył się  o 6,26 %.

Udział dochodów własnych  w ogólnej strukturze budżetu w stosunku do I półrocza 2012r. zmniejszył się o 2,46 % w planie po zmianach  oraz zmniejszył się udział wykonania dochodów własnych w dochodach ogółem za I półrocze 2013r. w porównaniu z I półroczem 2012 r o 1,90 %.

Udział dotacji w strukturze budżetu zmniejszył się o 1,86 % w pozycji plan po zmianach  oraz zwiększył się w wykonaniu za I półrocze 2013 roku w porównaniu z I półroczem 2012r. o  1,55 %.

## Udział środków na finansowanie zadań z  udziałem UE  w budżecie miasta w I półrocze 2013 wynosi 14,63 % udziału w planie dochodów . Stanowi  to kwotę 40 762 649,00  zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku  udział w budżecie środków na finansowanie zadań z  udziałem UE w pozycji plan po zmianach zwiększył się  o  7,44 % oraz zwiększył  się w pozycji wykonanie za  I półrocze 2013r. w porównaniu z  I półroczem 2012r. o 9,40  %.

Reasumując wykonanie dochodów za  I półrocze 2013r wynosi 52,17  % i jest wyższe od wykonania budżetu po stronie dochodów za  I półrocze 2012r o 1,38 %.

## Struktura dochodów własnych budżetu miasta za I półrocze 2013 r.

| # Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | % udziału | Wykonanie na 30.06.2013 | % udziału | % 6:4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Dochody własne gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podatki i opłaty w tym: realizowane przez -Urząd Miejski -Min. Finansów -Urzędy Skarbowe | 72 654 901,00 28 840 184,00 39 487 717,00 4 327 000,00 | 75 279 001,00 31 464 284,00 39 487 717,00 4 327 000,00 | 69,81 29,18 36,62 4,01 | 34 161 256,90 15 536 764,62 16 475 227,00 2 149 265,28 | 62,07 28,23 29,94 3,91 | 45,38 49,38 41,72 49,67 |  |
| 3 | Dochody ze sprzedaży majątku miasta | 8 950 000,00 | 5 438 748,00 | 5,04 | 1 355 967,97 | 2,46 | 24,93 |  |
| 4. | Pozostałe dochody majątkowe | - | 7 380,00 | 0,01 | 4 172 223,40 | 7,58 | 56 530,89 |  |
| 5. | Pozostałe dochody | 12 589 290,00 | 10 593 296,00 | 9,82 | 6 930 381,26 | 12,59 | 65,42 |  |
|  | Razem dochody własne gminy | 94 194 191,00 | 91 318 425,00 | 84,68 | 46 619 829,53 | 84,71 | 51,05 |  |
|  | Dochody własne powiatu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opłaty realizowane przez Urząd Miejski | 1 217 200,00 | 1 217 200,00 | 1,13 | 611 582,72 | 1,11 | 50,25 |  |
| 2. | Udział w podatku dochodowym osób prawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,28 | 243 459,92 | 0,44 | 81,15 |  |
| 3. | Udział w dochodach budżetu państwa | 10 816 384,00 | 10 816 384,00 | 10,03 | 4 512 847,00 | 8,20 | 41,72 |  |
| 4. | Dochody ze sprzedaży majątku powiatu-jednosteki budżet. | 300,00 | 300,00 | - | 57 138,40 | 0,10 | 19 046,13 |  |
| 5. | Pozostałe dochody majątkowe | - | - | - | 317 098,46 | 0,50 | - |  |
| 6. | ## Pozostałe dochody | 4 133 725,00 | 4 181 667,00 | 3,88 | 2 674 198,37 | 4,86 | 63,95 |  |
|  | Razem dochody własne powiatu | 16 467 609,00 | 16 515 551,00 | 15,32 | 8 416 324,87 | 15,29 | 50,96 |  |
|  | Ogółem dochody własne miasta Łomży | 110 661 800,00 | 107 833 976,00 | 100,00 | 55 036 154,40 | 100,00 | 51,04 |  |

Dochody własne  budżetu miasta  zostały wykonane na  kwotę 55 036 154,40 złotych i stanowią  37,86  %  wykonania  planu dochodów ogółem budżetu miasta na I półrocze 2013r.

Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej  wielkości dochodów  własnych  miasta przedstawia się następująco :

- Urząd  Miejski           57,51    %

- Min. Finansów          38,14   %

- Urząd  Skarbowy        4,35   %

W porównaniu do I półrocza 2012 roku zwiększył się udział Urzędu Miejskiego  o 0,74 %, zwiększył się udział Urzędów Skarbowych o 0,46 %  natomiast zmniejszył się udział  Ministerstwa Finansów  w realizacji dochodów miasta o 1,20 %.

Dochody własne budżetu miasta realizowane przez Urząd  Miejski

Urząd  Miejski  Łomży uzyskał dochody  w  wysokości  55 036 154,40 złotych w tym :

- z tytułu podatków i opłat – 39 529 146,54 zł co stanowi 71,83 % udziału w wykonaniu dochodów  własnych miasta,

- realizacji dochodów majątkowych miasta – 5 902 428,23  zł. co stanowi  10,72 % udziału,

- realizacji  pozostałych dochodów –  9 604 579,63  zł.co stanowi  17,45 % udziału.

1 . Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za I półroczu 2013 r  w kwocie 16 148 347,34 zł,   co  stanowi 49,41 % planu po zmianach na 30 czerwca 2013r. W porównaniu z I półroczem 2012r wpływy te zmniejszyły się  o 663 870,54 zł co stanowi  4,11 %.

# Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat

i ich realizacja za  I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco :

| L.p. | Wpływy z tytułu podatków i opłat | Plan na 01.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % udziału | % 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Od nieruchomości osób : - fizycznych - prawnych | 23 719 884,00 7 774 747,00 15 945 137,00 | 23 719 884,00 7 774 747,00 15 945 137.00 | 12 660 844,66 4 499 071,93 8 161 772,73 | 78,40 27,86 50,54 | 53,38 57,87 51,19 |
| 3 | Od środków transportowych osób: - fizycznych - prawnych | 1 510 000,00 1 000 000,00 510 000,00 | 1 510 000,00 1 000 000,00 510 000,00 | 798 674,19 531 306,12 267 368,07 | 4,95 3,29 1,66 | 52,89 53,13 52,43 |
| 4 | Opłata od posiadania psa | 98 000,00 | 98 000,00 | 73 292,61 | 0,45 | 74,79 |
| 5 | rolnego osób : - fizycznych - prawnych | 131 600,00 130 000,00 1 600,00 | 131 600,00 130 000,00 1 600,00 | 106 803,62 105 073,62 1 730,00 | 0,66 0,65 0,01 | 81,16 80,83 108,13 |
| 6 | leśnego | 400,00 | 400,00 | 316,47 | - | 79,12 |
| 7 | opłata targowa | 330 000,00 | 330 000,00 | 164 935,00 | 1,02 | 49,98 |
| # 8 | # opłata skarbowa | 1 125 300,00 | 1 125 300,00 | 446 881,33 | 2,77 | 39,71 |
| # 9 | # opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 904 251,22 | 5,60 | 75,35 |
| # 10 | # odsetki od nieterminowych opłat | # 200 000,00 | # 201 600,00 | 24 283,78 | 0,15 | 12,05 |
| # 11 | # opłata za zajęcie pasa drogi | 510 000,00 | 510 000,00 | 346 168,27 | 2,14 | 67,88 |
| # 12 | # Gospodarka odpadami | - | 2 622 500,00 | - | - | - |
| # 13 | # Opłata komunikacyjna | 1 185 000,00 | 1 185 000,00 | 591 291,75 | 3,66 | 49,90 |
| # 14 | # opłata za koncesje i licencje | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 884,00 | 0,11 | 59,61 |
| # 15 | # wpływy z różnych opłat | 17 200,00 | 17 200,00 | 12 720,44 | 0,09 | 73,96 |
| # Ogółem wpływy: |  | 30 057 384,00 | 32 681 484,00 | 16 148 347,34 | 100,00 | 49,41 |

Z powyższego zestawienia wynika, że wśród  podatków i opłat zasadniczą  pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomości, od środków  transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz  komunikacyjna.

Użytkowanie wieczyste, zarząd

70005 § 0470

Plan na I półrocze 2013r. wynosi – 1 750.000,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2013r. wynosi  - 1 725.155,87 zł.

Zaległości wymagalne -   45 653,58 zł

Nadpłaty -        7 831,33 zł.

Do 30 czerwca 2013 roku wystawiono:

-  837  wezwań na kwotę 331 862,77 zł.

- 40 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży I Wydział Cywilny na kwotę 44 639,00 zł.

Ogółem  jest 524 osób zalegających na kwotę 45 653,58 zł ( z czego kwota 18.191,62 zł dotyczy lat ubiegłych), w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 52 osób na kwotę 41.006,18 zł, co stanowi  89,92 % salda zaległości.  Pozostała zaległość w kwocie 4 647,40 zł są to w większości podatnicy zalegający poniżej 100 zł bądź niedopłaty. Wszyscy podatnicy zostali powiadomieni o powstałych zaległościach.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą  7 831,33 zł. Podatnicy zostali powiadomieni o możliwości zwrotu na ich wniosek, jednak głównie są to nadpłaty do zarachowania na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na 2014, 2015 rok.

Opłata adiacencka, scalenie, opłata planistyczna i inne dochody z majątku miasta Łomża

70005 § 0490

Plan na I półrocze 2013r. wynosi  -  370.000,00 zł

Wykonanie - 311.395,22 zł

Zaległości  ogółem -  64.824,82 zł

W tym zaległości wymagalne   -   52.372,79 zł

Nadpłata  - 11.131,77 zł

Na zaległości do 30 czerwca 2013 roku wystawiono:

- 21 wezwań na kwotę  15.102,86 zł – opłata adiacencka

- 3 wezwania na kwotę   47.234,43 zł – scalenia

- 5 tytułów wykonawczych do Komornika Skarbowego na kwotę 441,40 zł – z tytułu opłaty adiacenckiej

Ogółem jest 30 osób zalegających na kwotę 52.372,79 zł (z czego kwota 28.858,09zł dotyczy lat ubiegłych), w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 1 osoby na kwotę 24.495 zł, co stanowi  46,77 % salda zaległości.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 11.131,77 zł. Dotyczą 8 osób z tytułu opłaty adiacenckiej oraz scalenia działek. Podatnicy zostali powiadomieni o możliwości zwrotu nadpłaty na wniosek.

Dzierżawa miesięczna, roczna, najem, bezumowne korzystanie z terenu.

70005 § 0750

Plan  na I półrocze 2013r.  - 600.000,00 zł,

Wykonanie  wynosi - 258.356,40 zł

Zaległości   -   58.080,66 zł

Nadpłaty     -        957,24 zł

Do 30 czerwca 2013 roku w stosunku do osób zalegających w opłatach czynszu dzierżawy, najmu i bezumownego korzystania z terenu wystawiono :

- 70  wezwań na kwotę  238.595,53 zł

-  9 pozwów w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego w Łomży I Wydział Cywilny na kwotę  18.859,60 zł.

- 1 tytuł wykonawczy do Komornika Sądowego na kwotę  1.282,90 zł.

Ogółem jest 70 osób zalegających na kwotę 58.080,66 zł (z czego kwota 38.669,55 zł dotyczy lat ubiegłych), w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 1 osoby na kwotę 10.484,12 zł, co stanowi  18,05 % salda zaległości. Na w/w zaległość został wystawiony wniosek do Komornika Sądowego o wszczęciu egzekucji należności. Zaległość w kwocie 30.944,46 zł dotyczy 15 osób u których Komornik Sądowy umorzył postępowanie z uwagi na nieskuteczną windykację – ponowna windykacja zostanie ponownie wszczęta w 2013 roku, Na zaległość w kwocie 9.391,41 zł (5 osób) zostały wystawione pozwy w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego. Pozostała zaległość w kwocie 6.763,92 zł są to w większości podatnicy zalegający, którzy dokonali wpłat w miesiącu lipcu 2013 roku bądź niedopłaty. Wszyscy podatnicy zostali powiadomieni o powstałych zaległościach.

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 957,24 zł. Są to głównie kwoty, które stanowią nadpłacony czynsz i podlegają  zarachowaniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność

70005 § 0770

Plan na I półrocze 2013r. wynosi 1.644.963,00 zł

Wykonanie - 194.977,91 zł

Zaległości  -   292,99 zł

Nadpłaty  -    0,03 zł

Na 30 czerwca 2013 roku jest 1 osoba zalegająca, w stosunku do której został wystawiony pozew w postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego na kwotę 292,99 zł.

Sprzedaż gruntów i lokali

70005 § 0780

Plan  na I półrocze  2013r.  - 3.793.785,00 zł

Wykonanie - 1.160.990,06 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 1 zł.

Podatek od  nieruchomości osób prawnych

75615 § 0310

Ilość podatników – 296

Plan na  I półrocze 2013 rok wynosi  15 945 137,00 zł.

Wykonanie wynosi  8 161 772,73 zł.

Saldo zaległości na dzień 30 czerwca 2013 wynosiło 1 841 597,60 zł.

Saldo nadpłat  1 168,08 zł.

Saldo należności wymagalnych na dzień 30 czerwca  2013  roku  wynosi 1 841 597,60   zł (62 osób  prawnych) a na dzień 30 czerwca  2012  roku  wynosiło  1.044.833,76 zł.  Saldo  zaległości powiększyło  się o kwotę   796 763,84 zł w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Należności wymagalne dotyczą zaległości 5 osób prawnych znajdujących się w upadłości –                      1 660 064,47 zł, pozostałe saldo –  181 533,13 zł.(w tym 12 osób prawnych ma saldo zaległości  178 115,06 zł,  45 osób prawnych posiada  zaległość w kwocie  3 418,07 zł -są to niedopłaty).

Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w I półroczu 2013 roku wynoszą  8 161 772,73 zł ( w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota 80 857,39 zł, )

W  I półroczu 2013 roku wystawiono 87  upomnień na kwotę 555 170,40 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 48  tytułów wykonawczych na kwotę 186 116,00 zł.

Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłości, który powinien regulować podatek  od nieruchomości.  W stosunku do  tych  podmiotów  nie  można  prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki.

Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2012r.  roku wynosiło  451 722,12 zł.

W  I półroczu 2013 roku dokonano  wpisu  hipoteki  na  kwotę 51 766,73 zł.

Na hipotekę z lat ubiegłych dokonano wpłat w wysokości  7 529,73 zł.

Saldo hipoteczne na dzień 30 czerwca  2013 roku (narastająco) wynosi 495 959,12 zł.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca  2013 roku wynosi  1 168,08 zł w tym:

- 65  nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia –  158,30 zł,

- 20 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych, które  wynikły ze złożonych korekt deklaracji lub faktycznie nadpłaconego podatku 1 009,78 zł.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

75616 § 0310

Plan  na I półrocze 2013r.  – 7 774 747,00 zł.

Wykonanie – 4 499 071,93 złotych   w tym: wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych –                4 139 974,70 zł, wpływy z podatku od nieruchomości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym –  359 097,23 zł.

Ilość nieruchomości   -  11 685

Saldo zaległości na 30 czerwca 2013r. wynosi 344 874,22 zł.(z tego za lata ubiegłe 96 384,50 zł., saldo zaległości za I półrocze 2013r.  wynosi 248 489,72zł.).

Saldo należności wymagalnych dotyczy 426 osób, w tym główny wpływ na saldo ma zaległość  35 osób  na kwotę 291 451,24 zł  co stanowi 84,50 % salda zaległości.

Wpływy z prowadzonej  egzekucji administracyjnej  wynoszą kwotę 68 075,47 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 602,59 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w  I półroczu 2013 roku wystawiono:

- 1 253 upomnienia na kwotę  1 510 186,40 zł,

-   437 tytułów  wykonawczych na kwotę 496 933,30 zł.

Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne wynosiło 83 296,63 zł.

Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w  I półroczu 2013r. na hipotekę przymusową wpisano kwotę 31 373,98 zł.  W  I półroczu 2013 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę 11 904,03 zł.

Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień 30 czerwca  2013 roku wynosi 102 766,58 zł.w tym saldo wymagalne 93 210,58 zł.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie  zaległości.  Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt

nie jest ich własnością i nie można założyć księgi wieczystej.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca  2013 roku wynosi  11 513,84 zł w tym:

- 223 nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł –  501,84 zł.

- 119 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych(wynikłe ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku)-  11 012,00 zł.

Podatek od  środków transportowych osób prawnych

75615 § 0340

Plan wynosi  510 000,00 zł

Wykonanie  267 368,07 zł.

Należności do zapłaty na 30 czerwca 2013r. wynoszą 237 603,30 zł z tego zaległości wymagalne   2 654,30 zł.

Na saldo zaległości  na dzień  30 czerwca 2013 roku składa się jedynie saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2 654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki (jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1 667,00 zł., druga na dzień upadłości marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł.).

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2013 roku wystawiono:3 upomnienia  na kwotę 12 853,00 zł,

Ilość podatników na dzień 30 czerwca 2013 roku –  55 osób prawnych.

Saldo nadpłaty na koniec 30 czerwca 2013r. wynosi  5,77 zł. na które składają się nadpłaty podatników.

Podatek od  środków transportowych osób fizycznych

75616§0340

Plan wynosi  – 1 000 000,00

Wykonanie na 30 czerwca 2013r.  wynosiło 531 306,12 zł.

Należności pozostałe do zapłaty w I półroczu 2013r. wynoszą 515 226,14 zł z tego zaległości wymagalne  47 080,64 zł.,  na które składa się saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości 44 378,62  zł. oraz saldo zaległości z 2013 roku w wysokości 2 702,02 zł.

Nadpłaty na I półrocze 2013r. wynoszą 613,01 zł..

Ilość podatników na dzień 30 czerwca 2013 r. -  196 osób.

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2013 r.wystawiono:

-  24 upomnienia  na kwotę 74 337,00 zł.,

-  7 tytułów wykonawczych  na kwotę 16 075,00 zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 15 724,72 zł.

Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych, na dzień 30 czerwca 2013 roku  w podatku od środków

transportowych w wysokości 44 378,62 zł., ma zaległość 13 osób (zabezpieczone  tytułami wykonawczymi  lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości  21 331,36 zł to zaległość dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, która okazała się bezskuteczna, zostało umorzone  postępowanie egzekucyjne.

Saldo zaległości za I półrocze 2013 rok  na kwotę 2 702,02 zł stanowi 2 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi .

Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło 21 279,92 zł. Na zaległości  z tytułu podatku od środków transportowych w I półroczu 2013r. nie wystawiono żadnego wniosku   o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece pozostała kwota  21 279,92 zł.

Saldo nadpłat na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi  613,01 zł, w tym:

- 10 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem  13,01 zł.

-  4 nadpłaty na kwotę 600,00 zł należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty II raty  2013r.

Podatek rolny osób prawnych

75615 § 0320

Plan  wynosi 1 600,00zł

Wykonanie  wynosi 1 730,00zł.

Zaległości do zapłaty na 30 czerwca 2013r. nie występują.

Saldo nadpłat wynosi 15,00 zł.

Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne.

75616

Ilość podatników – 1 709

Plan na I półrocze 2013 rok –  130 000,00   zł, wykonanie –  105 073,62 zł ( rolny)

Plan na I półrocze 2013 rok -  400,00 zł, wykonanie –  316,47 zł ( leśny).

Zaległości do zapłaty na dzień 30 czerwca 2013r. wynoszą:

rolny- 48 649,41 zł

leśny – 144,53 zł.

W tym zaległości wymagalne  na I półrocze 2013r. wynoszą:

rolny  - 3 271,23 zł.

leśny  - 7,00  zł. w tym:za lata ubiegłe kwota zaległości wynosi 932,08 zł,

Saldo zaległości za  I półrocze 2013r. wynosi  2 339,15  zł.

Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę 5 438,65 zł.

Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 30 czerwca 2013 r. wystawiono:

-  143 upomnienia na kwotę 33 355,13 zł.,

-  61 tytułów wykonawczych  na kwotę  17 715,20 zł.

Na koniec grudnia 2012r. saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło 488,32 zł.  Na zaległości wpisane na hipotekę przymusową wpłynęła kwota 31,00 zł. Na hipotece na 30 czerwca 2013r. pozostała kwota 457,32 zł.

Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym  wynoszą  3 163,84 zł., w tym:

- 37 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem  84,91zł.,

- 37 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2013 roku  ogółem – 3 078,93 zł.

Opłata od posiadania psa

75616 § 0370

Plan wynosi  98 000,00 zł

Wykonanie na 30 czerwca 2013r wynosi 73 292,61zł.

Należności do wyegzekwowania na w I półroczu 2013r. wynoszą 78 203,24 zł.

Należności do zapłaty na 30 czerwca 2013 roku wynoszą 5 415,27  zł i są to zaległości wymagalne

(w tym za lata ubiegłe  4 770,44 zł., a za I półrocze 2013r. 644,83  zł.). W opłacie  od posiadania psa zalega  59 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Nadpłaty na 30 czerwca 2013r. wynoszą 504,64 zł. w tym

- 41 nadpłaty z lat ubiegłych (w stosunku do których nie upłynęło 5 lat) nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru, ogółem 137,94 zł,

- 15 nadpłat należnych do  zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2013 rok, ogółem  366,70zł.

Ilość podatników 1 354  ogółem , w tym zwolnionych z mocy ustawy 324 podatników, z mocy uchwały Rady Miejskiej 9 podatników  co stanowi   24,59  % ogółu podatników.

Wpływy  z opłaty  targowej 75616 § 0430 zostały osiągnięte w kwocie 164 935,00 zł. co  stanowi 49,98 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie w I półroczu 2013r., w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zwiększeniu  o  4 997,00 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej 75618 § 0410 zrealizowanej przez Urząd Miejski  wynoszą 446 881,33 zł.  co stanowi 39,71 % wykonania planu w tym zakresie w I półroczu 2013 r., w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zwiększeniu  o 22 200,22 zł.,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 904 251,22 zł co stanowi 75,35 % wykonania planu w tym zakresie w I półroczu 2013r., w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zwiększeniu  o 11 969,38  zł.,

Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej 75618 § 0420 dotyczą opłat za rejestrację samochodu, wydania dowodów rejestracyjnych. tablic rejestracyjnych, kart pojazdu. Dochody wykonano w kwocie  591 291,75 zł co stanowi 49,90 % wykonania planu w tym zakresie. W  I  półroczu 2013 r., w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zwiększeniu o 39 423,25  zł.,

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi 75618 § 0490 zrealizowano w  kwocie  346 168,27 zł  co stanowi 67,88 % wykonania planu w tym zakresie w I półroczu 2013 r.  w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zwiększeniu o 7 509,41 zł.,

Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje 75618 § 0590 na przewozy transportowe własne wykonano w wysokości 17 884,00 zł  co stanowi 59,61 % wykonania planu w tym zakresie w I półroczu 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zmniejszeniu o 119,37 zł.,

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska 90019 § 0690 osiągnięto w kwocie  167 900,37 co stanowi  33,58 % wykonania planu w tym zakresie  w I półroczu 2013 r.  w stosunku do analogicznego okresu 2012r. wpływy uległy zmniejszeniu o  4 843,51 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za I półrocze 2013r  wynoszą 1 378 780,00 zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów,  jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego:

- w podatku od nieruchomości – 1 014 411,00 zł.

- w podatku od środków transportowych – 364 369,00 zł.

Za I półrocze 2013r skutki udzielonych zwolnień wynoszą 21 700,00 zł. ( wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005r.).

### W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę na łączną kwotę 56 704,00 zł.

## z tego:

a) z tytułu podatku rolnego na kwotę 961 zł – Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową  dla 4 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową.

b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 22 138,00 zł w tym:

- dla 4 osób fizycznych na kwotę 768,00 zł zostały umorzone zaległości podatkowe oraz odsetki za zwłokę w kwocie 23,00 zł.

- dla 1 osoby prawnej na kwotę 21 347,00 zł. został odroczony termin płatności podatku

c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę 6 311,00 zł.

- dla 2  podatników zostały umorzone  zaległości podatkowe w kwocie 5 890,00 zł. wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie   421,00 zł.

d) z tytułu opłaty od posiadania psa za I półrocze 2013r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył z urzędu zaległości dla 1 podatnika na kwotę 160,00 zł.

e) z tytułu podatku od spadków i darowizn – na kwotę 27 134,00 zł., z tego:

- dla 6 podatników na kwotę 27 081,00 oraz odsetki za zwłokę w kwocie 53,00 zł. z uwagi na trudną sytuację finansową zostały umorzone zaległości,

Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem  umorzono podatki i odroczono termin płatności podatku na wartość 56 704,00 zł., w tym:

- dla 16 podatników na ich wniosek,

- dla 1 podatnika umorzono zaległość z urzędu,

- dla 1 podatnika odroczono termin płatności podatku

2. Dochody majątkowe miasta

Zostały zrealizowane na łączną kwotę 16 599 962,47 złotych, co stanowi 37,46 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na I półrocze 2013 r.

Wykonanie  dochodów majątkowych oraz ich struktury  przedstawia  poniższe zestawienie  :

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06. 2013r | % udziału | % 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody majątkowe gminy - własne |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 4 000 000,00 | 1 644 963,00 | 194 977,91 | 1,17 | 11,85 |
| 3 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 4 950 000,00 | 3 793 785,00 | 1 160 990,06 | 6,99 | 30,60 |
| 4 | Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | - | 7 380,00 | 4 171 979,40 | 25,12 | 56 530,89 |
| 5 | Wpływy za sprzedaży składników majątkowych w UM | - | - | 244,00 | - | - |
| Razem |  | 8 950 000,00 | 5 446 128,00 | 5 528 191,37 | 33,30 | 101,51 |
| - z dotacji |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji | 1 243 530,00 | 1 282 625,00 | 1 004 001,00 | 6,05 | 78,28 |
| Razem |  | 1 243 530,00 | 1 282 625,00 | 1 004 001,00 | 6,05 | 78,28 |
| - ze środków na finansowanie zadań z udziałem UE: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią | 3 436 189,00 | 4 125 781,00 | 2 689 591,90 | 16,20 | 65,19 |
| 8 | Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych | 7 027 680,00 | 7 027 680,00 | 516 495,06 | 3,11 | 7,35 |
| 9 | Miasteczko Ruchu Drogowego | 233 750,00 | - | - | - | - |
| 10 | Lokalny Punkt Informacyjny UE | - | 2 344 118,00 | - | - | - |
| 11 | Stop Wykluczeniu Cyfrowemu w mieście Łomża | 5 659 799,00 | 6 423 218,00 | 3 076 838,08 | 15,75 | 47,91 |
| 12 | Gospodarka Odpadami Komunalnymi | - | 407 750,00 | - | - | - |
| Razem |  | 16 357 418,00 | 20 328 547,00 | 6 282 925,04 | 37,85 | 30,91 |
| ##### Ogółem gmina |  | 26 550 948,00 | 27 057 300,00 | 12 815 117,41 | 77,20 | 47,36 |

| # Dochody majątkowe powiatu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - własne |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wpływy ze sprzedaż składników majątkowych w DPS | 300,00 | 300,00 | 304,10 | - | 101,37 |  |
| 2 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w ZCKPiU | - | - | 56 699,50 | 0,34 | - |  |
| 3 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach Ogólnokszt | - | - | 134,80 | - | - |  |
| 4. | Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | - | - | 317 098,46 | 1,91 | - |  |
| # Razem |  | 300,00 | 300,00 | 374 236,86 | 2,25 | 124 745,62 |  |
| - z subwencji Razem:; -; 672 700,00; -; -; -. |  |
| - z dotacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji | 1 200 000,00 | 660 773,00 | 465 640,00 | 2,81 | 70,47 |  |
| 6 | Dotacje z Budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji | 1 382 814,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,11 | 100,00 |  |
| Razem:; 2 582 814,00; 678 273,00; 483 140,00; 2,92; 170,47. |  |
| - ze środków na finansowanie zadań z udziałem UE |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. | # Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży | 13 380 000,00 | 15 001 918,00 | # 2 029 668,20 | 12,20 | 13,53 |  |
| # 8 | # Projekt „Bezpieczna żywność od pola do stołu” ZSWiO | 24 500,00 | - | # - | - | - |  |
| # 9 | # Projekt „Technik Geodeta-twój wymarzony zawód” ZSDiG | - | 897 800,00 | # 897 800,00 | 4,60 | 100,00 |  |
|  | # Razem: | 13 404 500,00 | 15 899 718,00 | # 2 927 468,20 | 17,63 | 18,41 |  |
| Ogółem powiat |  | 15 987 614,00 | 17 250 991,00 | 3 784 845,06 | 22,80 | 21,94 |  |
| Łączne dochody majątkowe |  | 42 538 562,00 | 44 308 291,00 | 16 599 962,47 | 100,00 | 37,46 |  |

Podsumowując łączne dochody majątkowe miasta Łomża, gmina wypracowuje 77,20 % wpływów majątkowych, udział powiatu w tych dochodach  wynosi 22,80  %.

Wpływy ze środków własnych stanowią 35,56 % udziału w dochodach majątkowych, 12,55 % stanowią dotacje i  51,89 % środki na finansowanie zadań z udziałem UE..

Realizacja   dochodów z poszczególnych  tytułów :

Pozostałe  dochody  miasta   zostały  osiągnięte w kwocie 9 604 579,63 złotych tj. 65,01 % planu po zmianach  w tym :

- w  gminie   6 930 381,26   złotych,

- w powiecie 2 674 198,37   złotych.

Pozostałe dochody uzyskane w gminie stanowią 65,42 % zaplanowanych w tym zakresie dochodów na I półrocze 2013r. Pozostałe dochody  w powiecie stanowią 63,95 %  zaplanowanych w tej części dochodów na I półrocze 2013r..

| # Lp | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2013r | Plan na 30.06. 2013 r |  | Wykonanie na 30.06. 2013 |  | % 5:4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| ### W gminie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 300 000,00 | 300 000,00 |  | 59 799,54 |  | 19,93 |  |  |
| 3 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 70 000,00 | 144 300,00 |  | 122 771,15 |  | 78,15 |  |  |
| 4 | wpływy z różnych opłat w tym: - UM - oświata - z ochrony środowiska | 3 123 000,00 2 622 500,00 500,00 500 000,00 | 519 500,00 19 000,00 500,00 500 000,00 |  | 197 543,42 29 015 05 628,00 167 900,37 |  | 38,03 152,71 125,60 33,58 |  |  |
| 5 | wpływy z dywidend | - | 200 000,00 |  | 230 000,00 |  | 115,00 |  |  |
| 6 | odsetki od nieterminowych wpłat | 20 000,00 | 20 000,00 |  | 7 489,56 |  | 37,45 |  |  |
| 7 | odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 2 000,00 | 10 000,00 |  | 2 439,39 |  | 24,39 |  |  |
| 8 | wpływy z różnych dochodów -Urząd Miejski, -wpływy z różnych dochodów- Oświata -wpływy z różnych dochod. MOPS -wpływy z różnych dochod. MOSiR | 64 954,00 8 000,00 6 085,00 42 869,00 8 000,00 | 337 105,00 212 470,00 70 963,00 45 672,00 8 000,00 |  | 322 943,39 230 270,19 79 972,60 9 941,60 2 759,00 |  | 95,80 108,38 112,66 21,77 34,49 |  |  |
| 9 | wpływy z opłat adiacenckich | 370 000,00 | 370 000,00 |  | 311 395,22 |  | 84,16 |  |  |
| 10 | wpływy z usług w tym: - z wysypiska MPGKiM - za usługi Klubu Seniora - usługi MOPS-u - przedszkoli - stołówek szkolnych - MOSIR -u | 5 498 259,00 600 000,00 60 443,00 145 884,00 1 633 077,00 994 804,00 2 064 051,00 | 5 498 259,00 600 000,00 60 443,00 145 884,00 1 633 077,00 994 804,00 2 064 051,00 |  | 3 084 931,35 339 450,00 35 204,60 103 336,70 1 035 631,94 572 403,34 998 904,77 |  | 56,11 56,58 58,24 70,83 63,42 57,54 48,40 |  |  |
| 11 | dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych | 90 030,00 | 90 030,00 |  | 63 124,42 |  | 70,11 |  |  |
| 12 | wpływy do wyjaśnienia | - | - |  | - 42 564,31 |  | - |  |  |
| 13 | dochody z najmu i dzierżawy w tym: - z gospodarki nieruchomościami - najmy pomieszczeń UM - szkół podstawowych - gimnazjów publicznych -dzierżawa szaletu i dworca, cmentarza - MOSIR-u | 943 152,00 600 000,00 35 000,00 43 852,00 49 850,00 112 000,00 102 450,00 | 943 152,00 600 000,00 35 000,00 43 852,00 49 850,00 112 000,00 102 450,00 |  | 434 206,41 258 356,40 24 513,38 54 817,58 34 801,78 37 018,96 24 698,31 |  | 46,04 43,06 70,04 125,01 69,81 33,05 24,11 |  |  |
| 14 | Odsetki bankowe od środków na rachunkach: - Urzędu Miejskiego, - szkół podstawowych - przedszkoli - gimnazjów - MOPS-u - Środowisk..Dom Samopomocy - MOSIR-u | 607 895,00 500 000,00 40 840,00 26 600,00 16 955,00 20 000,00 500,00 3 000,00 | 410 950,00 303 055,00 40 840,00 26 600,00 16 955,00 20 000,00 500 00 3 000,00 |  | 366 005,85 312 763,84 17 829,06 9 295,14 7 669,71 16 277,56 203,28 1 967,26 |  | 89,06 103,20 43,66 34,94 45,24 81,39 40,66 65,58 |  |  |
| 15 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 750 000,00 |  | 1 725 155,87 |  | 98,58 |  |  |
| 16 | wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających | - | - |  | 45 140,00 |  | - |  |  |
| # Razem gmina |  | 12 589 290,00 | 10 593 296,00 |  | 6 930 381,26 |  | 65,42 |  |  |
| ### W powiecie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Opłaty za karty wędkarskie | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 1 080,00 |  | 54,00 |  |  |
| 2 | Dochody samorządu z tytułu realizacji zadań zleconych | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 438 234,90 |  | 109,56 |  |  |
| 3 | Wpływy z najmu i dzierżawy - w liceach ogólnokształcących - w szkołach zawodowych - w CKPiU - w Łomż. Centr. Rozw.Edukacji - w bursach szkolnych | 208 744,00 49 880,00 64 514,00 27 932,00 62 000,00 4 418,00 | 208 744,00 49 880,00 64 514,00 27 932,00 62 000,00 4 418,00 |  | 136 261,17 31 498,00 42 232,46 28 485,59 30 953,17 3 091,95 |  | 65,28 63,15 65,46 101,98 49,92 69,99 |  |  |
| 4 | Odsetki od środków na r-ch bankowych: - Liceów ogólnokształcących - Szkół zawodowych - Centrum Pieczy Zastępczej -Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej -Domu Pomocy Społecznej - Burs Szkolnych - Zespołu CKPiU - Komendy Miejskiej PSP - w Łomż. Centr. Rozw. Edukacj - Powiatowy. Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 65 001,00 18 398,00 27 403,00 - 1 000,00 6 200,00 8 500,00 2 500,00 - 1 000,00 - | 65 001,00 18 398,00 27 403,00 - 1 000,00 6 200,00 8 500,00 2 500,00 - 1 000,00 - |  | 41 341,34 9 500,29 19 336,77 196,19 340,96 2 538,10 4 017,00 2 067,92 1 995,04 1 248,66 100,41 |  | 63,60 51,64 70,56 - 34,10 40,94 47,26 82,72 - 124,87 - |  |  |
| 5 | Wpływy z różnych dochodów | 72 000,00 | 87 942,00 |  | 205 602,42 |  | 233,79 |  |  |
| 6 | Wpływy z usług : - Domu Pomocy Społecznej - Zespołu CKPiU - Burs Szkolnych - Ośrodka Interwencji Kryzysowej - Łomż. Centr. Rozw.Edukacj | 3 204 242,00 1 382 046,00 303 250,00 1 500 946,00 - 18 000,00 | 3 232 742,00 1 382 046,00 303 250,00 1 500 946,00 - 46 500,00 |  | 1 756 099,30 701 430,32 189 084,23 831 063,96 5 400,79 29 120,00 |  | 54,32 50,75 62,35 55,37 - 62,62 |  |  |
| 7 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | - | 3 500,00 |  | 3 434,18 |  | 98,12 |  |  |
| 8 | Wpływy z różnych opłat | 181 738,00 | 181 738,00 |  | 92 145,06 |  | 50,70 |  |  |
| ## Ogółem powiat |  | 4 133 725,00 | 4 181 667,00 |  | 2 674 198,37 |  | 63,95 |  |  |
| ## Łączne pozostałe dochody miasta Łomży |  | 16 723 015,00 | 14 774 963,00 |  | 9 604 579,63 |  | 65,01 |  |  |

Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych  w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek  samorządu terytorialnego  wynosi  w 2013 37,42 % wpływów  z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych  na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %.Ministerstwo Finansów za I półrocze 2013 roku  przekazało środki finansowe w kwocie 20 988 074,00 zł  co  stanowi  41,72 %  wykonania  planu  w tym:

- dla  gminy  w kwocie 16 475 227,00  zł. co stanowi  32,75 %  wykonania  planu

- dla  powiatu  w kwocie  4 512 847,00 zł. co stanowi  8,97 % wykonania planu.

Dochody własne miasta  realizowane  przez Urzędy Skarbowe

Wpływy z podatków  i opłat  zrealizowanew I półroczu 2013r. przez  Urzędy  Skarbowe  na  rzecz  budżetu miasta  wyniosły łącznie  2 392 725,20 złotych, co  w stosunku do  wielkości planowanej

wynosi  51,71 %.

Wpływy  z tytułu podatków i opłat na rzecz  budżetu  miasta

realizowanych  przez  Urzędy   Skarbowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 112 723,96 | 37,57 |
| 3 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych gminy | 1 690 000,00 | 1 690 000,000 | 1 038 290,08 | 61,44 |
| 4 | Udziały w podatku dochodowym osób prawnych powiatu | 300 000,00 | 300 000,00 | 243 459,92 | 81,15 |
| 5 | Podatek od spadków i darowizn | 2 030 000,00 | 2 030 000,00 | 853 655,14 | 42,05 |
| 6 | Wpływy z karty podatkowej | 300 000,00 | 300 000,00 | 141 949,25 | 47,32 |
| 7 | Odsetki od nieterminowych płatności | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 646,85 | 37,81 |
| # Ogółem: |  | 4 627 000,00 | 4 627 000,00 | 2 392 725,20 | 51,71 |

Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta

Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych  porozumień  pomiędzy jednostkami samorządu  terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków na finansowanie zadań z  udziałem UE planowane było w I półroczu 2013r zasilenie na łączną kwotę 164 416 109,00 złotych  wg planu na początek roku. W planie dochodów na dzień 30 czerwca 2013r. określono zasilenie na kwotę 170 824 392,00zł co stanowi 61,30 % udziału.

Otrzymano 90 344 083,23 zł środków do budżetu co stanowi 62,14 % udziału w wykonanych dochodach  z tego:

- z subwencji   59 614 744,00 zł.,

- z dotacji        19 085 650,46 zł.,

- środki na finansowanie zadań z  udziałem UE  11 643 688,77 zł.

Dotacje z funduszy celowych zostały przekazane  na łączną kwotę 1 585 214,70 zł; dotacje z administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień na kwotę  617 400,61 zł. Były to porozumienia z administracją rządową na finansowanie programu „Razem bezpieczniej”, z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pobytu dzieci z innych gmin i powiatów przebywających na terenie Łomży w przedszkolach, rodzinach zastępczych, placówce opiek. -wychowawczej.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z dotacji celowej stanowi kwota 49 285,17  zł .

Przekazane subwencje  z  budżetu państwa  w wysokości  59 614 744,00  złotych  stanowią  59,75 % wykonania  planu subwencji i  41,01 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za  I półrocze 2013 roku.

Z tego:

- część  oświatowa na kwotę 53 684 008,00 złotych co stanowi 19,27 % wykonania ogółem planu dochodów za I półrocze 2013r..

z tego:

a) część gminna        21 794 859,00   zł.,

b) część powiatowa   31 889 149,00   zł.,

- część  wyrównawcza dla  powiatu  na kwotę 333 138,00  zł.

- część  wyrównawcza gminy  na kwotę  2 345 610,00 zł.,

- część równoważąca dla powiatu  na kwotę 2 465 820,00 zł.,

- część równoważąca dla gminy na kwotę  786 168,00 zł.

W I półroczu 2013r otrzymano łącznie 16 833 749,98 zł dotacji celowych na zadania zlecone  i na dofinansowanie zadań  własnych  z budżetu państwa  co stanowi 11,58 % udziału  w wielkości  wykonanego  budżetu  miasta  w tym :

- na realizację zadań  gminnych  11 884 342,97 zł. co stanowi  8,17 % udziału w wykonaniu planu  po zmianach.

- na realizację  zadań  powiatowych 4 949 407,01 zł.  co stanowi 3,41 % udziału w wykonaniu planu  po zmianach.

Ze środków na finansowanie zadań z  udziałem UE  w I półroczu 2013 roku otrzymano 11 643 688,77 złotych  co stanowi  28,56 % udziału w wykonaniu planu  po zmianach za I półrocze 2013r.

## Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie

W  I półroczu 2013r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych  ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wborców na kwotę   8 475 034,47 zł., co  stanowi 58,41 %  planu po zmianach.

W dziale 010  Rolnictwo i łowiectwo  - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników  łącznie   przekazano na   pozostałą działalność – 14 198,47 zł.

W dziale 750  Administracja publiczna – zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności  284 600,00 zł..

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w  kwocie 5 375,00 zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego  na uaktualnienie spisu wyborców.

W dziale 851 – ochrona zdrowia  nie otrzymano dotacji  ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w zakresie ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych otrzymano dotacje w łącznej kwocie 8 170 861,00zł.  co stanowi  58,61 % planu po zmianach.

Zestawienie dotacji w dziale 852 przedstawiono w tabeli:

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie 30.06.2013 | % udziału | % 5:4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| # Dotacja na zadania zlecone |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Ośrodki wsparcia | 336 000,00 | 336 000,00 | 168 000,00 | 2,05 | 50,00 |
| 3 | Dotacja na świadczenia rodzinne | 13 196 000,00 | 13 196 000,00 | 7 790 000,00 | 95,34 | 59,03 |
| 4 | Dotacja na składki zdrowotne | 105 000,00 | 105 000,00 | 66 000,00 | 0,81 | 62,26 |
| 5 | ###### Usługi specjalistyczne | 111 000,00 | 111 000,00 | 63 843,00 | 0,78 | 57,52 |
| 6 | ###### Pozostała działalność | - | 193 228,00 | 83 018,00 | 1,02 | 42,96 |
| Razem zadania zlecone: |  | 13 748 000,00 | 13 941 228,00 | 8 170 861,00 | 100,00 | 58,61 |

Dotacje  z budżetu państwa  na dofinansowanie  zadań  własnych bieżących gminy.

W  I półroczu 2013 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych   gminy w kwocie 3 409 308,50 zł.

W  dziale 852 - Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy  otrzymano 2 795 557,50 zł.,

Z tego:

- w rozdz. 85206  na pieczę zastępczą 68 409,50 zł.

- w rozdz. 85213  na składki zdrowotne  64 000,00 zł,

- w rozdz. 85214  na zasiłki i pomoc w naturze 1 280 000,00 zł.

- w rozdz. 85216  na  zasiłki stałe  680 000,00 zł

- w rozdz. 85219  dla MOPS na sprawowanie opieki  444 332,00 zł

- w rozdz. 85295  pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących 258 816,00 zł,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  otrzymano dotację  w kwocie  613 751,00 zł. na stypendia dla uczniów.

Z funduszy celowych  na  dofinansowanie  zadań własnych  gminy otrzymano  1 119 574,70 zł dotacji z tego:

- z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych  –  115 573,70  zł.,

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację placówek oświatowych - 1 004 001,00

Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano z jednostek samorządowych okolicznych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie miasta Łomża kwotę 140 923,29 zł.,

Kwota 49 285,17 zł. stanowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i składki zdrowotnej z dotacji celowej budżetu państwa.

Na realizację zadań gminy otrzymano łącznie  13 194 126,13 zł dotacji.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  powiatu.

W  I półroczu 2013 r  na zadania zlecone powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie 3 980 462,02 zł co  stanowi 58,50 %  planu po zmianach.

W dziale 700  Gospodarka nieruchomościami  kwotę 27 553,02 zł. na  zadania  z zakresu gospodarki gruntami  i nieruchomościami  tj. 100 % wykonania planu.

###### W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje na nadzór budowlany w kwocie 154 500,00 zł co stanowi  52,07 % planu.

W dziale 750 Administracja publiczna  otrzymano dotacje w kwocie  129 600,00 zł z tego :

- na zadania związane z ewidencją ludności  -  97 600,00 zł  co stanowi 52,03  % planu

- na Komisje poborowe  -  32 000,00 zł  co stanowi  100 % planu

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotację

na zadania Komendy Miejskiej PSP na realizację zadań bieżących  w kwocie 3 458 300,00 zł tj. 59,35 % planu.

#### W  dziale 851 Ochrona  zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na  kwotę 7 660,00 złotych  co stanowi  38,0 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci szkolnych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie 63 849,00 złotych:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  25 000,00 zł.,

- na składki zdrowotne otrzymano 669,00 zł.,

- na pomoc dla cudzoziemców  38 180,00zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotację w kwocie 139 000,00 zł. dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 50 %  wykonania  planu.

W  zakresie  finansowania   zadań  własnych  powiatu   z budżetu  państwa otrzymano dotacje celowe  na  realizację  zadań   bieżących   na  łączną  kwotę  968 944,99 zł co stanowi 49,63 % planu w tym :

- 85204 na rodziny zastępcze 11 165,99 zł.,

- 85202 na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 957 779,00 zł.,

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z  administracją rządową otrzymano dotację

dla ZSTiO  na program „Razem bezpieczniej” w kwocie 39 871,02 tj. 100 % planu

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu otrzymano  436 606,30zł  złotych co stanowi  80,97 % planu z tego:

- na Bibliotekę  Miejską ze Starostwa w Łomży –22 500,00 zł,

- Teatr Lalki i Aktora  ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie „Teatru w Walizce” - 2 000  zł.,

- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych   –  254 123,89 zł,

- na utrzymanie dzieci w Placówce Opiek- Wych. - 153 872,41zł,

- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano  4 110,00 zł.

Na zadania realizowane z funduszy celowych NFOŚ na termomodernizację Bursy Szkolnej nr 1 w kwocie         465 640,00 zł.

Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie 5 891 524,33 zł dotacji.

## Na zadania ze  środków na finansowanie zadań z  udziałem UE w I półroczu 2013 roku otrzymano                    11 643 688,77 zł  W tym na zadania bieżące otrzymano 2 433 295,53 zł., oraz na zadania inwestycyjne.             9 210 393,24zł.

## 1. dla gminy ze  środków na finansowanie zadań z  udziałem UE  otrzymano łącznie   7 209 002,82  zł.

## W  tym na zadania bieżące otrzymano 926 077,78 zł. oraz na zadania inwestycyjne otrzymano  6 282 925,04 zł.

## Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP):,ogółem 3 206 086,96

## w rozdziale 63003 „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią”  na zadania inwestycyjne ze środków UE otrzymano  2 689 591,90 zł.

## W  rozdziale 60016 „Przygotowanie i uzbrojenie Terenów inwestycyjnych w Łomży” na zadania inwestycyjne  ze środków UE otrzymano 516 495,06 zł.

## Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG):

w rozdziale 75023  „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”  ogółem 3 413 994,16 zł. w tym:

zadania bieżące:   337 156,08 zł.

- udział budżetu państwa -                                                                                                             50 573,42 zł.

- udział środków UE-                                                                                                                    286 582,66 zł.

zadania inwestycyjne  3 076 838,08 zł.

- udział budżetu państwa -                                                                                                            461 525,72 zł.

- udział środków UE –                                                                                                                 2 615 312,36 zł

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT),

w rozdziale 75095  „ Lokalny Punkt Informacji UE” - ogółem 17 678,89 zł na zadania bieżące:.w tym :

- udział budżetu państwa -                                                                                                                2 651,86 zł.

- udział środków UE -                                                                                                                      15 027,03 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  PO KL

ogółem 571 242,81 zł.

w rozdziale 80195 - projekt  „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”  ogółem 230 865,57 zł. w tym:

zadania bieżące:

- udział budżetu państwa -                                                                                                              34 655,82 zł.

- udział środków UE-                                                                                                                     196 209,75 zł.

w rozdziale 85395 projekt „Nowa Droga do sukcesu” realizowany przez MOPS ogółem 340 377,24 zł.

w tym:zadania bieżące:

- udział budżetu państwa -                                                                                                               17 113,89 zł.

- udział środków UE -                                                                                                                    323 263,35 zł.

## 2. dla powiatu ze  środków na finansowanie zadań z  udziałem UE w I półroczu 2013 roku otrzymano

## 4 434 685,95 zł.

## W  tym na zadania bieżące otrzymano 1 507 217,75 zł. oraz na zadania inwestycyjne 2 927 468,20 zł.

## Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPO WP) w rozdziale 60015 „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży„

## na zadania inwestycyjne otrzymano ze środków UE kwotę 2 029  668,20 zł.

## Zadania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),  rozdział 80195 ogółem       2 405 017,75 w tym:

## dla ZSMiO „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu”   na zadania bieżące                        689 972,00 zł.

## - udział budżetu państwa -                                                                                                            103 495,80 zł.

- udział środków UE -                                                                                                                     586 476,20 zł

dla ZSWiO „Bezpieczna żywność od pola do stołu na zadania bieżące  udział budżetu państwa

wynosi 43 326,27 zł

dla ZSDiG „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” na zadania bieżące

otrzymano kwotę 136 471,68 zł. w tym:

- udział budżetu państwa                                                                                                                   2 472,72 zł.

- udział środków UE                                                                                                                      133 998,96 zł

dla ZSDiG „ Technik Geodeta twój wymarzony zawód” ogółem 1 535 247,80 zł. w tym:

na zadania bieżące otrzymano 637 447,80 zł. w tym:

- udział budżetu państwa -                                                                                                              95 617,17 zł.

- udział środków UE                                                                                                                      541 830,63 zł.

na zadania inwestycyjne otrzymano 897 800,00 zł. w tym:

- udział. budżetu państwa  -                                                                                                          134 670,00 zł.

- udział środków UE -                                                                                                                    763 130,00 zł.

## Realizacja dochodów z zadań zleconych za  I  półrocze 2013r. (załącznik nr 5).

Plan dochodów budżetu państwa na I półrocze 2013r wynosi 1 212 000,00 zł.  Wykonano  1 991 528,14 zł. dochodów z tego: z realizacji zadań powiatu 1 765 217,47 zł oraz z realizacji zadań gminy  226 310,67 zł.

Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem 508 416,53  zł., natomiast do PUW przekazano

1 467 290,84 zł.

Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę  1 314 666,17 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano  438 222,06 zł.

W  I półroczu 2013r  z tytułu gospodarki gruntami  i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie 923 000,00 zł w tym:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470                                                                     853 000,00  zł.

- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy § 0750                                                                                    20 000,00   zł.

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760                            50 000,00   zł.

Wpływy za  I półrocze 2013r  wynosiły  1 764 960,61 zł  co stanowi 191,22 % planowanej rocznej kwoty:

z tego:

- § 0470  użytkowanie wieczyste i zarząd                                                                                 1 400 442,15  zł.

- § 0750  najem i dzierżawa                                                                                                           15 168,31  zł.

- § 0760 przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności                        345 023,93 zł.                                                                                                                                                                                     - § 0910  odsetki od zaległych wpłat                                                                                                4 326,22  zł.

Za I półrocze 2013r. zaległości wymagalne   wyniosły  1 294 757,12 zł., a nadpłaty  123,47 zł.

Zaległości dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz należnych odsetek ustawowych. Zaległości dotyczą  lat ubiegłych i wynikają z upadłości osób prawnych (w stosunku do których prowadzone są działania egzekucyjne).

Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności  w rozdz.75011 osiągnięto dochody w kwocie  3 100,00 zł.  co stanowi 62 % rocznego planu.

Wg stanu na 30 czerwca 2013r. przekazano do PUW 2 827,20 zł.

Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 155,00 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  w rozdz. 75411 osiągnęła dochody  w kwocie 256,86 zł., przekazano do PUW  244,02 zł  i 12,84 zł na dochody jednostki samorządu.

Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz. 85203  za  I półrocze 2013r wyniosły 1 208,64 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów  PUW  do 30.06.2013r.  Przekazano 1 148,21 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj.  60,43 zł.

Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października  2008r.) rozdz. 85212 wynoszą 20 798,92 zł , które w kwocie 10 129,53 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie 10 399,46 zł stanowią dochody miasta. Zaległości wynoszą 2 893 800,40 zł i są to zaległości wymagalne za I półrocze 2013r.

Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada 2008r.) rozdz. 85212  wynoszą 160 100,47 zł , które w kwocie  97 938,90 zł przekazano na dochody PUW,

i w kwocie 59 267,37 zł stanowią dochody miasta. Zaległości stanowią 5 185 847,34 zł. i są to zaległości wymagalne za I półrocze 2013r.

Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz. 85212 za I półrocze 2013r. wynoszą  35 115,29 zł., które w kwocie 34 648,83 zł. przekazano na dochody PUW.  Zaległości wynoszą  1 664 938,84   zł i są to zaległości wymagalne

Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz. 85228 za I półrocze 2013r osiągnięto dochody w kwocie     5 987,35  zł.

Na konto  PUW przekazano 5 687,98 zł. , na dochody jednostki samorządu przekazano 299,37zł. Zaległości i nadpłaty nie występują.

III. Wydatki budżetowe

Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2013r. w kwocie 299 410 909,00 zł po dokonanych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30 czerwca 2013r. osiągnął poziom 305 330 482,00 zł.

Ogólnie plan wydatków na koniec I półrocza 2013 roku zwiększył się o 5 919 573,00 zł, tj. 1,98%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 1,94 %, zaś wydatków majątkowych o 2,08 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 2,82 %. Struktura zmian planu wydatków przedstawia się następująco:

Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zmniejszył się udział wydatków bieżących z 74,81% do 74,78% a zwiększył udział wydatków inwestycyjnych z 25,19% do 25,22%. Wzrósł udział wydatków realizowanych w ramach zadań zleconych w wydatkach ogółem z 6,92% do 6,98%.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 30 czerwca 2013r. zrealizowane zostały w 39,59%, tj. w kwocie 120 877 222,68 zł.

Wykres: Wykonanie wydatków za I półrocze w latach 2012 – 2013.

W porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku realne wykonanie wydatków było większe o 7 974 392,96 zł. W  I półroczu 2012 roku wydatki bieżące wykonano w  kwocie 110 905 537,93 zł, w 2013 w kwocie 114 703 933,81 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie  1 997 291,79 zł i 6 173 288,87 zł. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 3,42%, zaś wydatki inwestycyjne wzrosły o 209,08%. Z kolei wydatki na zadania zlecone były większe o 6,59%.

Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy.

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej.

Na dzień 30.06.2013r. wydatki bieżące stanowiły 94,89% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 5,11%.

W stosunku do planu po zmianach wydatki bieżące wykonano w 50,24%, zaś wydatki inwestycyjne w 8,02%. Wydatki bieżące realizowane są proporcjonalnie w stosunku do upływu czasu. Z kolei niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest tym, iż pierwsze półrocze było okresem przygotowania inwestycji, natomiast ich wykonanie i rozliczenie nastąpi w drugiej połowie roku.

Wykres: Struktura wykonania wydatków ogółem w 2013r. wg działów

W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2013r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 – „Oświata i wychowanie” - 47,69%, który w dużej mierze został sfinansowany środkami uzyskanymi w formie subwencji oświatowej, ale również środkami własnymi. Na drugim miejscu jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 15,65%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z JST. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 10%, a łącznie stanowią 36,66% zrealizowanych wydatków. Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale 801 - „Oświata i wychowanie”  - 49,76%, następny jest dział 852 - „Pomoc społeczna” - 16,50%. Odmienna jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział 710 - „Działalność usługowa” - 34,71%, kolejnym jest 600 - „Transport i łączność” - 29,59% oraz dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - 15,05%.

Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 52,52% ma szeroko rozumiana „Oświata”,  tzn. dział 801 - „Oświata i wychowanie” oraz dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Struktura wykonania za I półrocze 2013r. wg rodzaju wydatku

Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 51,20% wydatków ogółem. Duży udział stanowią również udzielone dotacje z budżetu Miasta – 13,18%. Istotna część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. - 10,32%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 30% wykonania budżetu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		Plan               Wykonanie	    % wykonania

16 849,00          16 003,96	             94,98

„Rozdział 01030 – Izby rolnicze”

Zaplanowaną kwotę 2 650,00 zł wydatkowano w 78,64%, tj. w kwocie 2 083,89 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 2% z dochodów gminy uzyskanych z tytułu podatku rolnego jest przekazywane do Podlaskiej Izby Rolniczej.

„Rozdział 01095 – Pozostała działalność”

W rozdziale tym planowaną kwotę 14 199,00 zł wydatkowano w 98,04%, tj. w kwocie 13 920,07 zł. Powyższe środki pochodzą w całości z dotacji i zostały przeznaczone na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jest to zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

Dział 020 – Leśnictwo				Plan               Wykonanie	    % wykonania

500,00	             0,00		    0,00

„Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 500,00 zł nie uległ zmianie. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na nadzór nad lasami znajdującymi się na terenie miasta Łomża zgodnie z porozumieniem z Nadleśnictwem Łomża. Opłata za I półrocze zostanie uiszczona w lipcu 2013r.

Dział 600 – Transport i Łączność		Plan               Wykonanie	    % wykonania

59 371 160,00        6 772 956,42	   11,41

„Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 5 880 000,00 zł w trakcie I półrocza zwiększono o 71 295,00 zł do poziomu 5 951 295,00 zł.

W ramach zadań bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 5 813 739,00 zł, które zrealizowano w 42,42%. W formie dotacji przedmiotowej przekazano dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB w Łomży 2 404 980,00 zł na dofinansowanie usług transportowych komunikacji miejskiej. Przekazano również kwotę 55 170,42 zł na realizację zadań organizatora transportu zbiorowego.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 29 213 688,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 1 136 603,00 zł do poziomu 28 077 085,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 3 036 261,00 zł, wykonano w wysokości 1 392 184,41 zł, tj. 45,85%.

W ramach rozdziału zrealizowano:

- Zakup energii elektrycznej do zasilania sygnalizacji świetlnych: plan – 60 000,00 zł, wydatkowano – 26 376,06 zł. Mimo wzrostu ilości skrzyżowań sterowanych sygnalizacją, nastąpiło zmniejszenie poboru prądu dzięki zastosowaniu sygnalizatorów diodowych (LED).

- Zakup usług remontowych: plan – 700 000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ul. Wojska Polskiego, Zjazd i Poznańskiej.

- Utrzymanie letnie dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych: plan – 1 200 000,00 zł, wydatkowano – 596 910,49 zł. W ramach tych środków utrzymywano ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe o łącznej długości 42,2 km. Wykonywano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwację obiektów mostowych, dekorację miasta z okazji świąt państwowych oraz konserwację sygnalizacji świetlnych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- Zimowe utrzymanie dróg (powiat): plan – 760 000,00 zł,  wydatkowano –  759 994,44 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice powiatowe, wojewódzkie i krajowe): plan  – 240 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Środki będą wykorzystane w II półroczu.

- Usługi niematerialne: plan – 36 261,00 zł, wykonanie – 8 903,42 zł.

Wydatki dotyczą pomiaru różnic wysokości reperów kontrolnych w podporach mostu na rzece Narew w Łomży w ul. Sikorskiego oraz projektu stałej organizacji ruchu na ul. Dwornej.

- Opracowanie ekspertyz analiz i opinii: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki planowane w II półroczu.

- Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki planowane są  w II półroczu.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 20 315 400,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie I półrocza zmian zmniejszono o 22 671,00 zł do poziomu  20 292 729,00 zł.

Wydatki bieżące rozdziału zaplanowano w kwocie 1 895 349,00 zł, zaś zrealizowano w kwocie       1 087 817,03 zł, tj. 57,39% na następujące zadania:

- Zakup usług remontowych: plan – 270 000,00 zł, wydatkowano – 0,00 zł.

Wydatki będą poniesione w II półroczu.

- Bieżące utrzymanie ulic gminnych: plan – 880 000,00 zł, wydatkowano – 467 829,02 zł.

W  ramach środków utrzymywano ulice gminne o łącznej długości 75,2 km. Realizowano utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników, naprawy dróg gruntowych oraz dekorację miasta z okazji świąt państwowych. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- Utrzymanie zimowe - drogi miejskie: plan – 620 000,00 zł, wydatkowano – 619 988,01 zł. Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

- Utrzymanie kanalizacji deszczowej (ulice gminne): plan – 59 949,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wydatki są planowane w II półroczu.

- Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek       na rzecz Urzędu Marszałkowskiego: plan – 65 400,00 zł. Wykonanie – 0,00 zł. Wydatki będą poniesiono w II półroczu

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 60095 – Pozostała działalność”

W ramach wydatków bieżących poniesiono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 50,12 zł.

Wydatki majątkowe rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 630 – Turystyka				Plan               Wykonanie	    % wykonania

1 734 117,00             98 077,20	             5,66

„Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 76 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu przekazano w formie dotacji celowej środki Okręgowemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Łomży na zadanie „Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku nad Narwią – organizacja i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli” w wysokości 44 000,00 zł (I transza)

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w wysokości 54 077,20 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	Plan               Wykonanie	    % wykonania

7 833 999,00      1 496 114,47	   19,10

„Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej”

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 1 650 000,00 zł w I półroczu 2013r. nie uległ zmianie.

W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 1 500 000,00 zł, z czego w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 350 000,00 zł na dotację przedmiotową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na remonty budynków mieszkalnych oraz utrzymanie zasobów komunalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

W stosunku do pierwotnie uchwalonego planu w kwocie 4 601 445,00 zł w trakcie I półrocza dokonano zwiększenia o 7 554,00 zł do kwoty 4 608 999,00 zł.

Wydatki bieżące w zakresie gospodarki nieruchomościami Miasta Łomża zrealizowano w kwocie            216 758,01 zł.

Powyższe środki zostały przeznaczone na usługi rzeczoznawców majątkowych, zlecono wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia, a także zlecono prace porządkowe i rozbiórkowe na gruntach wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.  Pozostałą kwotę przeznaczono na: koszty postępowania sądowego, opłaty za czynności dokonane w księgach wieczystych, różne opłaty i składki, zakup energii elektrycznej.

Wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa sfinansowano w części dotacją z budżetu państwa. W ramach środków na zadania zlecone powiatu wpłynęła dotacja w kwocie 27 553,02 zł, z czego na wydatki bieżące wykorzystano 493,02 zł na zakup energii elektrycznej. Pozostała kwota, tj. 27 060,00 zł stanowi zwrot należność od budżetu państwa za usługę rozbiórki nieruchomości Skarbu Państwa wykonaną w 2012r.

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki majątkowe opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 70095 – Pozostała działalność”

Wydatki powyższego rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 710 – Działalność usługowa		Plan               Wykonanie	    % wykonania

3 060 930,00	    2 439 050,47             79,68

„Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego”

W budżecie miasta Łomży w 2013r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanowano kwotę w wysokości 303 780,00 zł, w tym:

- wydatki związane z ogłoszeniami w prasie, opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzeniem projektanta za przygotowanie decyzji o  warunkach zabudowy – 293 780,00 zł,

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 10 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 7,00% w kwocie 21 269,16 zł.

# W I półroczu 2013r. kontynuowano prace nad opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża:

# - obszar P1 -  tereny Śródmieścia,

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszar P8 położony pomiędzy ul.        Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego.

Kontynuowano prace nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. W  I półroczu 2013r. nie wydatkowano żadnych środków na opracowanie Studium, ponieważ II etap opracowania  przedłużył się z przyczyn niezależnych zarówno od projektanta jak i Zamawiającego.

Na decyzje o warunkach zabudowy wydatkowano kwotę 19 889,10 zł, zaś na  ogłoszenia związane z wydawaniem pozwoleń na budowę – 1 380,06 zł.

# W I półroczu 2013r. nie wydatkowano żadnych środków na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, ponieważ Komisja rozliczana jest na koniec każdego roku.

„Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne”

W I półroczu 2013r. nie poniesiono żadnych wydatków.

„Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne”

Zaplanowane środki w kwocie 10 000,00 zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne na dzień 30 czerwca 2013r. nie zostały wydatkowane.

„Rozdział 71015 – Nadzór budowlany”

Z zaplanowanych wydatków bieżących na kwotę 296 700,00 zł finansowanych w całości dotacją   celową z budżetu państwa w ramach zadań zleconych, wydatkowano ogółem kwotę                 151 681,31 zł, tj. 51,12%  planu.

W I półroczu  środki w kwocie 138 035,12 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń Inspektora i pozostałych pracowników. Kwotę w wysokości 13 646,19 zł – wydatkowano na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu tj. zakup materiałów biurowych, paliwo, utrzymanie samochodu służbowego, usługi trelefonii komórkowej, koszty delegacji, szkolenia inspektorów.

Zatrudnienie w Inspektoracie w 2013r. wynosi 5 osób.

W 2013 roku Inspektorat wydał łącznie 34 decyzji i 10 postanowień.

Ponadto inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili w terenie:

- 32 kontrole budów realizowanych na terenie miasta, w tym z własnej inicjatywy 31 kontroli, w związku z tym nałożono na inwestorów, kierowników budów i zarządców lub właścicieli obiektów budowlanych będących w użytkowaniu mandaty karne kredytowane w ilości 8 sztuk na sumę 1 100,00 złotych;

- 32 kontrole obiektów budowlanych będących w użytkowaniu  w tym przeprowadzono 6 kontroli na placach zabaw oraz 2 kontrole dróg gminnych oraz 2 kontrole mostów będących w zarządzie Miasta;

- 24 wizje lokalne w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym;

- 2 kontrole wspólne z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łomży i Strażą Pożarną;

- 16 kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przed wydaniem  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- 4 kontrole sprawdzające wykonanie decyzji organu nadzoru budowlanego;

- 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej w Łomży;

W 2013 roku przyjęto 105 szt. zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych oraz przyjęto 123 szt. zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych obiektów budowlanych.

„Rozdział 71035 – Cmentarze „

Środki z budżetu Wojewody Podlaskiego (na podstawie porozumienia) w wysokości 5 500,00 zł przeznaczone na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Łomży zostaną wykorzystane na wykonanie nasadzeń kwiatów na cmentarzach wojennych we wrześniu br.

„Rozdział 71095 – Pozostała działalność”

W myśl podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Łomży miasto Łomża partycypuje w kosztach utrzymania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na  który zaplanowano 246 100,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano kwotę 123 100,00 zł, tj. 50,02%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 720 – Informatyka               		Plan               Wykonanie	    % wykonania

2 883 770,00   	8 255,18		0,29

„Rozdział 72095 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału realizowany jest projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności”, na który łączne nakłady zaplanowano w kwocie 2 883 770,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. dokonano wydatków na kwotę 8 255,18 zł. Jest to wypłacone wynagrodzenie koordynatora projektu. Szerzej na temat zadania opisano w części dotyczącej inwestycji.

Dział 750 – Administracja publiczna		Plan               Wykonanie	    % wykonania

24 764 706,00 	8 735 257,12		35,27

„Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie”

Uchwalony na dzień 01.01.2013r. plan w wysokości 1 067 562,00 zł w ciągu I półrocza nie zmienił się. Ogólnie na dzień 30.06.2013r. wydatki ukształtowały się na poziomie 543 409,65 zł, z czego na zadania zlecone gminy – 284 600,00 zł, powiatu – 97 600,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 161 209,65 zł. Na koniec I półrocza 2013r. plan zrealizowano w 50,90%, w tym  wynagrodzenia i pochodne w kwocie 514 358,25 zł, pozostałe – 29 051,40 zł.

W ramach rozdziału realizowano zadania z zakresu spraw meldunkowych, wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i zarządzania kryzysowego. Część zadań realizowano w ramach dotacji przekazanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki na zadania zlecone wykorzystano w całości m.in. na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

„Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 826 020,00 zł w trakcie I półrocza 2013r. nie zmienił się.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 48,59%, tj. w kwocie 887 301,31 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne  - 613 136,13 zł, pozostałe – 274 165,18 zł.

W rozdziale wykonywane są zadania powiatu i dotyczą spraw związanych z ochroną środowiska, nadzoru nad utrzymaniem dróg krajowych i wojewódzkich, wydawaniem kart wędkarskich oraz obsługą techniczną powierzonego majątku Skarbu Państwa jak również zakupem tablic rejestracyjnych i druków (prawo jazdy, świadectwa kwalifikacyjne, karty pojazdu, nalepki kontrolne) do prowadzenia bieżących spraw Centrum Obsługi Mieszkańców.

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące z tytułu zakupu druków wynoszą 5 281,30 zł.

„Rozdział  75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

W  budżecie miasta na 2013 rok na zadania związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej przyjęto kwotę 397 787,00 zł. Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 177 271,61 zł, co stanowi 44,56% planu. Większość wydatków poniesiono na wypłaty diet radnym, czyli na zaplanowane             379 587,00 zł zrealizowano 173 901,63 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącej obsługi  Rady, tzn. remontu i konserwacji kserokopiarki oraz wydatków związanych z udziałem w uroczystościach państwowych i miejskich.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do końca czerwca 2013 Rada odbyła 38 posiedzeń  Komisji  oraz  8  sesji.

„Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”

Pierwotnie zaplanowane wydatki w kwocie 20 454 904,00 zł w trakcie I półrocza 2013r. wzrosły o  96 578,00 zł do poziomu 20 551 482,00 zł. Wzrost wynika z dostosowania planu w związku z realizacją projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

Zrealizowano wydatki w wysokości 6 717 923,93 zł, w tym na zadania bieżące – 6 585 723,53 zł. Powyższe środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne, tj. 5 552 439,09 zł oraz niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, meble, sprzęt (programy, drukarki i inne), paliwo, prasa, wyposażenie, materiały konserwacyjno – eksploatacyjne, itp.

- zakup usług remontowych: konserwacja systemu Info – System, Fiskus oraz Technika, konserwacje: windy, systemu pożarowego, centrali telefonicznej, klimatyzatorów, systemu alarmowego, kopiarki, remonty pomieszczeń; ponadto zabezpieczono środki na wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie elewacji budynku od strony ul. Zatylnej i ul. Senatorskiej, naprawie dachu w połaci od strony ul. Senatorskiej, wymianie okien (jednego w elewacji od strony ul. Senatorskiej, dwóch dachowych połaciowych od strony dziedzińca), dociepleniu ściany i wykonaniu elewacji od strony ul. Woziwodzkiej, remoncie metalowych schodów zewnętrznych (ewakuacyjnych) w elewacji od strony dziedzińca;

- zakup usług pozostałych: wysyłka korespondencji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, oprogramowanie, monitoring, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, artykuły biurowe (tonery, wydruki – wizytówki), wykonanie instalacji telefonicznej, wywóz nieczystości, abonament systemu komunikacji niewerbalnej, itp.

Poniesiono również wydatki na zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do sieci Internet, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, odpisy na ZFŚS, delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników Urzędu.

Na dzień 30.06.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania w kwocie 41 633,52 zł dotyczą wydatków bieżących.

W ramach rozdziału ujęte są wydatki na realizację zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”: umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-20-168/10-00 Projektu o nr POIG.08.03.00-20-168/10 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Przedmiotem projektu jest:

- dostarczenie Internetu do 500 mieszkańców Łomży, których dochody kwalifikują do otrzymywania pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego, osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych;

- budowę infrastruktury ICT (sieć światłowodową);

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera dla 500 osób ww.;

- akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu;

- dostarczenie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wyposażeniem (niezbędnym dla działań koordynacyjnych i szkoleniowych) do placówek oświatowych, placówek kultury, opieki społecznej i bibliotek.

W dniu 15.03.2013 r. został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie, w którym Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację Projektu stanowiącego 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Łączny budżet projektu przewiduje kwotę 5 769 632,00 zł, z tego wydatki bieżące – 687 678,00 zł, wydatki  majątkowe – 5 081 954,00 zł.

Wydatki bieżące na dzień 30.06.2013r. wykonano w kwocie 147 676,04 zł. W ramach powyższego zakupiono: artykuły sponsorowane, broszury informacyjne, organizację konferencji prasowej, materiały promocyjne, zaproszenia; usługę hostingu, utrzymanie konta platformy videokonferencyjnej, stworzenie portalu e-learningowego. Opłacono wynagrodzenia bezosobowe i osobowe za obsługę projektu.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa”

Zaplanowano środki na poziomie 32 000,00 zł, wykonano w kwocie 27 390,85 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów pracy komisji zajmującej się kwalifikacją wojskową. Zadanie zrealizowano w całości w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu.

„Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego „

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 501 800,00 zł zrealizowano w kwocie 152 325,66 zł, tj. 30,36% na następujące zadania:

1) Dofinansowania - współorganizacja wydarzeń/imprez, łączna kwota – 50 029,28zł:

- współorganizacja wyjazdu do Warszawy Studentów Złotego Wieku.

- współorganizacja międzynarodowej konferencji ”Poznając przeszłość, kształtujemy przyszłość...”,

- współorganizacja XVIII Zjazdu Oddziału PTTK im. A. Chętnika,

- współorganizacja Charytatywnego Bezalkoholowego Balu Karnawałowego,

- współorganizacja Łomżyńskiej Gali Boksu,

- współorganizacja VII ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Radość Spod Kapelusza”,

- współorganizacja Rowerowej Pielgrzymki – rajdu z Łomży do Gorek, Katynia i Smoleńska,

- współorganizacja „Juwenaliów”,

- współorganizacja jubileuszu 35-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”,

- współorganizacja III Zjazdu Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

- współorganizacja akcji „Razem Bezpieczniej” - usługa transportowa,

- współorganizacja wyjazdu członków zespołu C.T.Group na Mistrzostwa Europy,

- współorganizacja rajdu starych samochodów „Shaya Relly”,

- współorganizacja XXI Finału WOŚP,

- współorganizacja XX Ogólnopolskiego Zlotu Druha Szarego,

- współorganizacja zawodów strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta.

2) Organizacja festynów, imprez, udział w wydarzeniach promocyjnych, łączna kwota – 44 623,18 zł:

- współorganizacja imprezy Grand Prix Night Power 2013 – 10.08.2013r. - łączna kwota – 4 000,00zł,

- współorganizacja Światowych Dni Młodzieży – 3 350,00 zł,

- współorganizacja otwarcia Terenów Sportowo Rekreacyjnych Nad Narwią - łączna kwota -14 407,35 zł,

- udział w 500-leciu Województwa Podlaskiego – 2 721,83 zł,

- współorganizacja festynu p.n. „Słoneczna Estrada” – 5.000,00 zł,

- współorganizacja Noworocznego Pokazu Sztucznych Ogni – 5.000,00 zł,

- udział przedstawicieli miasta w Inauguracji Night Power Grand Prix w Olsztynie – 72,00 zł.

3) Udział Miasta w targach, łączna kwota – 4 634,23 zł:

- Targi turystyczne  ITM  w Warszawie,

- Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB w Katowicach.

4) Zakup/wykonanie materiałów promocyjnych, książek/albumów, gadżetów, łączna kwota – 4 920,32 zł.

5)  Wykonanie promocyjnych materiałów wydawniczych i udział w obcych wydawnictwach, w tym  reklama zewnętrzna, łączna kwota – 16 083,90 zł:

- współpraca przy wydaniu folderów promujących działalność, zasoby MOSiR w tym także walory miasta Łomża,

- współpraca przy wydaniu publikacji ”Śladami prastarej Łomży”,

- udział miasta w kampanii reklamowej o nazwie „Niceplace” (15.000 nośników reklamowych),

- reklama Miasta w wydawnictwie „Urlaub in Polen 2013”,

- reklama Miasta w wydawnictwie „Urlop 2013” Informator dla turystów,

- reklama prasowa Dni Łomży,

- materiał filmowy promujący mecz Polska – Białoruś.

- Pozostałe wydatki, łączna kwota – 12 623,94 zł, m.in.: zakup kwiatów na uroczystości, usługi transportowe, wizyty delegacji zagranicznych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, itp.

W zakresie promocji gospodarczej miasta w I półroczu 2013r. wydatkowano środki finansowe na:

- udział Miasta w targach MIPIM w Cannes, łączna kwota – 12.491,20zł,

- inne wydatki, łączna kwota – 8.539,34zł, m.in.: wykonanie wizytówek, kserokopie map, ogłoszenie prasowe, produkcja TV materiałów promocyjnych, ekspozycja reklam w autobusach (Tereny sportowo – rekreacyjne), zakup płyty „Trzej Tenorzy w Nadnarwiańskim Grodzie”,

- służbowe podróże krajowe - łączna kwota – 433,14zł,

- służbowe podróże zagraniczne - łączna kwota – 7 741,59zł,

- różne opłaty i składki – łączna kwota  277,54zł.

„Rozdział 75095 – Pozostała działalność”

Uchwalony budżet w wysokości 97 000,00 zł w trakcie I półrocza zwiększono do poziomu 388 055,00 zł. Łącznie wydatki zrealizowano w 59,18%, tj. 229 634,11 zł.

W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie prowizyjne inkasentom opłaty skarbowej w kwocie 5 834,59 zł, tj. 41,68% planu. Opłacono również składki uczestnictwa miasta w stowarzyszeniach na kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 93,75% kwoty zaplanowanej. Ponadto wydatkowano środki na opłacenie zasądzonych odszkodowań, odsetek, kosztów postępowań sądowych i usług komorniczych (w zakresie egzekucji podatkowych) w wysokości 159 610,84 zł, z tego

W ramach zadania „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” poniesiono wydatki w kwocie 56 688,68 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe - 31 302,50 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby LPI – 8 299,75 zł,

- zakup usług pozostałych: materiały informacyjno - promocyjne (teczki, długopisy, plakaty), spotkania informacyjne, działania promocyjne (reklama LPI w mediach i na telebimie) – 10 389,50 zł,

- delegacje służbowe (szkolenia dla pracowników, wyjazdy do Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie województwa) – 661,59 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 na podstawie Porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mieście Łomża zawartego w dniu 26.04.2012 r.              z Województwem Podlaskim. Finansowany jest ze środków krajowych (15%) i środków europejskich (85%).

Zadaniem LPI jest udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiednich Programów Operacyjnych w formie konsultacji bezpośrednich, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i pisemnej. Udzielanie wsparcia beneficjentom w procesie rozliczania dotacji, organizacja konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów, organizacja i udział pracowników w Mobilnych Punktach Informacyjnych na terenie województwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 		          Plan               Wykonanie	    % wykonania

organów władzy państwowej, 	           10 751,00             5 375,00	              50,00

kontroli   i ochrony prawa oraz sądow.

„Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Środki wydatkowano na aktualizację spisu wyborców. Na zaplanowane 10 751,00 zł zrealizowano 50%, tj. 5 375,00 zł na wynagrodzenia pracowników. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na realizację zadań zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne	Plan               Wykonanie	    % wykonania

i ochrona ppoż.		   6 360 360,00	 	3 313 871,24		    52,10

„Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji”

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 000,00 zł na dofinansowanie patroli pieszych Policji, zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy PM a KMP wykonano w kwocie 25 630,00 zł.

„Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji”

Realizację wydatków rozdziału opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział  75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

Przyznana na 2013 rok dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu   administracji rządowej na dzień 01.01.2013r. wynosiła 5 478 000,00 zł. Dokonane zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia dotacji budżetu państwa na zabezpieczenie płatności związanych z podwyżką wynagrodzeń funkcjonariuszy oraz korekty między paragrafami, w celu zabezpieczenia płatności w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne 4 funkcjonariuszy. Plan wydatków bieżących po zmianach na dzień 30.06.2013r. wynosi 5 827 000,00 zł.

Za II kwartał 2013  roku  Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży przelano środki w wysokości 3 458 300,00 zł. Przekazana  dotacja została wykorzystana w  kwocie 3 170 119,68 zł, co stanowi 54% przyznanego planu i 92% przekazanej dotacji.

Wykonane wydatki kształtują się  następująco :

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - w planie po zmianach ujęto kwotę 410 780,00 zł, z czego wydatkowano 245 552,00 zł, co stanowi 60% środków tych paragrafów i 4% całego planu, w tym:

- wypłacono funkcjonariuszom równoważnik pieniężny za remont lokalu,

- pomoc mieszkaniowa,

- zasiłki pogrzebowe,

- na bieżąco są wypłacane gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy,

- równoważnik za przejazd,

- równoważnik za brak lokalu,

- zasiłki na zagospodarowanie funkcjonariuszy,

- pozostałe należności funkcjonariuszy, w tym przejazdy  do szkół 5 funkcjonariuszy

- ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie.

2) Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia  roczne pracowników KM PSP w Łomży – plan po zmianach  wynosi 4 250 261,00 zł, z czego wydatkowano kwotę  2 228 865,13 zł, co stanowi 52% środków tych paragrafów i 38% całego planu.

3) Pozostałe należności funkcjonariuszy   § 4060 – plan na dzień 01.01.2013r. wynosił 492 784,00 zł. Zmian w tym paragrafie dokonywano w celu zabezpieczenia płatności za odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop oraz odszkodowanie powypadkowe. Ponadto zwiększono dotację budżetu państwa w celu zabezpieczenia płatności wynikających ze wzrostu wynagrodzenia funkcjonariuszy. Plan po zmianach wynosi 602 317,00 zł. Do chwili obecnej  wydano kwotę 495 176,10 zł (na nagrody jubileuszowe – 35 234,63 zł, odprawy emerytalne – 125 427,62 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop w związku z odejściem funkcjonariusza na rentę powypadkową – 7 114,80 zł, rekompensata za godziny nadliczbowe – 225 219,05 zł i odszkodowanie 25 840,00 zł, nagrody uznaniowe – 76 340,00 zł) co stanowi 82% środków tego paragrafu i 8 % całego planu.

4) Pochodne od wynagrodzeń – na dzień 01.01.2013r. plan wynosił  36 318,00 zł, z czego wydatkowano kwotę  16 713,90 zł, co stanowi 46% środków tych paragrafów i 0,3% całego planu.

5) Wydatki rzeczowe - tj. zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług – plan na dzień 30.06.2013r. wynosił 446 023,00 zł, z czego  wydatkowano kwotę 204 559,49 zł, co stanowi  46% środków tych paragrafów i 4% całego planu.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb 28S w ramach tych § wynikają z terminów    płatności faktur.

6) Różne opłaty i składki (wykup świadectw i przeglądy pojazdów, podatki od środków  transportu, podatki od nieruchomości – plan na dzień 01.01.2013r. wynosił 64 747,00 zł a po zmianach wynosił  65 000,00 zł, z czego  wydatkowano kwotę 30 303,20 zł co stanowi 47% środków tych paragrafów i 0,5% całego planu.   Zobowiązania w tych paragrafach nie wystąpiły.

7) na § 4440  (ZFŚS) w uchwale budżetowej przypisano kwotę 4 741,00 zł. Na ZFŚS przekazano cały dokonany odpis.

„Rozdział 75414 – Obrona cywilna „

Planowana kwota 15 500,00 zł wydatków obrony cywilnej pozostała bez zmian (poza przeniesieniami między paragrafami) w ciągu I półrocza 2013 roku. Zrealizowano wydatki na poziomie 6 677,82 zł, tj. 43,08%. W ramach powyższych środków  zakupiono energię elektryczną pod syreny alarmowe, dokonano  konserwacji sprzętu i urządzeń alarmowych. Ponadto pokryto koszty delegacji oraz szkoleń doskonalących z zakresu OC pracowników BZO.

„Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)”

Na realizację zadań Straży Miejskiej w 2013r. zaplanowano środki w kwocie 75 900,00 zł.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 420,14 zł - wydatki ograniczono do jednokrotnego wypłacenia ekwiwalentu za indywidualne składniki mundurowe, do wypłaty pozostają środki przewidziane za czyszczenie i pranie umundurowania wszystkich strażników;

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 316,07 zł - wydatki realizowane w głównej mierze na zakup paliwa oraz podzespołów i części do samochodów służbowych;

- zakup usług pozostałych – 1 435,13 zł - wydatki w tym zakresie związane były z naprawą pojazdów służbowych, myciem i czyszczeniem okresowym i pozycjonowaniem; niskie wykonanie, tj. 8,97% wiąże się ze zmianą zasad napraw bieżących samochodów służbowych, rezygnacją z usług serwisowych na rzecz zakupu we własnym zakresie części i podzespołów i zlecaniem napraw w ograniczonym i jedynie niezbędnym zakresie bez dodatkowych kosztów serwisu, zmniejszono też wydatki na usługi czyszczenia i mycia pojazdów.

- różne opłaty i składki – 300,00 zł - wydatki objęły koszt jednorocznej opłaty za dysponowanie częstotliwością radiową;

- szkolenia pracowników – 390,00 zł – niskie wykonanie wydatków (6,50%) ze środków planowanych w tym paragrafie powodowany jest korzystaniem przez pracowników jedynie ze szkoleń w ramach projektów realizowanych bez udziału środków własnych, nie zatrudniono też żadnych nowych strażników, gdzie wymagane byłoby szkolenie podstawowe, do realizacji pozostaje zorganizowanie szkolenia specjalistycznego wszystkich strażników, w związku z upływem terminów ustawowych dla części nabytych wcześniej uprawnień, niezbędnych do pełnej realizacji zadań służbowych.

Realizacja wydatków do końca I półrocza tego roku przebiega zgodnie z założeniami planu budżetu na 2013 rok z zastosowaniem możliwych ograniczeń i niezbędnych oszczędności. Nie istnieją żadne przesłanki mogące w przyszłości pociągnąć konieczność zwiększania środków w poszczególnych kategoriach klasyfikacji budżetowej Straży Miejskiej.

W pierwszym półroczu tego roku Straż Miejska nałożyła łącznie 669 mandatów karnych na łączną kwotę 76 590,00 złotych z tendencją porównywalną do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

# „Rozdział 75495 – Pozostała działalność”

W ramach rozdziału pierwotnie uchwalony plan w kwocie 540 000,00 zł zmniejszono o 218 040,00 zł do kwoty 321 960,00 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 101 582,40 zł, tj. 31,55 %.

Zaplanowane środki wydatkowano na  zakupy części zamiennych do kamer, materiały dla Centrum Nadzoru w KMP. Zrefundowano koszty zatrudnienia 4 osób obsługi Centrum Nadzoru w Komendzie Miejskiej Policji -  Urząd  pokrywa w 100% koszty ich zatrudnienia. Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji systemu monitoringu.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	Plan               Wykonanie	    % wykonania

5 288 087,00	   2 099 857,62		 39,71

„Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”

Przyjęty pierwotnie plan na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości        5 288 087,00 zł zrealizowano na obsługę długu w kwocie  2 099 857,62 zł, tj. 39,71 % planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia			Plan               Wykonanie	    % wykonania

188 941,00                  0,00		0,00

„Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe”

Z przyjętej wysokości rezerw na początku roku, tj. 2 616 488,00 zł w trakcie I półrocza rozdysponowano 523 245,00 zł. Wielkość poszczególnych rezerw kształtowała się następująco:

Rodzaj rezerwy:				Plan na dzień 		            	Plan na dzień

01.01.2013r.	          			30.06.2013r.

- Oświatowa				1 200 000,00				 696 633,00

- dla instytucji kultury		   	     30 000,00				   30 000,00

- ogólna				  	   773 493,00				 753 615,00

- na zarządzanie kryzysowe	  	   552 995,00				 552 995,00

- na inwestycje zgłoszone

do funduszy strukt.		   	   60 000,00				  60 000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie		Plan               Wykonanie	    % wykonania

114 622 005,00	  57 649 564,64 	50,30

Środki zaplanowane w dziale w wysokości 114 622 005,00 zł przeznaczono na: finansowanie działalności bieżącej szkół w kwocie 90 330 774,00 zł, inwestycje w placówkach oświatowych w wysokości 7 283 233,00 zł oraz dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów  publicznych w kwocie 17 007 998,00 zł.

Prowadzone przez samorząd łomżyński szkoły i placówki oświatowe funkcjonują w formie jednostek budżetowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie obejmuje:

- 6 szkół podstawowych,

- 9 przedszkoli publicznych,

- 3 gimnazja publiczne samodzielne i w 2 zespołach szkół,

- 2 licea ogólnokształcące samodzielne i 5 w zespołach szkół,

- 5 zespołów szkół zawodowych,

- Zespół Szkół Specjalnych,

- Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego,

- Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji.

Pierwotnie uchwalony plan w wysokości 113 019 970,00 zł zwiększono o 1 602 035,00 zł do poziomu 114 622 005,00 zł. Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono z poziomu 88 401 922,00 zł o 1 928 852,00 zł do kwoty 90 330 774,00 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych pozostały bez zmian na poziomie 17 007 998,00 zł. Zaś plan wydatków inwestycyjnych z kwoty 7 610 050,00 zł zmniejszono o 326 817,00 zł do wysokości 7 283 233,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. plan zrealizowano w łącznej kwocie 57 649 564,64 zł, tj. 50,30%.

Planowane wydatki bieżące zrealizowały jednostki na ogólną kwotę 49 792 726,94 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- Wynagrodzenia z pochodnymi – 40 689 727,57 zł.

- Odpisy na ZFSS – 2 674 071,75 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 102 450,41 zł.

- Wydatki rzeczowe – 3 219 330,13 zł.

- Dokształcania i doskonalenie n-li – 41 654,58 zł.

- Pozostała działalność – 1 979 811,09 zł.

- Dowożenie uczniów – 9 226,97 zł.

- Wydatki na żywienie – 1 076 454,44.

Strukturę wydatków bieżących w 2013 r. według poszczególnych rozdziałów przedstawiono w poniższej tabeli:

| Lp. | Rozdz. | Opis rozdziału | Plan pierwotny 2013 r. | Zmiany w planie | Plan po zmianach na 30.06.2013 | Wydatki | % wykonania planu wydatków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80101 | Szkoły podstawowe | 20 774 492 | 101 499 | 20 875 991 | 11 608 124,69 | 55,61% |
| 2 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 213 849 | -105 | 1 213 744 | 673 878,47 | 55,52% |
| 3 | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 808 157 | 26 013 | 834 170 | 482 820,76 | 57,88% |
| 4 | 80104 | Przedszkola | 12 328 354 | 16 570 | 12 344 924 | 7 025 762,89 | 56,91% |
| 5 | 80110 | Gimnazja | 12 423 591 | 55 627 | 12 479 218 | 6 962 258,00 | 55,79% |
| 6 | 80111 | Gimnazja specjalne | 722 857 | -1 864 | 720 993 | 403 428,31 | 55,95% |
| 7 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 15 485 025 | 15 942 | 15 500 967 | 8 505 833,39 | 54,87% |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 18 000 | 0 | 18 000 | 9 226,97 | 51,26 |
| 8 | 80130 | Szkoły zawodowe | 16 382 638 | 105 000 | 16 487 638 | 9 251 652,38 | 56,11% |
| 9 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 916 664 | 3 927 | 920 591 | 522 826,77 | 56,79% |
| 10 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 1 555 547 | 0 | 1 555 547 | 807 536,92 | 51,91% |
| 11 | 80142 | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 727 202 | 16 090 | 743 292 | 382 917,63 | 51,52% |
| 12 | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 411 857 | -32 460 | 379 397 | 41 654,58 | 10,98% |
| 13 | 80148 | Stołówki szkolne | 1 995 699 | 17 162 | 2 012 861 | 1 134 994,09 | 56,39% |
| 14 | 80195 | Pozostała działalność | 2 662 490 | 2 478 751 | 5 141 241 | 1 979 811 | 38,51% |
|  |  | Razem: | 88 426 422 | 2 802 152 | 91 228 574 | 49 792 726,94 | 54,58% |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie placówek oświatowych  w ramach działu 801 przekazano dotacje w wysokości 7 282 929,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 573 908,70 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe”

Pierwotnie zaplanowane wydatki na poziomie 25 019 492,00 zł w trakcie półrocza zwiększono o 251 499,00 zł do kwoty 25 270 991,00 zł. Na realizację zadań rozdziału wydatkowano łącznie kwotę 12 165 932,69 zł, z tego na zadania bieżące 11 608 124,69 zł (plan – 20 875 991,00 zł), zaś na zadania inwestycyjne 557 808,00 zł (plan – 4 395 000,00 zł).

Miasto Łomża jest organem założycielskim dla 6 szkół podstawowych, do których uczęszcza 3 410 uczniów. Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 20 919 492,00 zł. W I półroczu plan zwiększono o 101 499,00 zł do kwoty 21 020 991,00 zł (w tym na zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki oświatowe – 145 000,00 zł). Zwiększenie planu dotyczy m.in. remontu chodnika do głównego wejścia Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży od ulic: Kołłątaja i Niemcewicza oraz chodników do wejść ewakuacyjnych od strony Pływalni Nr 1 (67 000,00 zł).  Nastąpiło tu także zwiększenie planu o kwotę 6 027,00 zł z przeznaczeniem na naprawę studzienki, kostki wokół studzienki i przebudowę schodów w kierunku wejścia bocznego do sal lekcyjnych w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9.

W I półroczu 2013r. szkoły podstawowe wydatkowały 11 608 124,69 zł na wydatki bieżące, w tym: 87,96 % tych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi (10 210 508,42 zł), 6,14 % - wydatki rzeczowe (712 315,26 zł), 5,87 % - odpisy na ZFŚS (681 102,00 zł) oraz 0,03 % - wynagrodzenia bezosobowe (4 199,01 zł).

Zobowiązania bieżące szkół podstawowych na 30.06.2013 r. wynosiły 481 087,39 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 80102– Szkoły Podstawowe Specjalne”

Do Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w I półroczu 2013 r. uczęszczało ogółem 51 uczniów, w tym 5 na nauczanie indywidualne. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w 1 oddziale dla upośledzonych w stopniu lekkim, 5 zespołach edukacyjno – terapeutycznych dla upośledzenia umiarkowanego i 2 zespołach rewalidacyjno – wychowawczych dla upośledzonych w stopniu głębokim. Szkoła Podstawowa Specjalna na swoją Filię przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, gdzie nauką objętych jest 7 dzieci.

Na realizację zadań w 2013 roku szkoła zaplanowała kwotę 1 286 399,00 zł. W ciągu I półrocza plan został zwiększony o 3 395,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 1 289 794,00 zł. Plan w okresie styczeń- czerwiec został wykonany w wysokości 673 878,47 zł, czyli na poziomie 52,25%.

W strukturze wydatków płace i pochodne wynoszą 614 944,13 zł, czyli 91,25% ogólnej kwoty wydatków. Wydatki rzeczowe wynoszą 2,29 %,  odpisy na ZFŚS – 6,16% oraz  wynagrodzenia bezosobowe - 0,3%.

Jednostka na dzień 30.06.2013 r. miała zobowiązania w wysokości 15 520,00 zł i dotyczyły one  podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2013r. i wyposażenia do tworzonej sali dla dzieci autystycznych.

„Rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w  szkołach podstawowych”

Od września 2012r. do 13 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 293 dzieci.

Na wydatki w tych jednostkach zaplanowano pierwotnie 808 157,00 zł. W ciągu I półrocza plan zwiększono o 26 013,00 zł. Plan po zmianach, tj. na 30.06.2013 r. wyniósł 834 170,00 zł.

W I półroczu 2013 r. w rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 482 820,76 zł, w tym:

-  428 245,45 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (88,70% wydatków ogółem),

-  20 197,06 zł - wydatki rzeczowe (4,18 %),

-  34 378,25 zł – odpisy na ZFŚS (7,12 %).

Zobowiązania bieżące oddziałów przedszkolnych na 30.06.2013 r. wynosiły 26 259,29 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

„Rozdział 80104 – Przedszkola”

W mieście Łomża funkcjonuje 9 przedszkoli publicznych, do których uczęszcza 1461 dzieci (w 56 oddziałach). Na działalność przedszkoli w 2013 r. zaplanowano wydatki ogółem 12 546 354,00 zł.

W ciągu I półrocza 2013r. plan został zwiększony o 117 820,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 12 664 174,00 zł. Zwiększono plan głównie na wydatki płacowe, usługi remontowe oraz wydatki inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne bezpośrednio realizowane przez przedszkola uległy zwiększeniu w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w związku z wykonaniem ścianki działowej w celu wydzielenia dwóch sal (34 685,00 zł)  oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 14 z tytułu realizacji przy udziale środków z PFRON programu „Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym” (66 565,00 zł) z przeznaczeniem na zamontowanie windy i przygotowanie wejścia do budynku przedszkola przy uwzględnieniu dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkola w I półroczu 2013 r. poniosły wydatki ogółem w wysokości 7 041 752,89 zł, czyli w 55,6%. W wydatkach bieżących przedszkoli publicznych: 79,72% stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (5 613 887,33 zł),  wydatki rzeczowe 451 157,63 zł (6,93 % ), odpisy na ZFŚS 412 151,50 zł (5,85%), wydatki na żywienie 532 726,03 zł (8,18%), wynagrodzenia bezosobowe 15 840,40 zł (0,26%)

Wydatki inwestycyjne 15 990 zł (0,23%) – dotyczyły  opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i bramy wjazdowej oraz przebudowy wejścia głównego do budynku z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 9.

Zobowiązania jednostek na 30.06.2013 r. wynosiły 325 391,33 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, wydatków na żywienie, wydatków na zakup usług zdrowotnych,  energii i usług pozostałych.

W mieście funkcjonują 4 przedszkola niepubliczne (2 przedszkola prowadzi Stowarzyszenie „Edukator”, 1 przedszkole - Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i 1 osoba fizyczna). Do placówek tych uczęszczało średnio 564 dzieci. Dla przedszkoli niepublicznych zaplanowano dotację podmiotową na 2013 w wysokości 3 864 430,00 zł, w I półroczu 2013 przekazano tym placówkom 2 178 061,00 zł, czyli 56,36% planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80110 – Gimnazja”

Samorząd Miasta Łomży prowadzi 5 gimnazjów publicznych, z których 3 funkcjonują samodzielnie (PG1,PG2,PG8) i dwa w zespołach szkół (PG3 w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych oraz PG 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących). W 63 oddziałach uczy się 1687 uczniów. Na funkcjonowanie szkół w tym rozdziale zaplanowano pierwotnie budżet w wysokości 12 423 591,00 zł. W ciągu I półrocza 2013r. zwiększono plan wydatków o 55 627,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 12 479 218,00 zł. Wydatkowano w tym okresie 6 962 258,00 zł, w tym: 6 035 506,97 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,69 % wydatków ogółem), 528 492,03 zł - wydatki rzeczowe (7,59 % ), 396 476,00 zł – odpisy na ZFŚS (5,69 %), 1 783,00 – wynagrodzenia bezosobowe  (0,03%).

Zwiększenie w § 4270 dotyczy środków niezbędnych na remont toalety w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Łomży (23 500,00 zł). Zwiększono także w tym paragrafie o 3 000,00 zł budżet Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży, w  związku z  potrzebą naprawy odpływu kanalizacyjnego. 	Na dzień 30.06.2013 r. gimnazja miały 207 335,99 zł zobowiązań bieżących, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

W 3 gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne (Diecezję Łomżyńską, Szkołę Wyższa im. B. Jańskiego i Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy) uczyło się 282 uczniów (zgodnie z SIO). Gimnazjum prowadzone przez Diecezję Łomżyńską jest szkołą publiczną, a pozostałe gimnazja niesamorządowe są niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych. Dotacja dla gimnazjów prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego została zaplanowana w wysokości 1 964 070,00 zł. Na 30.06.2013 przekazano dotacje w łącznej wysokości 897 109,00 zł, co stanowiło 45,68% zaplanowanych środków.

„Rozdział 80111 -  Gimnazja Publiczne Specjalne”

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 7 wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4. W I półroczu 2013r. uczęszczało do niego 37 uczniów, w tym dwóch uczniów objętych jest nauczaniem indywidualnym. Na wydatki w tej szkole zaplanowano na 2013 rok środki w wysokości 722 857,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszono o 1 864,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 720 993,00 zł.

Wydatkowano 403 428,31 zł, w tym:  wynagrodzenia z pochodnymi - 367 672,85 zł (91,14% wydatków ogółem),  wydatki rzeczowe - 12 225,46 zł (3,03 %),  odpisy na ZFŚS 23 130,00 zł (5,73%), wynagrodzenia bezosobowe  - 400,00 zł  (0,10%)

Gimnazjum nie planowało i nie realizowało wydatków inwestycyjnych. Na 30.06.2013r. jednostka miała 3 915,00 zł zobowiązań z tytułu podatku za m-c czerwiec.

„Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół”

Zgodnie z planem wydatków budżetu miasta Łomża – 2013 rok zaplanowano na ten cel w § 4300 kwotę w wysokości 18 000,00 zł.  W I półroczu 2013 r. dokonano zwrotu kosztów dowozu ośmiorga uczniów niepełnosprawnych, w tym pięciorga do Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łomży, dwóch uczniów do szkół (Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Łomży oraz ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Długoborzu) w łącznej wysokości 9 226,97 zł.

„Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące”

W mieście Łomża funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. W siedmiu LO uczy się młodzież w liczbie 2423 (w tym dwa licea są samodzielne, 4 wchodzą w skład zespołów szkół zawodowych i ogólnokształcących, jedno liceum jest w zespole z gimnazjum), natomiast 1 liceum jest dla dorosłych (54 osób) i znajduje się ono w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

Plan na 01.01.2013 r. zakładał wydatki w tych szkołach w wysokości 15 835 025,00 zł. W wyniku dokonanych w ciągu I półrocza zmian, plan został zwiększony o 15 942,00 zł i na 30.06.2013 r. wynosił 15 850 967,00 zł.

Plan wydatków ogółem wykonany został w I półroczu w wysokości 8 505 833,39 zł, tj. 53,66%, w tym:  wynagrodzenia z pochodnymi – 7 546 104,94 zł (88,72 % wydatków ogółem),  wydatki rzeczowe -  513 471,45 zł - (6,03 %),  odpisy na ZFŚS – 445 836,00 zł (5,24 %),  wynagrodzenia bezosobowe – 421,00 zł  (0,01%).

Bieżące zobowiązania na 30.06.2013 r. wynosiły 69 609,19 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

Do 12 liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne (2 LO publiczne i 10 niepublicznych) uczęszczało zgodnie z informacją podaną w SIO 704 uczniów. Na 2013 rok została zaplanowana dla liceów niesamorządowych dotacja w wysokości 2 864 376,00 zł, wykonanie na 30.06.2013 wyniosło 1 081 893,00 zł (tj. 37,77%).

Wydatki inwestycyjne realizowane przez Urząd Miejski opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe”

Miasto Łomża jest organem prowadzącym pięć zespołów szkół zawodowych dla młodzieży oraz jeden zespół (ZCKPiU) dla dorosłych. Do w/w szkół uczęszcza 2266 uczniów.

Na wydatki związane ze szkolnictwem zawodowym w szkołach samorządowych na 2013 rok pierwotnie zaplanowano 16 582 638,00 zł. W ciągu I półrocza 2013r., w wyniku dokonanych zmian, plan zwiększył się o 105 000,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 16 687 638,00 zł. Zwiększenie planu w § 4270 o 30 000,00 zł dotyczyło ZSMiO Nr 5 w  Łomży, z przeznaczeniem środków na wykonanie prac malarskich w salach gimnastycznych.

Wydatki bieżące w zespołach szkół zawodowych w I półroczu 2013 roku wynosiły 9 251 652,38 zł, w tym:  wynagrodzenia z pochodnymi - 8 012 863,63 zł - (86,61 % wydatków ogółem),  wydatki rzeczowe - 706 632,75 zł  (7,64 % ),  odpisy na ZFŚS - 521 737,00 zł (5,64 %),  wynagrodzenia bezosobowe - 10 419,00 zł (0,11%).

Z zaplanowanych 200 000,00 zł szkoły nie ponosiły wydatków inwestycyjnych.

Szkoły zawodowe miały na 30.06.2013 r. zobowiązania w wysokości 116.318,39 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pomocy dydaktycznych.

Dla szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano dotację w wysokości 8 315 122,00 zł. Dotacje przekazane niepublicznym szkołom zawodowym na podstawie art.80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2013 roku wynosiły 3.125.866 zł. (tj. 42,82%)

„Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne”

Szkoła Zawodowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4. W szkole uczy się młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych i kształcenie zawodowe odbywa się w specjalnościach: cukiernik, kucharz, piekarz, ogrodnik, stolarz, pracownik pomocy obsługi hotelowej w klasach o 2 letnim i 3 letnim cyklu nauczania oraz w szkole przysposabiającej do zawodu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej od 1 września uczęszczało 15 uczniów natomiast do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej Do Pracy Nr 1 - 38 uczniów, w tym 1 uczeń pozostawał w nauczaniu indywidualnym).

W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 916 664,00 zł, w ciągu I półrocza 2013r. plan został zwiększony o 3 927,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł 920 591,00 zł.

Wydatki bieżące w I półroczu 2013 roku wynosiły 522.826,77 zł (56,79% planu), w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (91,10 % wydatków ogółem) – 476 327,42 zł,

- wydatki rzeczowe (2,31 %) - 12 059,35 zł,

- odpisy na ZFŚS (6,59 %) - 34 440,00 zł.

Na 30.06.2013 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 6 015,20 zł dotyczyły one podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2013r. oraz zakupu energii.

„Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

W skład ZCKPiU wchodzi Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka jest zlokalizowana przy ul. Przykoszarowej 22.

CKP – podstawowym celem CKP jest prowadzenie zajęć praktycznych. Są to uczniowie z 11 klas ZSMiO. Prowadzona jest stacja diagnostyczna oraz kursy zawodowe dla młodzieży i specjalistyczne dla dorosłych. W zajęciach praktycznych uczestniczyło 255 uczniów w 35 grupach.

W rozdziale 80140 dotyczącym działalności CKPiU w planie pierwotnym były zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 1 555 547,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie. Zrealizowano wydatki w wysokości 807 536,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (73,59 % wydatków ogółem) – 594 304,12 zł,

- wydatki rzeczowe (13,96 %) - 112 743,80 zł,

- odpisy na ZFŚS (4,84 %) - 39 041,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe  (7,61%) - 61 448,00 zł.

Zobowiązania jednostki na 30.06.2013 r. wynosiły 10 484,35 zł. Dotyczyły one dodatkowego pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych i opłat za telefon stacjonarny.

„Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr”

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży to zespół w skład którego wchodzi SODMiDN oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2.

W okresie I półrocza 2013r. ŁCRE zrealizowało 58 różnych form doskonalenia, z których skorzystało 978 nauczycieli.

Na 1 stycznia 2013 roku plan wydatków w tym rozdziale  wyniósł 727.202  zł. 	W ciągu I półrocza 2013r.  plan wydatków  uległ zwiększeniu o 16.090 zł i na 30.06.2013 wyniósł 743.292 zł. Wydatki w tym okresie wykonano w wysokości 382 917,63 zł, tj. 51,52%, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi (82,20% wydatków ogółem) – 314 747,31 zł,

- wydatki rzeczowe (11,58% ) - 44 330,32 zł,

- odpisy na ZFŚS (4,69 %) - 17 950,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (1,53 %) - 5 890,00 zł.

Na 30.06.2013 r. jednostka miała zobowiązania w wysokości 19 290,00 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec 2013r.

„Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na ten cel zaplanowano w 2013 r. w budżecie środki w wysokości 411 857,00 zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 32.460 zł i na 30.06.2013r. wyniósł 379 397,00 zł, w tym do dyspozycji organu 199 895,00 zł, do dyspozycji szkół pozostała kwota 179 502,00 zł.

Wydatki szkół wyniosły 41 654,58 zł (23,21% środków) i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, krajowe podróże służbowe oraz szkolenia pracowników. Organ prowadzący nie korzystał w I półroczu z zaplanowanych środków.

„Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne”

Stołówki szkolne prowadzone były w 8 szkołach, z tego 6 w szkołach podstawowych oraz po jednej w PG Nr 3 (ZSDiG do 30.06.2013) i Zespole Szkół Specjalnych.

Na funkcjonowanie stołówek zaplanowano środki w wysokości 1.995.699 zł, które w ciągu I półrocza zwiększono o 17.162 zł i na 30.06.2013 r. plan wyniósł 2.012.861 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.134.994,09 zł, obejmowały one:

- wynagrodzenia z pochodnymi (41,82 % wydatków ogółem) – 474 615,00 zł,

- wydatki rzeczowe (7,95 %) - 90 300,68 zł,

- odpisy na ZFŚS (2,32 %) - 26 350 zł,

- wydatki na zakup środków żywności (47,91%) - 543 728,41 zł.

Zobowiązania bieżące na 30.06.2013r. Wyniosły 29 040,79 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, opłaty za dostawę energii i zakup usług pozostałych.

„Rozdział 80195 – Pozostała działalność”

Pierwotnie uchwalony plan zakładał wydatki na poziomie 2 662 490,00 zł i obejmował:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 897 898,00 zł,

- środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 103 034,00 zł,

- wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - 24 500,00 zł.

W ramach § 4170 zabezpieczono środki na wynagrodzenia powołanych ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla 28 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zwiększenie planu w § 4300 o kwotę 20 760,00 zł dotyczyło zabezpieczenia środków na wykonanie usługi naboru elektronicznego z wykorzystaniem systemu informatycznego wspierającego rekrutację w roku szkolnym 2013/2014 (licencja na system Nabór + asysta podczas generowania przydziasłów).

Wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych w I półroczu 2013r. Wyniosły 12 177,00 zł i dotyczyły zakupu programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”.

Zrealizowane wydatki w § 4600 na kwotę 152 698,36 zł dotyczyły porozumienia (ugoda pozasądowa) zawartego z Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży z tytułu niedopłaty dotacji za 2010 rok. W świetle porozumienia przekazano więc 152 698,36 zł – pierwsza rata (§ 4600) i 44 431,00 zł  z tytułu odsetek.

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane przez jednostki.

W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łomży realizowane są następujące projekty:

- ,,Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: 01.12.2012  -  28.02.2014,  wartość projektu: 751 904,00 zł. Uczestniczy w nim 69 osób. obejmuje kształcenie m.in. umiejętności informatycznych, obsługi hotelarskiej, obsługi wózków widłowych,  obsługi układów mechatronicznych, zdobycie uprawnień MAG, SEP, odbycie staży, praktyk.  Na realizacje projektu wydatkowano w I półroczu 2013 r. kwotę 202.428,66 w tym: EFS – 172 064,36 zł, BP 30 364,30 zł

- „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” (Program Leonardo da Vinci). Okres realizacji: 02.01.2013  -  30.09.2013r., wartość projektu: 322 239,89 zł.  W ramach projektu 30 uczestników odbyło praktyki zagraniczne.  Na realizacje projektu wydatkowano w I półroczu 2013r. kwotę 221 661,31. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w 100%.

W Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży realizowany jest projekt:

- „Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego” w ramach PO KL, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji  01.01.2012-31.10.2013r., wartość projektu  - 406 398. W projekcie uczestniczy 80 osób. Jego celem jest podniesienie wiedzy i doskonalenie umiejętności poruszania się na rynku pracy. W ramach podje tych działań organizowane są zajęcia wyrównawcze, praktyki zawodowe świadomy obywatel - lepszy pracownik, czy kurs pilarza. Na realizację projektu wydatkowano do 30.06.2013r. Kwotę 105 089,10 zł, w tym: EFS – 103 180,66  zł, BP  - 1 908,44  zł.  Projekt  finansowany jest ze środków EFS w  84,73 %  i budżetu państwa w 1,79 %, środków własnych 13,48 %.

- „Technik geodeta twój wymarzony zawód” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji  projektu -1.10.2012 - 31.08.2013, wartość- 1.981.779 zł, liczba uczestników - 68 osób. W ramach projektu przeprowadzone są zajęcia geodezyjne, praktyki w terenie i u pracodawców.   Na realizację projektu wydatkowano do 30.06.2013 r. kwotę  203.877,04 zł, w tym: EFS – 167.903,26  zł, BP  - 35.973,78  zł.    Projekt  finansowany jest ze środków EFS w   82,35 %  i budżetu państwa w  17,65 %,

W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży trwa realizacja  projektu:

- „Bezpieczna żywność od pola do stołu” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Okres realizacji projektu: od 2012-09-01 do 2014-07-31, jego wartość: 1 209 638,80. W projekcie uczestniczy 136 osób. Celem główny projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku TŻiUG, TW w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych. (zajęcia z biologii i chemii, „Komputer z zakładzie leczniczym dla zwierząt” TW, „Równe szanse zawodowe w nabyciu kwalifikacji zawodowych technika weterynarii” TW, „Zootechniczne uwarunkowania bezpieczeństwa surowców pochodzenia zwierzęcego” TW, kurs inseminacji, Praktyki zawodowe TW, konferencje szkoleniowe TW, wycieczki dydaktyczne TW (wycieczki studyjne do gospodarstw zajmujące się chowem i hodowlą bydła połączone z częścią integracyjną), zajęcia „Organizacja bankietów i cateringu” TZiUG, „Wykwalifikowany dietetyk” TZiUG, „Kuchnie narodowa i regionalna” TZiUG , kurs kelnerski,  baristy, barmański TZiUG. Praktyki zawodowe TZiUG (zajęcia w ośrodkach z kuchnią regionalną, zajęcia w ośrodkach z kuchnią narodową), wycieczki dydaktyczne TZiUG (wyjazd do Warszawy na Targi spożywcze), zajęcia z języka niemieckiego zawodowego TZiUG, pokazy mistrzów gastronomii, zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty „Pierwsze kroki do własnej firmy”. Na realizację projektu wydatkowano do 30.06.2013 r. kwotę 288 291,35 zł, w tym: EFS 253 597,82 zł, BP 34 693,53 zł. Projekt finansowany jest ze środków EFS w 85% i budżetu państwa w 15%.

Miasto Łomża realizuje także projekt: „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Okres realizacji projektu: od 2012-06-01 do 2013-08-31, jego  wartość: 590 841,00 zł.  W projekcie uczestniczy 738 uczniów. Głównym celem projektu jest wsparcie uczniów klas I-III  6 szkół podstawowych  odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości rozwojowych  poprzez przeprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych (zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, zajęcia wspierające uczniów u których zdiagnozowano  bariery w dostępie do edukacji).  Na realizację projektu w I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 437 892,23  w tym: EFS - 372 208,40 zł, BP -  65 683,83 zł.

Zadania inwestycyjne rozdziału opisano odrębnie.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe		Plan               Wykonanie	    % wykonania

200 000,00	              0,00		  0,00

„Rozdział 80395 – Pozostała działalność”

Zaplanowano dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 200 000 zł PWSIiP w Łomży. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w tym zakresie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia			Plan               Wykonanie	    % wykonania

1 718 374,00	     812 901,38               47,31

„Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii”

Zaplanowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 10 000,00 zł

Uchwałą  Nr 271/XXXI/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku  Rada Miejska Łomży przyjęła “Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok.” W I półroczu nie wydatkowano środków.

„Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

W budżecie miasta na realizację “Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok” (program przyjęto Uchwałą  Nr 271/XXXI/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2012 roku)  zaplanowano z ogólnej kwoty w wysokości 1 597 374,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) środki na:

1) Realizację programów profilaktycznych, które przekazano do realizacji miejskim jednostkom organizacyjnym – 443 595,00 zł, w tym placówki oswiatowe – 382 902,00 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 51 000,00 zł, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – 9 693,00 zł.

2) Realizację pozostałych zadań w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2013 rok” realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM - 1 153 779,00 zł.

W I półroczu 2013 roku 428.595,74 zł przekazano miejskim jednostkom organizacyjnym na realizację programów profilaktycznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej  na 2013 rok ”. Poszczególne jednostki mają zwiększone budżety o dział 851-ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Poniższa tabela  przedstawia wykaz zadań realizowanych w  2013 roku przez jednostki miejskie  w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2013 rok”

| Wykaz zadań realizowanych w I półroczu 2013 roku przez jednostki miejskie w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2013 rok” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa jednostki miejskiej | Nazwa programu realizowanego w ramach „ŁPPiRPAoPS na 2013 rok” | Wysokość przekazanych środków /Dział 851Ochrona Zdrowia Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi / |
| 1 | Przedszkole Publiczne Nr 5 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 216 | „ Zdrowe dziecko to kreatywne dziecko” | 6.000 zł |
| 2 | Przedszkole Publiczne Nr 9 18-400 Łomża, ul. Prusa 11a | „ Rozważny przedszkolak edycja 2013 ” | 7.250 zł |
| 3 | Przedszkole Publiczne Nr 14 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8 | „ Zdrowe powietrze, zdrowe dzieci ” | 4.250 zł |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 imi.Wł.Broniewskiego 18-400 Łomża, ul. Piękna 2 | „ Akademia Pedagoga z Pasją” | 20.300 zł |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4 18-400 Łomża,ul. Kierzkowa 7 | „ Wiem co w życiu najważniejsze ” | 17.100 zł |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. St. Staszica 18-400 Łomża, ul. Polna 40A | „ Szkolny Klub Profilaktyczny II ” | 10.820 zł |
| 7 | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. A. Mickiewicza 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 6 | „ Mały Patriota 2013 Rok Powstania Styczniowego ” | 19.350 zł |
| 8 | Szkoła Podstawowa Nr 9 18-400 Łomża,ul. Księżnej Anny 18 | „ Bezpieczne dziecko ” | 12.518 zł |
| 9 | Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17 | „ Program socjoterapeutyczny dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze „ | 5.780 zł |
| 10 | Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich 18-400 Łomża,ul. Reymonta 9 | „ Świadomy wybór- używkom mówię nie ” | 4.830 zł |
| 11 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17 | „ Uczeń gimnazjum dba o swoje zdrowie” | 10.000 zł |
| 12 | Publiczne Gimnazjum Nr 8 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I 18-400 Łomża, ul. Księżnej Anny 18 | „ Od pomysłu do działania ” | 28.000 zł |
| 13 | Zespół Szkół Specjalnych 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4 | „ Uczę się i wiem „ | 18.020 zł |
| 14 | Zespół Szkół Ogólnokształcących 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4 | „ Razem bezpieczni ” | 24.100 zł |
| 15 | II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, pl. Kościuszki 3 | „ Szeroka oferta klubów sportowych i kół zainteresowań alternatywą uzależnień ” | 23.542 zł |
| 16 | III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej w Łomży 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13 | „ Wasze wybory ” | 28.740 zł |
| 17 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 18-400 Łomża, ul. Zielona 21 | „ Strzelectwo sportowe alternatywną formą rozrywki i aktywności fizycznej ” | 24.000 zł |
| 18 | Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 22 | „ Ja i inni – poznaję, aby wybierać ” | 41.071 zł |
| 19 | Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 18-400 Łomża, ul. Kopernika 16 | „ Razem bezpiecznie zdrowo i wesoło ” | 35.490 zł |
| 20 | Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych 18-400 Łomża, ul. M.Skłodowskiej - Curie 5 | „ Nałogi ? Już na to nie mam czasu ” | 13.255 zł |
| 21 | Wielofunkcyjna placówka opiekuńczo – wychowawcza 18-400 Łomża, u. Rybaki 14 | „ Żyję zdrowo i aktywnie – poznaję, działam – jestem ” | 9.693 zł |
| 22 | Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 18-400 Łomża, ul. Studencka 13 | „ Z muzyką w życie ” | 13.486,74 zł |
| 23 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B | „ Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem , w formie dożywiania, pokrywania kosztów udziału w wycieczkach szkolnych, koloniach i obozach, a także w formie pokrywania innych kosztów wpływających bezpośrednio na poziom ich życia” | 40.500 zł |
| 24 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 B” | Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej | 10.500 zł |
|  |  | Razem : | 428.595,74 zł |

1) Urząd Miejski

Środki w wysokości 1 153 779,00 zł przeznaczono na realizację zadań przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM.

Kwotę 100 000,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań realizowanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych. Do dnia 30.06.2013r., nie przekazano dotacji.

Dotacje w łącznej wysokości 400 000,00 zł (na zaplanowane 440 000,00) przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu ) Zarządzeniem Nr 43/13 z dnia 25.02.2013r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,,EMPATIA'' na zadanie pt.:  „Trudna rodzina – trudne dzieciństwo'' Profilaktyka I stopnia, zadanie nr 1, Profilaktyka uniwersalna ,dotacja w wysokości – 20 000,00 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Łomży na zadanie pt: ,,Świat w butelce'' program profilaktyczny Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 2 000,00 zł.

- Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego, dotacja w łącznej wysokości: 31 000,00 zł, w tym na zadanie:

a) Program profilaktyczny ,,Poznaj i umiłuj piękno życia ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 , Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 2 000,00 zł,

b) „Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna, dotacja w wysokości – 24 000,00 zł.

c) ,,Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję”, Profilaktyka III stopnia zadanie nr 1 Profilaktyka wskazująca, dotacja w wysokości – 5 000,00 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA'', na zadanie pt.: Wyobraźnia liczona w promilach ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka uniwersalna , dotacja w wysokości -11 000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie: 36 000,00 zł, w tym na zadanie:

a) Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych - Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łomży  Profilaktyka I stopnia  zadanie nr 4 Profilaktyka uniwersalna – 4 000,00 zł. W dniu 15.03.2013r. podpisano umowę  na realizację zadania w XII.2013r. Dotacja będzie przekazana w XI.2013r.

b) ,,Dziękuję NIE'' realizacja programu socjoterapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym '' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2  Profilaktyka selektywna – 32 000,00 zł.

- Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne ED & ECO, na zadanie pt.:,,Żyj zdrowo – bezalkoholowo'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 5, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 15 000,00 zł.

- Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w  łącznej kwocie: 32 000,00 zł  ( słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych ) w tym na zadanie:

a) ,,Jestem jak Otylia Jędrzejczak'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna 4 000,00 zł;

b) ,,Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych,dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezrobociem.'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna -28 000,00 zł.

- Łomżyńska Orkiestra Dęta na zadanie pt.:,,Koniec nałogów – muzyka pomaga'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości -14 600,00 zł.

- ,,Ja i Ty'' Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na zadanie pt.:na zadanie pt.: ,,Warsztaty słowno – muzyczne ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości -5 000,00 zł.

- Kuźnia Stowarzyszenie Działań Twórczych Dzieci i Młodzieży na zadanie pt.:,,Wersalinka – Międzynarodowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 13 000,00 zł.

- Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża na zadanie pt.: ,,Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, Nie piję, nie palę, wolę stadion i gimnastyczną salę''. Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna , dotacja w wysokości – 16 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Dziewiątka'' na zadanie pt.: ,,Koszykówka = zdrowie'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 20 000,00 zł.

- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy ,,Olimpijczyk'' na zadanie pt.: „Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży  Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna,dotacja w wysokości - 7 000,00 zł.

- Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na zadanie: ,,Sobą być dobrze żyć ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 7 000 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Technik'' na zadanie pt.: ,,Prowadzenie nieodpłatnych zajęć sportowych (gry sportowe, siłownia, zapasy) dla młodzieży w czasie wolnym od obowiązków szkolnych'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości – 7 000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,, Żak '' przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  na zadanie pt.:  ,,Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7 Profilaktyka uniwersalna  , dotacja w  wysokości -13 000,00 zł.

- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy ,,Prefbet Śniadowo'' na zadanie pt.: ,,Nie palę, nie piję i na sportowo żyję''  Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości – 5 000,00 zł.

- Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy na zadanie pt.:,,Zabawa i sport bez używek'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości  - 25 000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Butterfly'' na zadanie pt.: ,,Picie czy palenie? Wybieram na basen chodzenie'', Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości – 7 000,00 zł.

- Sportowy Klub Tenisa Stołowego na zadanie pt.: ,,Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć szkolnych z tenisa stołowego '' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 11 000,00 zł.

- Klub Sportowy ,,Agrobiznes'' na zadanie pt.: ,,Sport to nasza pasja – zajęcia z badmintona 2013'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 4.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Herkules'' na zadanie pt.:,,Być sprawnym i zdrowym''  Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości - 5 000,00 zł .Klub Sportowy ,, Łomżanie '' na zadanie pt.: ,,Biegam, trenuję, rywalizuję - bo swoje zdrowie szanuję'', Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 4 000,00 zł.

- Klub Uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zadanie pt.:,,Kultura fizyczna atrakcyjnym sposobem na spędzenie czasu wolnego przez studentów i młodzież szkolną''. Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości - 10.000 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka '' na zadanie pt.:  ,,Razem gramy w siatkówkę, razem dbamy o swoją główkę, a kiedy przychodzi zabawy czas to używki nie bawią nas.'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna , dotacja w wysokości – 7 000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Return '' na zadanie pt.:  ,,Przyjazny kort'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna , dotacja w wysokości – 7 000,00 zł.

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Łomżyńska Akademia Szachowa Leonardo  dotacja w łącznej kwocie : 13.000,00  zł, w tym na zadanie:

a) ,,Organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami”  Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna – 5.000,00 zł

b) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza ,,Planeta pasji'', Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2, Profilaktyka selektywna - 8.000,00 zł.

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Piątka'' na zadanie pt.: ,,Nauka – Sport – Zabawa – Wypoczynek'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w  wysokości - 9.000 ,00zł.

- Łomżyński Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” na zadanie pt.:,,Zajęcia sportowe alternatywą uzależnień'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 9.000,00 zł.

- Klub Szachowy ,,MARATON'' na zadanie pt.: ,,Prowadzenie szkolenia oraz udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy.'' Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna  , dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.

- Klub Żeglarski „ZEFIR'' na zadanie pt.: Regaty Żeglarskie na Jeziorze Rajgrodzkim ,, Wakacje pod żaglami ''Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna, dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.

- Klub Sportowy „PERSPEKTYWA'' na zadanie pt.: ,,Trenuję, robię wyniki – odrzucam papierosy, alkohol i narkotyki''. Profilaktyka I stopnia zadanie nr 7, Profilaktyka uniwersalna  , dotacja w wysokości – 12.000,00 zł.

- Stowarzyszenie ,,Dlatego Warto'' na zadanie pt.:,,Rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej (dla dzieci i młodzieży wychowującej się w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią i przemocą w rodzinie'' Profilaktyka II stopnia zadanie nr 1, Profilaktyka selektywna, dotacja w  wysokości- 5.400,00 zł.

- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego  na zadanie pt.: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem  przemocy w rodzinie” Profilaktyka II stopnia, zadanie nr 4, Profilaktyka selektywna, dotacja w wysokości – 7.000,00 zł.

Na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono 140 000,00 zł. Dotacje w łącznej wysokości 80 350,00zł przyznano (w wyniku rozstrzygniętego konkursu) Zarządzeniem Nr 43/13 z dnia 25.02.2013r. Prezydenta Miasta Łomża w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”, niżej wymienionym podmiotom:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży na zadanie pt ,,Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej ,,Promyk Nadziei'', realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2013 roku ''Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna dotacja w wysokości 38.000,00zł.

- Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli na zadanie pt ,,Prowadzenie całoroczne zajęć w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej ,,Lumen'' przy parafii św. Andrzeja Boboli w Łomży  Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna dotacja w wysokości 19.550,00 zł.

- Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka  pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM na zadanie ,,Szansa'' - program wychowawczo – profilaktyczny dla Parafialnej świetlicy dziecięcej ,,Bonifacy''  Profilaktyka II stopnia zadanie nr 2 Profilaktyka selektywna dotacja w wysokości 22.800,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków – 382 433,00 zł (§ 4170), wykorzystano kwotę w wysokości 56 334,60 zł na:

- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży

- wynagrodzenia biegłych sądowych za przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Pozostałe środki wykorzystano głównie na organizację szkolenia pt.: „Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania” zrealizowanego w dniach 22-23 lutego 2013r. w Łomży w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013 rok”,

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

W ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2013r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są od lutego do grudnia 2013r następujące programy:„ Udzielenie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których istnieje problem alkoholowy” prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży” realizowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży.

Plan wydatków zadań własnych na 01.01.2013r. i 30.06.2013 r. wynosi  51 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4 815 zł, tj. 9,44 % planowanych wydatków rocznych.

Środki wydano na zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do Białowieży z okazji Dnia Dziecka.

Niskie wydatki w I półroczu wynikały z tego, iż zorganizowano tylko wycieczkę dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale na wypoczynek letni i wycieczkę dzieci wraz z rodzicami. Ponadto w miesiącach listopad-grudzień zostaną zakupione paczki żywnościowe dla rodzin oraz paczki dla dzieci.

Program „Wsparcie działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży” ma na celu umożliwienie przeszkolenia i doskonalenia kompetencji pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i innym szkodliwym zjawiskom społecznym.

Środki nie zostały wydatkowane, gdyż terminy 3 szkoleń specjalistycznych przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie wyznaczone są od września. W związku z powyższym kwota ta zostanie wykorzystana w II półroczu 2013r.

3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zaplanowane 9 693,00 zł wydatkowano w kwocie 2 913,38 na realizację zadania pn. „Żyję zdrowo i aktywnie-poznaję, działam-jestem”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe z wychowankami, organizację turnieju strzeleckiego.

„Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

### Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa. Planowane wydatki w łącznej kwocie  21 000,00 zł rozdysponowano w następujący sposób:

- na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół powiatowych (608,40 zł),

- na ubezpieczenie zdrowotne dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych (5 756,40 zł).

Wydatkowano środki finansowe ogółem 6 364,80 zł  tj.  30,31% planu.

„Rozdział 85195 – Pozostała działalność”

W budżecie miasta na rok 2013  na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł.

Dotacje w łącznej wysokości 90 000,00 zł  rozdysponowano w I półroczu 2013r. w następujący sposób:

I. 85 000,00 zł  przyznano w  wyniku głoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji  zdrowia w  2013 roku na rzecz mieszkańców Łomży (Zarządzenie Nr 55/13 z dnia 08.03.2013r.,Prezydenta Miasta Łomża). Dotacje przyznano Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża  Nr 103/13 z dnia 06.05.2013r.,w sprawie  ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w  2013 roku., niżej wymienionym organizacjom:

- Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt:  „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”, dotacja w wysokości – 2.100,00 zł.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży na zadanie pt: „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”, dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży na zadanie pt: „Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa oraz promocja zdrowia”, dotacja w wysokości -  8.000,00zł.

- Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży na zadanie pt: „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych” , dotacja w wysokości -  8.000,00 zł.

- Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża na zadanie pt: „Dbam o zdrowie i życie własne i innych - Edukacja i profilaktyka środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”, dotacja w wysokości – 3.000,00 zł.

- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży na zadanie pt:  „Spotkania integracyjne”, dotacja w wysokości -  4.000,00 zł.

- Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” pw.  Świętego Ducha  18-400 Łomża, ul. Rybaki 3 ,na zadanie pt: Opieka hospicyjno – paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”, dotacja w wysokości – 35.000,00 zł.

- Caritas Diecezji Łomżyńskiej 18-400 Łomża, ul Rybaki 1, na zadanie pt: „XIII  OLIMPIADA CARITAS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”, dotacja w wysokości -  3.000,00zł.

- Katolickie Stowarzyszenie „POKÓJ I DOBRO” Oddział Pomocy Osobom z SM, na zadanie pt:  „Spotkania  integracyjno-szkoleniowe osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane /SM/ ważnym elementem ich rehabilitacji”, dotacja w wysokości – 5.000,00 zł.

- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w  Łomży na zadanie pt: „W naszej Łomży jest bezpiecznie, wiemy, jak pomóc skutecznie. Działania edukacyjne i prewencyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, dotacja w wysokości – 11.000,00 zł.

- Stowarzyszenie „POMOCY DZIECIOM” na zadanie pt: „Jestem zdrowym przedszkolakiem”, dotacja w wysokości – 900,00 zł.

II. 5 000,00 zł przyznano w trybie poza otwartym konkursem  Zarządzeniem Nr 132/2013 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 04.06.2013r., w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadania publicznego Fundacji „Czas lokalny” na zadanie pt.: „Autyzm – co dalej? - spotkania z terapeutami” w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna			Plan               Wykonanie	    % wykonania

36 278  450,00	18 922 277,98 		52,16

„Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

Zadania rozdziału realizuje Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży oraz Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Łomży działa w oparciu o regulamin oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza świadczy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy            i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 292 poz. 1720) standardy usług, realizując zintegrowany system zadań diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy                z rodziną wychowanka.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza: zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi, zapewnia korzystanie ze świadczeń zdrowotnych.

Placówka posiada 24 miejsca do dyspozycji wychowanków: 19 miejsc -  grupa socjalizacyjna,       5 miejsc   - grupa interwencyjna.

Na dzień 30 czerwca  2013r. w placówce przebywało 23 wychowanków w dwóch grupach:  socjalizacyjnej i interwencyjnej, z tego 4 osoby przebywały w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 1 wychowanek w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym - placówka pokrywa koszty ich pobytu.

Na dzień 01.01.2013r. uchwałą Rady Miejskiej w Łomży na działalność Placówki został określony plan finansowy w wysokości – 728 253,00 zł.

W I półroczu 2013r. zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi.

Na dzień 30.06.2013r. plan finansowy wykonano w  48%.

Wydatki budżetowe POW obejmują:

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi			258 406,60 zł,

- wydatki rzeczowe 						  99 530,95 zł.

Na dzień 30.06.2013r. brak zobowiązań wymagalnych.

2) Urząd Miejski w Łomży

Wydatki realizowane przez UM zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 460,00 zł, tj. 45,47%. Powyższe środki przekazano w formie dotacji podmiotowej dla TPD na prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych i dla Caritas na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2013 r. i 30.06.2013 r. wynosi 62 500,00 zł, w tym:

- zadania własne – 52 500,00 zł,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 10 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 10 637,26 zł to jest 20,26% planowanych wydatków rocznych na zadania własne, w tym na świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki:

- dla 5 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych – 7 672,66 zł,

- dla 1 wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego - 2 964,60 zł.

Osoby korzystające z tej pomocy to pochodzący z Łomży pełnoletni wychowankowie placówki opiekuńczo-wychowawczej lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, którzy się usamodzielnili i kontynuują naukę. W przypadku osiągnięcia pełnoletności, wychowankowie opuszczający placówkę opiekuńczo-wychowawczą sami zgłaszają się po pomoc finansową. W związku z tym, jest niski poziom wykonania  wydatków w tym rozdziale, a jednocześnie muszą być zabezpieczone środki na powyższe zadanie.

Na zakup usług jst. - nie poniesiono wydatków w 2013r., ponieważ na terenie innych powiatów nie przebywały dzieci pochodzące z Łomży.

„Rozdział 85202 – Dom pomocy społecznej”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków zwiększono o 75 045,00 zł do poziomu 5 706 848 zł. Zadania rozdziału w części, tj. w kwocie 1 952 045,00 zł finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne powiatu.

1) Zadania DPS

Plan wydatków na bieżące utrzymanie DPS w Łomży w 2013r. zgodnie z Uchwałą Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2012r. przyjęty został w wysokości – 4 665 803,00 zł oraz zwiększony o kwotę - 75.045,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 148/13 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.06.2013r. Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 4 740 848,00 zł.

Źródła  finansowania wydatków budżetowych:

a) z dotacji celowej z budżetu państwa   -    1 952 045,00 zł

b) z dotacji z budżetu Miasta Łomża       -    1 400 257,00 zł

c) z dochodów własnych DPS                 -    1 388 546,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2013r. został wykonany w wysokości – 2 243 698,97zł, co stanowi 47,33% planu rocznego.

Na sfinansowanie w/w wydatków w okresie od 01.01.2013r. – 30.06.2013r. otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości -  2 357 295,00 zł, z tego:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości   -   957 779,00 zł,

- dotację z budżetu Urzędu Miasta Łomża   -   830 000,00 zł,

- z dochodów własnych DPS   -   569 516,00 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z budżetu Miasta Łomża została wykorzystana w całości.

Na dzień 30.06.2013r. nie wykorzystana została kwota 118 874,98 zł pochodząca z dochodów własnych DPS, zostanie wykorzystana w m-cu lipcu na działalność bieżącą DPS w Łomży, w pierwszej kolejności na opłacenie zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c czerwiec b.r.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi wynosi – 3 803 600,00 zł, co stanowi 80,23 % ogółu wydatków budżetowych na 2013r.

Wykonanie wydatków osobowych wraz z pochodnymi w I półroczu b.r. wynosi – 1 820 563,31 zł, co stanowi 47,87% planu rocznego.

Plan wydatków rzeczowych na 2013r. wynosi - 937 248,00 zł, co stanowi 19,77% ogólnego planu wydatków budżetowych.

Wykonanie wydatków rzeczowych w I półroczu b.r. wynosi – 423 135,66 zł, co stanowi 45,15% planowanych wydatków rzeczowych na 2013r.

Ogółem planowane wydatki w 2013r. na 1 mieszkankę miesięcznie wynoszą – 3 624,51 zł (4 740 848,00 : 109 : 12 m-cy). Z kolei wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu b.r. na 1 mieszkankę wyniosło miesięcznie – 3 449,73 zł (2 243 698,97 : 108,40 : 6 m-cy).

Zobowiązania na 30.06.2013r. wynoszą – 112 429,00 zł, w tym wymagalne - „0”.

Wykonanie wskaźników budżetowych:

a) liczba miejsc (plan)   -   109,

b) liczba osobodni (plan)  - 39 785,

c)wykonanie liczby miejsc w okresie I półrocza (średnio) wg stanu ewidencyjnego wynosi – 108,4, tj. 99,45%

d) liczba mieszkanek na 30.06.2013r. – 108, w tym objętych dotacją zgodnie z ustawą - 91 mieszkanek,

e) wykonanie liczby osobodni wg stanu ewidencyjnego – 19 555, tj. 49,16% planu rocznego,

f) wykonanie liczby osobodni do żywienia w I półroczu – 18 787, tj. 47,23% planu rocznego.

Wykonanie dziennej stawki żywieniowej w I półroczu 2013r. na podstawie poniesionych kosztów żywienia ogółem wynosi – 7,83 zł, z tego:

- finansowana z budżetu   -   7,60 zł,

- z otrzymanych darów rzeczowych (art. żywnościowe) – 0,23 zł.

Koszt żywienia mieszkanek DPS w 2012 r. wyniósł ogółem 147 142,15 zł, w tym żywienie z budżetu – 142 872,84 zł, żywienie z darów – 4 269,31 zł.

Niższe wykonanie osobodni do żywienia nastąpiło w związku z wyjazdem części mieszkanek w okresie sprawozdawczym na turnus rehabilitacyjny oraz na urlopy wypoczynkowe do własnych rodzin.

Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych:

- przeciętna liczba zatrudnionych w I półroczu 2013r. – 94,95 etaty średnio-rocznie,

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty – 96,21,

- liczba zatrudnionych na dzień 30.06.2013r w osobach  -  98.

2) Zadania MOPS

Plan wydatków na 01.01.2013r. i 30.06.2013r. wynosił 966 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatkowano kwotę 516 937,23 zł, tj. 53,51% planowanych wydatków rocznych. W ciągu I półrocza 2013 w DPS-ach przebywało 44 osoby, za które opłacono 251 świadczeń.

„Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia”

Pierwotnie uchwalony plan w rozdziale w wysokości 862 388,00 zł zwiększono o 25 243,00 zł do poziomu 887 631,00 zł. Zadanie realizuje MOPS i Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność tego ostatniego jest współfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminy w kwocie 336 000,00 zł.

1) Zadania MOPS – Klub Seniora

Plan wydatków na 01.01.2013r. wynosił 497 257 zł, na 30.06.2013r. - 503 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 245 410,83 zł, to jest 48,74 % planowanych wydatków rocznych.

„Klub Seniora” działa za zasadach „dziennego pobytu”. Na dzień 30.06.2013 r. z posiłków korzystało 103 osoby, z tego bezpłatnie 60 osób.

Na dzień 30.06.2013 r. zatrudnionych było 7 osób na 6,5 etatu. 1 etat instruktora ds. kulturalno – oświatowych obecnie jest nieobsadzony, a jego obowiązki wykonuje osoba w ramach stażu z PUP. Jednocześnie staż odbywa osoba, która zajmuje się obsługą klientów na sali konsumpcyjnej            i dodatkowo prowadzi zajęcia gimnastyczne.

2) Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy

Na dzień 01.01.2013r. na działalność Domu został określony plan finansowy w wysokości – 365 131,00 zł, z tego:

- środki z budżetu miasta                                                    –   29 131,00 zł

- dotacja celowa na zadania zlecone                                 -   336 000,00 zł.

W I półroczu 2013r. dokonano zmian w budżecie placówki:

- zwiększono środki z budżetu miasta o 19 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup materiałów i energii oraz zakup pozostałych usług.

Plan finansowy na dzień 30.06.2013r. wynosił: 384 131,00 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone        –  336 000,00 zł,

- środki z budżetu miasta                          -     48 131,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r. plan finansowy wykonany  w  46,5%.

Wydatki budżetowe ŚDS za okres I – VI  2013r.  obejmują:

a) wydatki płacowe wraz z pochodnymi  -  140 291,02 zł,

b) wydatki rzeczowe - 38 493,16 zł, z czego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za  używanie odzieży własnej, umowę-zlecenie księgowej, zakup wyposażenia, art. spożywczych na zajęcia kulinarne, art. gospodarcz., środków czystości  art. biurowych, czasopism, materiałów do remontów i napraw, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, organizację czasu dla podopiecznych – basen, bilety wstępu, usługi transportowe, szkolenia pracowników, itp.

Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy - 28.

Średnia frekwencja za I półrocze 2013 roku wyniosła około 75 %.

W ramach zadań ŚDS realizowano następujące zadania:

- imprezy integracyjne,

- zajęcia plastyczne,

- zajęcia kulinarne,

- terapia ruchowa,

- zajęcia rękodzielnicze,

- zajęcia teatralno - muzyczne,

- zajęcia redakcyjne – kwartalnik ŚDS-ka”,

- zajęcia komputerowe,

- imprezy integracyjne.

„Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze”

1) Centrum Pieczy Zastępczej

Plan finansowy Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży na dzień 30.06.2013r. wynosił 394 981,00 zł; w tym:

- środki z budżetu miasta –  383 815,00 zł,

- dotacja celowa –                  11 166,00 zł.

W stosunku do pierwotnie uchwalonego zwiększono plan o dotację celową w kwocie 11 166,00 zł  na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku  plan wydatków budżetowych zrealizowany został w 46%.

Wykonanie osobowego funduszu płac wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS wyniosło 144 388,58 zł. Pozostałe wydatki, to wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem, funkcjonowaniem i działalnością Centrum – 29 705,46 zł.

Składają się na nie m.in.: wynagrodzenia w tyt. umowy zlecenie psychologa, kierowcy i sprzątaczki, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup wyposażenia do mieszkania chronionego, zapłata za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, monitorowanie budynku CPZ, opłata za media dla ZSzDiG,  abonament za BIP, wynajem pomieszczeń mieszkania chronione i inne.

Na dzień 30.06.2013r.  CPZ  nie ma zobowiązań wymagalnych.

Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży wykonuje zadania organizatora pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 06 czerwca 2011r. (Dz U Nr 149, poz. 887). Centrum zajmuje się organizacją zastępczej opieki rodzinnej na ternie Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Łomża i Starostą Powiatu Łomżyńskiego.

Pod opieką 2 koordynatorów rodzin zastępczych jest 37 rodzin z Łomży, w tym 15 rodzin spokrewnionych, 18 rodzin niezawodowych i 4 zawodowe oraz 9 rodzin niezawodowych z powiatu Łomżyńskiego z którymi podpisano porozumienie na niektóre zadania organizatora pieczy zastępczej.

W rodzinach zawodowych i niespokrewnionych typu „zawodowego„ zostało umieszczonych w I półroczu 2013r. 15 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych sprawujących opiekę alternatywną dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przebywa 79 dzieci. Z rodzinami zastępczymi CPZ współpracuje systematycznie, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych udziela porad pedagogicznych i psychologicznych.

Centrum Pieczy Zastępczej przeprowadziło szkolenie uzupełniające dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.

Dwukrotnie powoływany był zespół do okresowej oceny sytuacji dziecka w marcu dla dzieci do 3 roku życia ,w czerwcu dla wszystkich dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

Wykonywano wywiady na zlecenie sądu rodzinnego, opiniowano w sprawach opiekuńczych na polecenie sądu rodzinnego, pracownicy CPZ są wzywani na rozprawy sądowe  dot. umieszczania dziecka w opiece zastępczej, regulowania sytuacji prawnej. W I półroczu zgłoszono 14 dzieci do adopcji, którym wcześniej CPZ wnioskował o uregulowanie sytuacji prawnej.

CPZ zatrudnia 3,5 etatu asystenta, objęto asystą 51 rodzin, których dzieci są w rodzinnej pieczy zastępczej, lub istnieje zagrożenie odebrania dzieci z powodu nieradzenia sobie z opieką i wychowaniem. Wielu rodzinom udzielono wsparcia sytuacyjnego. Asystenci rodzin sporządzają opinie o rodzinach również na polecenie sądu rodzinnego i sądu okręgowego /sprawy rozwodowe/.

Złożono 10 wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej w sytuacjach, gdzie rodzice nie wykazywali zainteresowania dzieckiem i odmawiali współpracy z asystentem rodziny.

Na bieżąco pracownicy Centrum uczestniczą w wokandach sądowych dotyczących dzieci i rodzin które są pod opieką Centrum Piecz Zastępczej. Opiniuje sądom rodzinnym wszystkie wnioski o urlopowanie dzieci przez rodziców do domu rodzinnego. Sporządza diagnozy psychologiczne dzieci będących w opiece zastępczej.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2013r. w CPZ: dyrektor- 1 etat, księgowy- ¼ etatu, referent-1/2 etatu, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – 2 etaty, asystent rodziny - 3,50 etatu, psycholog, kierowca  zatrudnieni na umowę zlecenie.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków na 01.01.2013r. i 30.06.2013r. wynosi 1 088 061,00 zł, w tym:

- zadania własne 842 061,00 zł,

- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - 246 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 560 035,16 zł, w tym:

- z zadań własnych 444 217,91 zł, to jest 52,75 %  planowanych wydatków rocznych,

- na zakup usług od innych jst 115 817,25 zł, tj. 47,08 % planowanych wydatków rocznych.

Na dzień 30.06.2013 r. utworzonych jest 37 rodziny zastępcze, w których przebywa 73 dzieci.

W I półroczu 2013 r. wypłacono świadczenia na :

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych -  360 145,60 zł,

- kontynuowania nauki dla 8 osób - 21 846,60 zł (dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych  pochodzących z Łomży, którzy się usamodzielnili  i kontynuują naukę).

W 2013r. istniały 4 rodziny zastępcze zawodowe, w tym jedna pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego.

„Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Zadania rozdziału realizuje MOPS.

Plan wydatków na 01.01.2013r. i 30.06.2013r. Wynosi 25 000,00 zł.

Wykorzystano środki w kwocie 24 977,88 zł, tj. 99,91 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży prowadził zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie w okresie od lutego do kwietnia 2013r. Do programu przystąpiło 27 osób. Zajęcia ukończyło 17 osób. Zajęcia odbywały się w Wojewódzkim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Przeprowadzono 2 spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem zajęć oraz 16 spotkań warsztatowych (grupowych) po 5 godzin każde. Zajęcia prowadziło 2 psychologów.

„Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny”

W roku 2013 przyznano dotację na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

Dotację zaplanowaną w wysokości 68 410,00 zł wykorzystano w kwocie 19 410,98 zł na wynagrodzenia oraz pochodne dla asystentów rodziny zatrudnionych  w roku 2013.

Zadanie jest realizowane przez Centrum Pieczy Zastępczej.

„Rozdział 85212  - świadczenia rodzinne i alimentacyjne”

Zadanie realizuje Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia UM. Początkowo uchwalony plan w wysokości 13 481 653,00 zł zwiększono do kwoty 13 526 653,00 zł, z tego 13 196 000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Zadania zlecone

Zadania zlecone na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wykonano w kwocie 7 293 740,44 zł.

Świadczenia społeczne: plan - 12 301 650,00 zł, wykonanie - 6 776 262,81 zł, tj. 55,08 %.

Ogółem ze świadczeń rodzinnych w I półroczu korzystało 3437 rodzin wypłacono 28 237 świadczeń na kwotę 3 117 866 zł. Zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 8 813 świadczeń na kwotę 1 348 389 zł. Świadczeń pielęgnacyjnych wypłacono 1674 świadczenia na kwotę 868 418 zł, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 794 świadczenia na kwotę 79 400 zł.

Z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzystało 200 rodzin na kwotę 200 000 zł.

Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2013r. korzystało 356 rodzin. Wypłacono 3224 świadczenia na kwotę 1 155 484 zł.

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosi 292 osoby.

Z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 156 922,37 zł, z tego:

- przekazano na dochody budżetu państwa – 99 008,62 zł,

- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 31 384,47 zł,

- przekazano na dochody własne gminy dłużnika – 26 529 zł

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 51 222 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne – 47 022 zł,

- przekazane przez inne gminy – 4 200 zł.

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych na dzień 30 czerwca wynosi 7 535 549 zł. W związku ze zgonem dłużników alimentacyjnych wygaszone zostały należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych w wysokości 203 820 zł.

Za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 304 226 zł.

##### Zadania własne

Na obsługę realizacji zadania ”świadczenia rodzinne i alimentacyjne” zaplanowano z zadań własnych kwotę 330 653,00 zł wykonano 154 561,80 zł tj. 46,74%. Środki wykorzystano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 41 524,51 zł, tj. 83,05% planu, wynagrodzenia i pochodne – 104 500,46 zł, wydatki rzeczowe – 8 536,83 zł.

„Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne”

1) Urząd Miejski

W ramach dotacji na zadania zlecone zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 64 107,00 zł.

Ze środków własnych na planowane 900,00 zł wykorzystano 304,74 zł, tj. 50,15% na odsetki od dot. wyk. niezgodnie z przeznaczeniem.

2) MOPS

Plan wydatków na 01.01.2013 r. i 30.06.2013 r. wynosi 86 800,00 zł, z czego:

- z zadań powiatu (od cudzoziemców) – 800,00 zł.

- z zadań własnych budżetu (od zasiłków stałych i uczestników CIS) – 86 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 59 357,08 zł, to jest 68,38 % planowanych wydatków rocznych.

W  I półroczu 2013 r. opłacono składkę zdrowotną za:

- 282 osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 56 881,36 zł.

- 9 uczestników CIS na kwotę 1856,79 zł.

- 3 cudzoziemców na kwotę 618,93 zł.

„Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan wydatków na 01.01.2013 r. w tym rozdziale wynosił 2 119 000,00 zł, z tego:

- na zadania własne  795 000,00 zł,

- na zadania własne z budżetu państwa 1 324 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013 r. wynosi 2 198 000,00 zł, z tego:

- na zadania własne     795 000,00 zł,

- na zadania własne z budżetu państwa 1 403 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 605 374,62 zł, to jest 73,04 % planowanych wydatków rocznych, z tego :

- z zadań własnych 356 686,67 zł, tj. 44,87 % planowanych wydatków.

- z zadań własnych z budżetu państwa 1 248 687,95 zł, tj. 89,01 % planowanych wydatków .

Środki z zadań własnych wydatkowano na:

- zasiłki celowe dla 1 194 osób na kwotę 356 232,80 zł,

- usługi pogrzebowe dla  1 osoby na kwotę 453,87 zł.

Środki nie zostały wykorzystane w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na okres wakacyjny (wzrośnie zapotrzebowanie podopiecznych na zakup podręczników, przyborów szkolnych) oraz na okres zimowy ( wzrost zapotrzebowania na opał.)

Zasiłki i pomoc w naturze –zadania własne finansowane z budżetu państwa.

Plan wydatków wynosi 1 403 0000,00 zł, z czego :

- na zasiłki okresowe 1 402 850,00 zł,

- na składkę emerytalno – rentową 150,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 248 687,95 zł na zasiłki okresowe dla 983 osób (3 522 świadczeń).

Składek na ubezpieczenie społeczne w 2013 roku nie opłacano.

„Rozdział 85215 – Dodatki i ryczałty mieszkaniowe”

Plan wydatków na zadania własne w tym rozdziale na 01.01.2013r. wynosił 4 400 100,00 zł,
a na 30.06.2013r. – 4 395 067,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1 565 641,92 zł, to jest 36,08 % planowanych wydatków rocznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje poszczególnym administracjom mieszkaniowym kwoty przyznanych dodatków, a ryczałty z tytułu braku instalacji gazu ziemnego, ciepłej wody i centralnego ogrzewania wypłacane są najemcom w kasie.

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę 1 565 658 zł, to jest 36,45 % planowanych wydatków rocznych, w tym na :

- dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 1 429 032,59 zł,

- ryczałty mieszkaniowe wydano kwotę 136 625,41 zł.

W I półroczu 2013 r. wypłacono dodatki i ryczałty mieszkaniowe dla 300 rodzin, z tego:

- dla 107 rodzin z MPGKiM,

- dla 173 rodzin ze Spółdzielni Mieszkaniowych,

- dla 20 rodzin – inni administratorzy.

Niewykorzystanie środków spowodowało zmniejszenie liczby rodzin korzystających z dofinansowania w formie dodatku i ryczałtu mieszkaniowego.

W budżecie zaplanowano również kwotę 100 000,00 zł jako zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nie wskazanie lokali socjalnych pod orzeczone wyroki sądowe o eksmisję. W I półroczu 2013r. administracjom mieszkaniowym wypłacono 19 983,92 zł, tj. 19,98% planu.

Zarezerwowano również kwotę 100,00 zł na pokrycie ewentualnych kosztów postępowań sądowych, z czego wydatkowano 0 zł.

„Rozdział 85216 - Zasiłki stałe”

Plan wydatków realizowanych przez MOPS na 01.01.2013 r. i  30.06.2013 r. wynosi 939 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 649 429,98 zł, tj. 69,16 % planowanych wydatków rocznych. Wypłacono  1587 zasiłków stałych dla 287 osób. Kwota ta została pokryta w całości z dotacji na zadania własne finansowane z budżetu państwa.

W trakcie roku zabezpieczono również środki w kwocie 10 000,00 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Na dzień 30.06.2013r. Zwrócono do PUW kwotę 6 963,52 zł.

„Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej”

Plan wydatków na 01.01.2013r.  wynosił  2 809 132,00 zł z tego:

- z zadań własnych 2 028 132,00 zł,

- na zadania własne z budżetu państwa 781 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013r wynosi  2 866 784,00 zł, z tego:

- na zadania własne 2 085 784,00 zł,

- na zadania własne  budżetu państwa 781 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę  1 522 878,12 zł, z tego:

- z zadań własnych 1 078 564,22 zł, tj. 51,71 % planowanych wydatków rocznych,

- z zadań własnych budżetu państwa 444 313,90 zł, tj. 56,89 % planowanych wydatków rocznych,

Na dzień 30.06.2013r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży zatrudnionych było 59 osób na 57,50 etatu, w tym 4 osoby w ramach robót publicznych i 2 prac interwencyjnych. W 2013r. pomocą objęto 1451 rodzin (liczba osób 2208).

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Wykorzystanie środków z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

„Rozdział 85220 -  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

Plan wydatków na 01.01.2013r. wynosi 378 080,00 zł, z czego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 363 080,00 zł,

- Mieszkania chronione – 15 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013 wynosi 386 191,00 zł, z czego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 367 658,00 zł,

- Mieszkania chronione – 18 533,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 160 021,80 zł, z tego:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 157 692,73 zł, tj. 42,89 % planowanych wydatków rocznych,

- Mieszkania chronione – 2 329,07 zł, tj. 12,57 % planowanych wydatków rocznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej – zadania własne

W Ośrodku pracuje 6 osób, które są zatrudnione na 5,5 etatu.

Na obsługę prawną w OIK zawarto umowę z Kancelarią Adwokacką w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

W ramach umowy zlecenia na pełnienie dyżurów w hostelu OIK zatrudnione są 2 osoby.

W I półroczu 2013 roku pomocą objęto 380 osób, którym to udzielono 1190 porad (dotyczących  przemocy w rodzinie 747). Były to porady socjalne (633), psychologiczne (334), pedagogiczne (135) i prawne (88). Z hotelu OIK skorzystało 12 osób.

Pracownicy OIK wszczęli 18 procedur Niebieskiej Karty oraz uczestniczyli w grupach roboczych Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach działalności profilaktycznej OIK, psycholog opracowała i przeprowadziła projekt psychoedukacyjny  „Przemoc na randce” dla 176 uczniów.

Poza tym pracownicy OIK udzielili konsultacji osobom mieszkającym na terenie innych gmin, za które to gminy uiszczają odpłatności.

Mieszkania chronione – zadania własne

Plan  wydatków na 01.01.2013r  wynosił 15 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013r wynosi 18 533,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 2 329,07zł, tj.12,57 % planowanych wydatków rocznych.

Zgodnie z Uchwałą nr 213/XXV/12 Rady Miejskiej Łomży z 22 czerwca 2012 roku utworzono mieszkania chronione przy ul. Dwornej 71 oraz Polnej 16 MOPS ponosi koszty utrzymania ww. lokali tj. czynsz i media.

Mieszkanie przy ul. Dwornej przeznaczone jest dla ofiar przemocy opuszczających Hostel OIK. Mieszkanie przy ul. Polnej stworzono dla osób bezdomnych, z zaburzeniami psychicznymi, osób opuszczających zakład dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, noclegownia.

Środki nie zostały wykorzystane, gdyż remont mieszkania przy ul. Dwornej będzie przeprowadzony w III kwartale 2013 r.

„Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan wydatków na 01.01.2013 wynosi 1 515 733 zł z czego:

- na zadania własne 1 393 143,00 zł,

- udział własny w usługach specjalistycznych 11 590,00 zł,

- na zadania zlecone 111 000,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013 wynosi 1 561 298,00 zł, z czego:

- na zadania własne 1 434 825,00 zł,

- udział własny w usługach specjalistycznych 15 473,00 zł,

- na zadania zlecone 111 000,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 793 753,08 zł, z tego:

- z zadań własnych 732 159,05 zł, tj. 51,03 % planowanych wydatków rocznych,

- udział własny w usługach specjalistycznych 1 438,00 zł, tj. 9,29% planowanych wydatków rocznych,

- z zadań zleconych (usługi specjalistyczne) 60 156,03 zł, tj. 54,19% planowanych wydatków rocznych.

W ramach zadań własnych na 30.06.2013 r. było zatrudnionych 46 opiekunek domowych na 45,5 etatu, w tym 1 osoba w ramach robót publicznych. Usługami opiekuńczymi  objęto  93 osoby. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu usług opiekuńczych wyniosła 40 635.

Środki z zadań własnych dotyczących usług specjalistycznych nie zostały wykorzystane, gdyż została zabezpieczona kwota na odprawę emerytalną w wysokości 10 152 zł.

W ramach usług specjalistycznych w 2013 r.  było zatrudnione  4 opiekunki  na 3,5 etatu.

Usługami specjalistycznymi objęto  5 osób. Liczba godzin przepracowanych przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych wyniosła 3 416.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Wykorzystanie środków własnych na usługi specjalistyczne przedstawia poniższa tabela:

Wykorzystanie środków z zadań zleconych ( usługi specjalistyczne ) przedstawia poniższa tabela:

„Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców”

Plan wydatków na 01.01.2013 r. i 30.06.2013 r. w tym rozdziale wynosi 44 000,00 zł

Wydatkowano kwotę 38 180,00 zł, to jest 86,77 % planowanych wydatków rocznych.

Objęto pomocą 5 rodzin składających się z 9 osób.

W I półroczu 2013 r. wypłacono 49 świadczeń: 25 świadczeń dla cudzoziemców ze statusem uchodźcy (5 osób) na kwotę 19 790,00 zł i 24 świadczenia dla cudzoziemców z ochroną uzupełniającą (4 osoby) na kwotę 18 390,00 zł.

„Rozdział 85295 – Pozostała działalność”

1) Zadania MOPS

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan wydatków na 01.01.2013r wynosił 975 800,00 zł, z tego:

- zadania własne gminy- 212 400,00 zł,

- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 473 000,00 zł,

- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 290 400,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013r w tym rozdziale wynosi 638 133,00 zł, z tego:

- zadania własne – 212 400,00 zł.

- zadania własne finansowane z budżetu państwa – 258 816,00 zł.

- zadania własne gminy zabezpieczone na wypadek nieotrzymania dotacji PUW – 166 917,00 zł.

Wydatkowano kwotę 419 212,40 zł, z tego:

- z zadań własnych – 160 453,11 zł, tj. 75,54 % planowanych wydatków rocznych,

- z zadań własnych finansowanych z budżetu państwa – 258 759,29 zł, tj. 99,98% planowanych wydatków rocznych

Udział procentowy środków własnych w ogólnych wydatkach w zakresie dożywiania  w 2013r. wynosi 38,27 %.

Na dożywianie dzieci w przedszkolach wydatkowano kwotę 49 023,84 zł.

Na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wydatkowano kwotę 193 083,92 zł.

Ponadto z puli 10% dyrektorów przedszkoli i szkół (bez wydanej decyzji Dyrektora MOPS) wydatkowano kwotę 4 650,24 zł.

Z programu ”Pomocy państwa w zakresie dożywiania” udzielono 62 935 świadczeń dla 873 osób (w tym 15 osób bez wydanej decyzji Dyrektora MOPS), z czego:

- 256 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności na kwotę 161 040 zł (1342 świadczeń),

- 617 osoby otrzymało posiłki na kwotę 258 172,40 zł. (61 593 świadczeń) z tego: 137 dzieci w przedszkolach (10 363 świadczeń), 464 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (50 050 świadczeń), w tym bez decyzji Dyrektora MOPS  15 dzieci (1366 świadczeń), 16 osób to osoby starsze i niepełnosprawne (1 180 świadczeń).

Noclegownia dla bezdomnych

Plan wydatków na 01.01.2013r. wyniósł  151 100,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013r. wyniósł  162 004,00 zł.

Wydatkowano kwotę 72 381,10 zł, tj. 44,68 % planowanych wydatków rocznych.

W Noclegowni dla bezdomnych na 30.06.2013r. zatrudnione były 3 osoby na 3 etaty, a ze schronienia skorzystało 15 osób, liczba świadczeń 1299.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Prace społecznie użyteczne

Plan wydatków na 01.01.2013r. i na 30.06.2013r. wynosił 61 908,00 zł.

Wydatkowano kwotę 17 763,90 zł, tj. 28,69 % planu . W ramach prac społecznie - użytecznych zatrudnionych było 19 osób. (w MPGKiM- 5 osób, MOPS – 13 osób, PCK – 1 osoba), które przepracowały łącznie 2 199 godzin.

2) Urząd Miejski

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 246 428,00 zł, z czego wydatkowano 103 830,00 zł. Wypłacono na zaplanowane 187 432,00 zł kwotę 80 000,00 zł na program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Na realizację powyższego przyznano dotację na zadania zlecone w kwocie 193 228,00 zł (łącznie z obsługą), zaś wydatkowano 80 000,00 zł. Przekazano również Caritas dotację w wysokości 23 730,00 zł na dożywianie. Zwrócono do PUW kwotę 100,00 zł jako dotację wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem.

3) Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Zaplanowane 27 340,00 zł wydatkowano w kwocie 22 000,00 zł na odpis na ZFŚS za emerytów i rencistów - byłych pracowników placówki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie	Plan               Wykonanie	    % wykonania

polityki społecznej		   2 644 772,00	 1 264 173,27		47,80

„Rozdział 85311 -  Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych”

Plan wydatków na 01.01.2013r.i na 30.06.2013 r. wynosił 88 776,00 zł.

Wydatkowano kwotę 44 388,00 zł, tj. 50% planowanych dodatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Powyższe wydatki są przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zajęć z osobami niepełnosprawnymi prowadzonych w formie warsztatów terapii zajęciowej w Marianowie i w Zakładzie BONA w Łomży.

„Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej na terenie Miasta Łomży oraz powiatów łomżyńskiego i zambrowskiego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 7 maja 2002 roku.

Plan budżetowy na 2013 rok sporządzono na ogólną kwotę 452 663,00 zł kierując się wynikami finansowymi z lat ubiegłych oraz ogólnym wzrostem kosztów administracyjnych oraz wskaźnikiem inflacji.

W planie budżetowym na rok 2013 zapisano dla Miasta Łomży na realizację zadań orzeczniczych dotację z budżetu Wojewody w wysokości 278 000,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością Zespołu w pierwszej połowie 2013 roku wyniosły 211 406,68 zł (46,70% zaplanowanego budżetu) i złożyły się na nie:

- wynagrodzenie 5 pracowników etatowych zajmujących się obsługą administracyjno - biurową Zespołu oraz składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 144 080,00 zł;

- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności – m.in. teczki aktowe wiązane, koperty, przybory piśmiennicze, itp. – 240,00 zł;

- zakup usług pozostałych, w tym usługi naprawcze sprzętu biurowego - 5 307,00 zł;

- zakup energii elektrycznej i cieplnej – 4 197,00 zł;

- opłaty za telefon stacjonarny – 1 334,00 zł;

- czynsz za pomieszczenia biurowe – 3 747,00 zł;

- podróże służbowe krajowe – 159,00 zł;

- należności z tytułu umów cywilno - prawnych. wynikające z treści umów zawartych ze specjalistami - członkami składu orzekającego: lekarzami, psychologiami, pracownikami socjalnymi i doradcą zawodowym – 52 343,00 zł.

Specjaliści otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składu orzekającego i przeprowadzone badania specjalistyczne w przeliczeniu na jedno wydane orzeczenie. Skład orzeka w liczbie dwóch lub trzech specjalistów.

Lekarze otrzymywali wynagrodzenie 25 zł od jednego orzeczenia poprzedzonego pełnym badaniem własnym i analizą dokumentacji medycznej. Doradca zawodowy i pracownicy socjalni otrzymują po 15 zł,  psychologowie po 16 zł od jednego orzeczenia. Wynagrodzenia specjalistów  i należą do najniższych w województwie.

## Wnioski z realizacji budżetu PZON:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży, na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego, realizuje zadania orzekania o niepełnosprawności z zakresu administracji rządowej dla Miasta Łomży, Powiatu Łomżyńskiego i Powiatu Zambrowskiego.

Środki finansowe przekazywane z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w roku bieżącym (podobnie, jak w latach ubiegłych) nie pokrywają w wystarczającym stopniu kosztów związanych z realizacją zadań, co powoduje konieczność uzupełnienia ich z budżetu Miasta Łomży.

Największym obciążeniem są wynagrodzenia 5 etatowych pracowników Zespołu. Liczba etatów  dostosowana do aktualnych potrzeb wynikających z rosnących wymogów określonych w standardach orzeczniczych w zakresie infrastrukturalnym i kadrowym oraz nałożenia zadań w ściśle określonych standardach usług.

„Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy”

W I półroczu 2013r. z zaplanowanych 1 287 135,00 zł na dotację dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy wydatkowano 645 135,00 zł, co stanowi 50,12% planowanych wydatków.

„Rozdział 85395 - Pozostała działalność”

Plan wydatków BZiRON na 01.01.2013 r. wynosił 185 650,00 zł.

Plan wydatków BZiRON na 30.06.2013 r. wynosi 188 494,00 zł.

Wydatkowano kwotę 86 683,58 zł, tj. 45,99 % planowanych wydatków rocznych.

Wykorzystanie środków z zadań własnych przedstawia poniższa tabela:

Na 30.06.2013r. zatrudnionych w BZiRON były 3 osoby na 2,75 etatu.

EFS nowa droga do sukcesu

Plan wydatków na 01.01.2013 r. wynosił 593 162 zł., z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 62 282,00 zł,

- zadania EFS- 530 880,00 zł.

Plan wydatków na 30.06.2013 r. wynosi 627 704,00 zł, z tego:

- zadania własne (zasiłki celowe jako wkład własny jst w EFS) – 62 282,00 zł,

- zadania EFS 565 422,00 zł.

Wydatkowano kwotę 276 560,01 zł, tj. 44,06 % planowanych wydatków, z tego:

- zadania własne – zasiłki celowe na kwotę 34 650,00 zł,

- zadania EFS – 241 910,01 zł.

Projekt „EFS – nowa droga do sukcesu” dotyczy działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2012r. do  31.12.2013r. Jest to piąty projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jaki prowadzi MOPS w Łomży. Ma on na celu rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji  wśród podopiecznych MOPS .

Wykorzystanie środków z EFS przedstawia poniższa tabela:

Wykorzystanie środków z budżetu państwa oraz gminy przedstawia poniższa tabela:

Aktywną integracją w 2013r. w module I objęto 63 osoby.

Działania aktywnej integracji w pierwszym module:

- Warsztaty z psychologiem.

- Porady indywidualne z psychologiem.

- Warsztaty z doradcą zawodowym.

- Porady indywidualne z doradcą zawodowym

- Warsztaty zarządzania budżetem.

- Zajęcia z prawnikiem

- Porady indywidualne z prawnikiem .

- Zajęcia profilaktyczne ze specjalistą terapii uzależnień.

Szkolenia  zawodowe w pierwszym module:

- Obsługa kasy fiskalnej dla 21 osób.

- Język angielski – 10 osób.

- Usługi krawieckie – 11 osób.

- Malarz – 10 osób.

- Opiekun osób starszych - 17 osób.

- Kurs prawa jazdy kat. C – 4 osoby.

- Stylizacja paznokci - 10 osób .

Uczestnicy projektu otrzymali materiały szkoleniowe i korzystali z cateringu. Osoby uczestniczące w szkoleniu – usługi krawieckie, otrzymały po zakończeniu kursu maszyny do szycia 64 osoby otrzymało  zasiłki celowe. Za 8 dzieci  uczestników zostało opłacone przedszkole na czas realizacji projektu oraz za 2 uczestników opłacano czesne za naukę.

Ponadto  w I module 50 osób wzięło udział w wyjeździe do teatru.

Na dzień 30.06.2013r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychow.	Plan               Wykonanie	    % wykonania

10 368 508,00 	   5 842 438,42	    56,35

„Rozdział 85401 – Świetlice Szkolne”

Świetlice szkolne prowadzone są ogółem w 7 szkołach, tj. 6 szkołach podstawowych i Zespole Szkół Specjalnych. Na działalność świetlic zaplanowano 1 084 526,00 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 72 zł i na 30.06.2013r. Wynosił 1 084 598,00 zł. Wydatki na funkcjonowanie świetlic w pierwszym półroczu 2013r. wyniosły ogółem 621 332,39 zł (57,29%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 566 954,79 zł (91,25 % wydatków ogółem),

- wydatki rzeczowe – 8 836,85 zł (1,42 %),

- odpisy na ZFŚS – 45 540,75 zł (7,33 %).

Świetlice na 30.06.2013 r. miały zobowiązania bieżące w wysokości 23 925,83 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii.

„Rozdział 85404  - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Publiczne Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Wspomaganiem objęto 18 dzieci.

W rozdziale tym na 2013r. zaplanowano kwotę 37 914,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2013r. wyniosło 25 688,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 23 895,36 zł (93,02% wydatków ogółem),

- odpisy na ZFŚS – 1 793,00 zł (6,98 %).

Na 30.06.2013r. zobowiązania bieżące wynosiły 1 720,49 zł, dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85406 -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna”

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonuje w formie jednostki budżetowej. Jest placówką oświatową udzielającą dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z terenu Miasta Łomży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna prowadzi:

- diagnostykę i orzecznictwo,

- poradnictwo wychowawcze,

- poradnictwo i orientację zawodową,

- działania terapeutyczne.

Na realizację wymienionych zadań w 2013 r. zaplanowano środki w wysokości 1.131.635 zł.

Wydatki w pierwszym półroczu 2013r. wyniosły ogółem 636.239,04 zł (56,22%) i obejmowały:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 566 524, 62 zł (89,04 % wydatków ogółem),

- wydatki rzeczowe – 32 664,42 zł (5,14% ),

- odpisy na ZFŚS – 37 050,00 zł (5,82 %).

Zobowiązania na 30.06.2013 r. wynosiły 32 157,60 zł. Dotyczyły one pochodnych od wynagrodzeń.

„Rozdział 85410 – Bursy Szkolne”

Samorząd miasta Łomży jest organem prowadzącym trzy bursy szkolne. Plan wydatków na zapewnienie warunków bytowych 616 mieszkańcom burs na 01.01.2013 r. wyniósł 5 781 985,00 zł. W ciągu I półrocza 2013r.  plan został zwiększony o 18 105,00 zł i na 30.06.2013r. wyniósł 5 800 090,00 zł. Zwiększenie § 4210 o 10 000,00 dotyczy zakupu gniazdek i innych materiałów elektrycznych niezbędnych do wymiany starej sieci elektrycznej w Bursie Szkolnej Nr 1. Zwiększono także wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 200,00 zł w Bursie Szkolnej Nr 2 na zakup obieraczki do ziemniaków.

Wydatki ogółem w bursach wynosiły 3 277 102,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 3 171 511,53 zł, w tym: - 2 102 501,29 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (64,16% wydatków), 369 346,49 zł - wydatki rzeczowe (11,27%), 124 517,00 zł– odpisy na ZFŚS (3,80%), 5 520,84 zł – wynagrodzenia bezosobowe (0,17%) i 569.625,91 zł - wydatki na żywienie (17,38%).

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 105 590,67 zł, co stanowiło 3,22% wydatków.

Zobowiązania bieżące burs na 30.06.2013 r. wynosiły 8 878,57 zł. Dotyczyły one zakupu środków żywności, zakupu energii, zakupu usług internetowych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i internetu.

W Katolickiej Bursie Szkolnej prowadzonej przez Diecezję Łomżyńską mieszkało średnio 74 wychowanków. Plan dotacji na 01.01.2013 wyniósł 531 090,00 zł. Bursa otrzymała w I półroczu 2013r. dotację w wysokości 284 513,00 zł, tj. 53,57% planowanej na ten rok dotacji.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w części opisowej dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków w wysokości 242 592,00 zł w trakcie roku zwiększono o 652 636,00 zł do poziomu 895 228,00 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 753 140,00 zł, tj. 84,13% i przeznaczono w większości na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W 2013r. na stypendia szkolne zaplanowano łącznie kwotę 891 028,00 zł, z tego kwotę 624 302,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś ze środków własnych 266 726,00 zł. Wypłacono 900 stypendiów na łączną kwotę 751 940,00 zł, tj. 84,39%, z czego 80%, tj. 601 552,00 zł pochodzi z dotacji celowej, pozostałe 20%, tj. 150 388,00 zł sfinansowano środkami własnymi z budżetu Miasta.

Otrzymano również dotację na wypłatę zasiłków szkolnych w wysokości 4 200,00 zł. W I półroczu 2013r. wypłacono 4 zasiłków dla 4 uczniów po 300,00 zł na łączną kwotę 1 200,00 zł.

Stypendia przyznano na rok szkolny 2012/2013 w Łącznej kwocie 104 700,00 zł, z czego 38 990,00 zł wypłacono w okresie IX-XII 2012r.

Stypendia przyznano wg poniższej klasyfikacji:

1) Uczniowie szkół podstawowych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 80,00 zł.

2) Uczniowie gimnazjum - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 120,00 zł.

3) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 180,00 zł.

4) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - kwota stypendium przypadająca na 1 m-c – 110,00zł.

Stypendia zostały przyznane na okres 10 m-cy. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych (studentom) przyznano stypendium na okres październik - lipiec, natomiast uczniom na okres wrzesień - czerwiec danego roku akademickiego /szkolnego.

W okresie IX-XII 2012r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 38 990,00 zł.

W okresie I-VI 2013r. - wypłacono stypendium na łączną kwotę 65 710,00 zł (środki niewygasające z 2012r.)

Przyznano 70 stypendiów Prezydenta Miasta Łomża za szczególne osiągnięcia naukowe na kwotę 86 000,00zł oraz 17 stypendiów za osiągnięcia sportowe na kwotę 18 700,00zł.

„Rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno -wychowawcze”

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży. Ośrodek działa dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim oraz dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Celem zajęć w Ośrodku jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskanie przez nie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu. codziennym. W 2013 r. do ośrodka uczęszczało 7 dzieci. Na działalność ośrodka w 2013 r. zaplanowano 284 362,00 zł. W ciągu I półrocza 2013r. plan zmniejszył się o 72,00 zł i na 30.06.2013r. wyniósł 284 290,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2013 zrealizowano wydatki w wysokości 164 578,43 zł, co stanowi 57,89% planu, w tym:

- 143 151,94 zł - wynagrodzenia z pochodnymi (86,98 % wydatków ogółem),

- 13 506,49 zł - wydatki rzeczowe (8,21 %),

- 7 920 zł– odpisy na ZFŚS (4,81 %).

Zobowiązania bieżące ośrodka na 30.06.2013r. Wyniosły 1 246,00 zł, dotyczyły podatku od wynagrodzeń za czerwiec 2013r.

Do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu „Mały Artysta” uczęszczało w  okresie styczeń- kwiecień 2013 r. 1 dziecko, w maju – 2 dzieci, w czerwcu – 3 dzieci. Na działalność ośrodka na 01.01.2013r.. zaplanowano dotację w wysokości 528 528,00 zł. W I kwartale 2013r. przekazano środki w wysokości 40 149,00 zł.

„Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Rozdział ten obejmuje wydatki ponoszone przez jednostki oświatowe na finansowanie bądź dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela w bursach i poradni (ŁCRE).

| § | Plan na 01.01.2013 | Zmiany planu | Plan po zmianach na 30.06.2013 | Wykonanie planu na 30.06.2013 | % wykonanie planu na 30.06.2013 | Zobowiązania na 30.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem | 25 989 | -7 500 | 18 489 | 1 705,00 | 9,22% | 0,00 |
| 4300 (placówki) | 0 | 9 777 | 9 777 | 1 705,00 | 17,44% |  |
| 4300 (UM) | 25 989 | -17 277 | 8 712 | 0,00 | 0,00% |  |
| 4700 | 0 | 1 300 | 1 300 | 380,00 | 29,23% |  |
|  | 25 989 | -6 200 | 19 789 | 2 085,00 | 10,54% | 0,00 |

Zaplanowano do realizacji w 2013 r. na ten cel 25 989,00 zł. W ciągu roku zmniejszono plan o 6 200,00 zł i na 30.06.2013 r. wyniósł on 19 789,00 zł, w tym 8 712,00 – do dyspozycji organu prowadzącego. Placówki w I półroczu 2013r. realizowały wydatki na kwotę 2 085,00 zł, tj. 18,82% środków przeznaczonych do ich dyspozycji w tym rozdziale.

„Rozdział  85495 – Pozostała działalność”

Planowana na 2013 r. w tym rozdziale kwota 55 346,00 zł obejmuje:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w bursach szkolnych i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 5 198,00 zł

- środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50 148,00 zł.

W I półroczu 2013r. w rozdziale tym wydatkowano 75% planu, tj. kwotę 37 611,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna		Plan               Wykonanie	    % wykonania

i ochrona środowiska		9 347 026,00	  3 259 200,86		34,87

„Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami”

Pierwotnie uchwalony plan wydatków rozdziału nie zmienił się i na koniec I półrocza 2013r. Wyniósł 3 566 334,00 zł.

Na opłatę za korzystanie z terenu użytkowanego przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii, Gmina Miastkowo, z zaplanowanych 580 000,00 zł wydatkowano 291 030,00 zł, tj. 50,18% planu. Opłata jest wliczona przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w opłatę za przyjęcie odpadów na składowisku i refundowana do budżetu miasta.

Z zaplanowanych w wysokości 2 477 584,00 zł środków na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz wdrożeniem systemu od 1 lipca 2013r. wydatkowano na dzień 30.06.2013r. kwotę 12 218,28 zł na wyposażenie stanowisk pracy do obsługi zadania.

Opłacono również podatek od nieruchomości w kwocie 48 420,00 zł, tj. 47,94% planu.

„Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi”

Planowane wydatki w kwocie 801 000,00 zł w trakcie I półrocza nie zmieniły się. Środki przeznaczono na zadanie związane z oczyszczaniem miasta, tj. wykonano usuwanie zanieczyszczeń z jezdni po wypadkach drogowych; usuwanie z jezdni padłych zwierząt; mechaniczne zamiatanie jezdni; wywożenie koszy ulicznych oraz ręczne sprzątanie chodników, placów i parkingów.

Na prace wykonywane na ulicach krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowano 103 500,20 zł, zaś na ulicach gminnych 140 081,86 zł.

Roboty wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

„Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach gminach”

Pierwotnie uchwalony plan w kwocie 1 260 000,00 zł nie zmienił się. Środki wykorzystano w 37,43%, tj. w kwocie 471 660,85 zł.

Utrzymanie zieleni w zakresie zadań gminy dotyczy utrzymania i robót porządkowych na terenach zieleni, grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej (miejskich).

Tereny zieleni znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują powierzchnię 299,1 tys. m2. Skwery, zieleńce, zieleń uliczna, place zabaw i miejsca pamięci narodowej stanowią 122,3 tys.m2. Trzy parki miejskie: Jakuba Wagi, Ludowy i park im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma – 177,8 tys.m2. Na utrzymanie terenów zieleni miejskiej na plan 640 000,00 zł. w  I półroczu 2013r. wydano – 228 402,29 zł. W ramach środków na utrzymanie zieleni, poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie rabat, obsadzanie, podlewanie i pielenie kwietników, cięcie i pielenie krzewów i żywopłotów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew), wycinką drzew suchych, skracanie drzew przy latarniach ulicznych, wykonuje się roboty porządkowe na terenach zieleni jak odśnieżanie i posypywanie alejek parkowych, wywóz śmieci z parków. W obecnej sytuacji większość środków przeznaczanych na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku i w miarę potrzeb na urządzanie nowych terenów. W 2013r. m.in. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (zieleniec przy ul. MC Skłodowskiej, ul. Niemcewicza, ul. Zamiejska, ul. Raginisa, ul. Senatorska, ul. Woziwodzka).

- Cięcia pielęgnacyjne drzew (ul. Przykoszarowa, ul. Rybaki, ul. Kopernika, ul. Krzywe Koło, ul. Zaułek Cmentarny – wzdłuż ogrodzenia sądu, ul. 3  Maja, ul. St. Konwy, ul. Bernatowicza, ul. Przykoszarowa, zieleniec na oś Dmowskiego, zieleniec przy ul. Wesołej, lasek brzozowy przy ul. A. Mickiewicza, ul. Wyzwolenia).

- Cięcia formująco - odmładzające krzewów (Park im J. Wagi, Plac JP II, Zaułek Cmentarny, zieleniec przy ul. MC Skłodowskiej, ul. Śniadeckiego, ul. Akademicka, Plac Niepodległości, zieleniec na oś Dmowskiego, zieleniec przy ul. Wesołej, zieleniec przy pomniku St. Konwy).

- Zrzucanie gniazd (Zaułek Cmentarny, Park Ludowy, Plac Pocztowy, Park im J. Wagi). Ogólnie zrzucono 231 gniazd.

- Porządkowanie mogił i Miejsc Pamięci Narodowej i ich dekoracje z okazji świąt państwowych.

- Naprawa pergoli w Parku im Jana Pawła II.

- Naprawa ogrodzenia placów zabaw (przy ul. Polnej oraz przy ul. Harcerskiej).

- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.

- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i  wymiana pali oraz wiązadeł.

- Przygotowanie kwietników sezonowych i pojemników do obsadzeń.

- wysadzono 75.996 szt. roślin sezonowych.

- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.

- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 654.201 m2

- Bieżące prace porządkowe w parkach i na zieleńcach.

Utrzymanie zieleni na drogach publicznych powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Tereny zieleni ulicznej na tych drogach znajdujące się w stałym utrzymaniu Miasta zajmują: trawniki – 257 218 m2, byliny i różanki - 370m2, skarpy - 883 m2, pojemniki kwiatowe – 88 szt, żywopłoty - 352 m2.  Na utrzymanie zieleni na plan 620 000,00 zł w I półroczu 2013r. wydano 243 258,56 zł. W ramach tych środków poza robotami typowo zieleniarskimi, jak koszenie traw, wygrabianie liści, ich wywóz, pielenie, obsadzanie roślinami sezonowymi kwietników i pojemników kwiatowych, podlewanie, cięcia sanitarne drzew i krzewów, wycinka drzew obumarłych, wykonuje się roboty porządkowe, jak odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wywóz śmieci. W obecnej sytuacji całość środków przeznaczona na utrzymanie zieleni jest wykorzystywana na utrzymanie porządku.

W I półroczu 2013r. min. wykonano:

- Wycinka suchych drzew (ul. Szosa do Mężenina, ul. Dworna, ul. Sikorskiego, Al. Legionów, ul. Grobla Jednaczewska, ul. Poznańska, ul. Rządowa, ul. Wojska Polskiego)

- Cięcia pielęgnacyjne drzew( ul. Grobla Jednaczewska, ul. Wojska Polskiego, ul. Polowa, ul. Szosa Zambrowska, Al. Legionów, ul. Poznańska, ul. Nowogrodzka)

- Cięcia formująco -odmładzające krzewów (ronda na ul. Poznańskiej, ronda na ul. Spokojnej, ronda na Al. Piłsudskiego).

- Zrzucanie gniazd na Placu Kościuszki. Zrzucono 94 gniazda.

- Wiosenne wygrabianie zanieczyszczeń z trawników.

- Porządkowanie młodego drzewostanu tj. uzupełnienie i  wymiana pali oraz wiązadeł.

- Podlewanie wysadzonych roślin sezonowych.

- Koszenie trawników. Powierzchnia wykoszonej trawy wynosi: 603.433 m2.

„Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt”

Zaplanowane 190 000,00 zł zrealizowano w 42,73%, tj. w kwocie 81 180,66 zł, z tego: utrzymanie schroniska i wykonywanie odłowów psów 77 687,46 zł, dyżury weterynaryjne (zdarzenia drogowe ze zwierzętami) kastracje kotów, sterylizacje kotek, usypianie ślepych miotów 3243,20 zł. W pierwszym półroczu 2013r. odłowiono i umieszczono w schronisku 110 szt. psów. Z czego 7 psów padło, przekazano do „adopcji” 94 psy, 2 poddano eutanazji, jeden zbiegł ze schroniska. Ponadto wykonano 54 zabiegów sterylizacji suk i 37 kastracji psów.  Na dzień 30 czerwca 2013r. w schronisku przebywało 172 szt. psów.

W ramach realizacji programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w pierwszym półroczu 2013r. było zleconych 28 interwencji lekarzy wet. z czego: 1 zlecenie dotyczyło uśpienia ślepego miotu kociąt, 9 zlecenia zabiegów sterylizacji kotek wolno żyjących (bezpańskich), 2 kastracji kocurów, 11 zleceń dotyczyło zdarzeń drogowych oraz 5 innych ze zwierzętami domowymi i dzikimi zgłaszanymi przez dyżurnego KMP.

„Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Pierwotnie uchwalone wydatki związane z oświetleniem ulicznym w kwocie 2 428 000,00 zł wykonano w wysokości 1 051 315,68 zł, tj. 43,30%. Z tego na zakup energii elektrycznej – 927 080,55 zł (ilość opraw oświetleniowych na ulicach i terenach miejskich wynosi 4 755 szt.), konserwację oświetlenia – 124 235,13 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

„Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

Planowanej kwoty 5 000,00 zł nie wydatkowano, gdyż nie było takiej potrzeby.

„Rozdział 90095 – Pozostała działalność”

Na dzień 01.01.2013r. zaplanowano wydatki rozdziału na poziomie 1 042 500,00 zł. Po dokonanych w trakcie półrocza zmianach plan na dzień 30.06.2013r. Wyniósł 1 94 492,00 zł, z tego wydatki bieżące 1 064492,00 zł. Ogółem wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 649 899,00 zł.

W ramach rozdziału kwotę 4 900,00 zł przeznaczono na edukację ekologiczną. Kwotę 1 500,00 zł w formie dotacji celowej przekazano na rzecz Miejskiego Domu Kultury – Dom Środowisk Twórczych na realizację II Eko - konkursu plastycznego „Makulatura to nie śmieć” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach dofinansowania zakupiono materiały niezbędnie do przeprowadzenia konkursu nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Niewykorzystanie zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł dotacji celowej na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) wiąże się z brakiem wniosków na dofinansowanie edukacji ekologicznej realizowanej przez stowarzyszenia.

Przeznaczono również kwotę 900,00 zł na nagrody dla zwycięzców w szkolnym konkursie plastyczno-ekologicznym „Dorośli i dzieci zbierają elektrośmieci” zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży oraz 420,00 zł na nagrody dla zwycięzców w konkursie „Animals 2013” im. Krzysztofa Choińskiego zorganizowanym przez Radę Osiedla nr 12 w Łomży.

Kwotę 61 192,00 zł, w tym 24 192,00 z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 48/2013 z dnia 21.02.2013r. przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. Zadanie jest realizowane, natomiast pokrycie kosztów nastąpi w II półroczu 2013r.

Z zaplanowanych 10 000,00 zł wydatkowano 6 140,00 zł w związku ze zleceniem rzeczoznawcom: budowlanemu i hydrologowi sporządzenia niezbędnej ekspertyzy w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących usunięcia odpadów z działek oraz zmiany stanu wody na gruncie. Uzyskanie opinii zgodne z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży. Niewykorzystane środki będą przeznaczone na ewentualne konieczne do wykonania ekspertyzy, opinie w II kwartale 2013r.

Wypłacono prowizję w kwocie 53 160,60 zł dla administratora, która jest wynagrodzeniem za utrzymanie targowiska komunalnego przy ul. Dworcowej. Opłaty targowe, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej,  pobiera Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B.

Dokonano opłat w kwocie 925,32 zł za dostawę wody na cele p. pożarowe, która  była zależna od ilości wyjazdów straży pożarnej do akcji gaśniczych oraz za wodę zużytą przez fontannę na ul. Długiej i zdrój w ul. Farnej.

Wydatki na utrzymanie szaletów – 13 579,31 zł. Poniesione wydatki obejmują ryczałt za koszty eksploatacji szaletu na Placu Pocztowym oraz wynajem kabin Toi Toi.

Na realizację programu „Sprzątaj po swoim psie” zaplanowano 30 000,00 zł. W okresie I półrocza 2013r. Wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 13 289,13 zł. W pierwszym etapie realizacji akcji zakupiono 16 ozdobnych pojemników na psie odchody i 20000 szt. zestawów do ich sprzątania. Pojemniki zostały zainstalowane na ulicach: Giełczyńskiej, Dwornej, Długiej, Krótkiej, Stary Rynek, Rządowej, Plac Pocztowy, Plac Kościuszki, Żydowskiej i bulwarach nad Narwią. Do akcji w m-cu kwietniu włączyła się młodzież Zespołu Szkół rzewnych i Gimnazjalnych w Łomży. Miasto przekazało na akcję 300 zestawów do sprzątania. Uczniowie wręczali je spotkanym na ulicach miasta właścicielom piesków. Zestawy wręcza również straż miejska i pracownicy oddziału podatków. W kwietniu rozpoczęto promocję akcji plakatami na miejskich słupach ogłoszeniowych. Od maja emitowany jest spot promujący prowadzoną akcję w telewizji lokalnej oraz na telewizyjnej stronie internetowej www.narew.info.

Poniesiono również wydatki na opłatę ubezpieczenia składników majątku Miasta w kwocie 555 829,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne opisano w odrębnym rozdziale.

Dział 921 – Kultura i ochrona 			Plan               Wykonanie	    % wykonania

dziedzictwa narodowego		8 225 843,00	   3 749 296,31	45,58

„Rozdział 92106 - Teatry”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w kwocie 1 343 044,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 672 522,00 zł, tj. 50,07%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Filharmonii Kameralnej w kwocie 1 206 000,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 603 000,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Z zaplanowanej kwoty 1 045 000,00 zł dotacji podmiotowej w I półroczu przekazano 50%, tj. 522 500,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury Dom Środowisk Twórczych.

„Rozdział 92116 - Biblioteki”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 762 881,00 zł, z czego w I półroczu przekazano 881 441,00 zł, tj. 50%.

„Rozdział 92118 - Muzea”

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Muzeum Północno -Mazowieckiego w kwocie 1 470 652,00 zł., z czego w I półroczu przekazano 735 326,00 zł, tj. 50%.

Wydatki inwestycyjne opisano odrębnie.

„Rozdział 92120- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

Pierwotnie zaplanowane wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł zwiększono do poziomu 315 878,00 zł. Wydatkowano zaś 254 952,00 zł, tj. 80,71% na następujące zadania:

§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 193 952,00 zł (100% planu), które w wyniku konkursu przyznano:

- Diecezji Łomżyńskiej – 8 952,00 zł,

- Katolickiej Bursie Szkolnej dla Młodzieży Męskiej – 55 000,00 zł,

- Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła – 65 000,00 zł,

- Kościołowi Rektoralnemu pw. Wniebowstąpienia NMP – 20 000,00 zł,

- A. i A. Barańskim – 10 000,00 zł,

- R. Lipińskiemu – 17 500,00 zł,

- J. I T. Serafin – 17 500,00 zł.

§ 2730 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - w budżecie pozostaje zaplanowana kwota w wysokości 26 048,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zwrócono (zgodnie z ostatecznym rozliczeniem) Polskim Pracowniom Konserwatorskim Zabytków S.A. potrącone kary umowne na zad. pn. „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcącym w Łomży – remont auli” w kwocie 61 000,00 zł.

Plan wydatków dotyczący zakupu usług remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych, tj. remontu dachu nad aulą Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Kościuszki ul. Bernatowicza 4 w wysokości 30 000,00 zł zostanie zrealizowany w okresie wakacyjnym.

„Rozdział 92195- pozostała działalność”

Wydatki rozdziału zaplanowano w łącznej wysokości 122 388,00 zł i przeznaczono na:

1) Zakup usług pozostałych - z zaplanowanej kwoty 39 900,00 zł wykorzystano środki w wys. 30 402,86 zł na wsparcie finansowe, bądź współorganizację zadań z zakresu kultury na terenie Łomży, organizowanych przez instytucje kultury, np.: Ferie z Teatrem, Ferie w Bibliotece , Zimowe ferie w ROK- u, XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Kulki, Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza- XIV edycja, współorganizacja XVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, współorganizacja uroczystości związanej z upamiętnieniem ofiar PUBP w Łomży, a także na zakup usług pozostałych - pokrycie kosztów akredytacji Zespołu Muzyki Dawnej VOCI UNITE na Festiwal VIII Gorzowskie Spotkania z Muzyką Dawną, wynajem autobusów na obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego oraz Światowy Dzień Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej, druk plakatów na „Noc Muzeów”, druk zaproszeń z okazji 73 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 3.rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, na święto Konstytucji 3 Maja.

- Zakup materiałów i wyposażenia - z zaplanowanej kwoty 5 700,00 zł wydatkowano 2 782,45 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów z okazji Koncertu Galowego FKWL, z okazji rocznic i świąt narodowych, 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, nagród dla dzieci na XXII Festiwal Piosenki Dziecięcej.

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
W ramach konkursu ofert z zaplanowanych na tym paragrafie środków w wys. 45 000,00 zł   wykorzystano 39 000,00 zł na realizację zadań w sferze kultury. Dotację otrzymały niżej wymienione organizacje pozarządowe:

- Stowarzyszenie „Dorzecze” na zadanie „Szlakiem łomżyńskich artystów – przewodnik po pracowniach artystycznych w Łomży” (2 000,00 zł),

- Fundacja Czas Lokalny na realizację zadania „Festyn na Jana” (2 000,00 zł),

- „JA i TY” Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych na „Mały Festiwal Ty i JA” (1 500,00 zł),

- Fundacja Sztuk i Dialogu na zadanie „Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego” (2 000,00 zł), oraz na „Kronikę filmową 35-letniej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Łomża” (3 000,00 zł),

- Łomżyńskie Towarzystwo Muzyczne na „Edukację muzyczną dzieci i młodzieży (3 000 zł),

- Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej na zadanie „Wydanie kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie” (7 000,00 zł),

- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na działalność Biblioteki Naukowej (5000zł),

- Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży na publikację rocznika „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia” (2 500,00 zł),

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na zadanie: „IV Międzybursowy Konkurs Twórczego Działania pod hasłem: Dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia” (1 000,00 zł).

W trybie pozakonkursowym Łomżyńska Orkiestra Dęta otrzymała dotację w wysokości 10 000,00 zł na „Edukacje muzyczną młodzieży w ŁOD – warsztaty muzyczne”.

Ważniejsze wydarzenia kulturalne w I półroczu 2013r.

- Koncert „Jak w niebie wesoło” w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT),

- VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość spod   kapelusza”, (Parafia Krzyża Świętego w Łomży),

- XIII Konkurs Poetycki im. Jana Kulki , w tym koncert Hanny Skrodzkiej – Bałaty (MDK-DŚT),

- XVII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Łomży (ROK),

- Dni Łomży, w tym:

- XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, (TliA),

- „Przyjaciele Pani Hani - koncert poświęcony Hance Bielickiej z udziałem Old Spice Girls (Emilia Krakowska, Barbara Wrzesińska i Lidia Stanisławska) (MDK-DŚT),

- Festyn na Jana – impreza plenerowa nad Narwią (Fundacja „Czas Lokalny”)

- Koncert Galowy Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego z okazji Dni Łomży

- Czerwcowego Konkurs Jednego Wiersza (MBP),

- Międzynarodowy Dzień Uchodźcy – festyn ( Fundacja „Ocalenie”),

- Odsłonięcie tablicy upamiętniającej zbrodniczą działalność PUBP w Łomży (TPZŁ),

- Wystawy w Galerii pod Arkadami: wernisaż Prot Januszkiewicz fotografia, Jan Dobkowski Malarstwo1958-2012, i inne,

- Wystawy w Muzeum Pólnocno- Mazowieckim: „Życie i dokonania Marii Skłodowskiej- Curie”, Rzeźba utrwalona ogniem i inne,

- Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej: Dyplomy 2013 – wystawa prac absolwentów Liceum Plastycznego im. W. Kossaka, Portrety Karaimów – Widok miast, Ekspresyjny realizm i inne,

- Premiera w TLiA - „Calineczka na motywach baśni H. Ch. Andersa”,

- Koncerty Filharmonii Kameralnej: „Melodie Miłości”, „Lutosławski i jego inspiracje”,                         „W świecie klasyków”, ”Rodzinne Muzykowanie”, „Nasi Kameraliści”, „Mistrzowie batuty”.

Dział 926 – Kultura fizyczna			Plan               Wykonanie	    % wykonania

8 507 032,00         4 392 551,14		51,63

„Rozdział 92601 – Obiekty sportowe”

W tym rozdziale ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i obsługą boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

Na w/w wydatki zaplanowano w 2013 r. kwotę 64 955,00 zł. W ciągu I półrocza plan nie uległ zmianie, poniesione zostały w tym okresie wydatki w wysokości 12 602,53 zł (19,40% planu).

W strukturze wydatków 66,59% stanowiły wydatki rzeczowe (8 392,53 zł), pozostałe to wydatki bezosobowe (4 210,00 zł).

Wydatki inwestycyjne opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej”

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łomży Nr 283/XXXII/12 pierwotny budżet Miasta Łomży na 2013 rok przewidywał, że MOSiR w Łomży:

- osiągnie dochodów w kwocie      2 177 501 zł

- natomiast wydatki wyniosą          7 817 607 zł

Pierwotny plan finansowy na 2013r. nie przewidywał w ogóle wydatków inwestycyjnych i w całości środki na wydatki były przeznaczone na wydatki bieżące.

W okresie I półrocza  2013 roku dokonano dwukrotnie przesunięć na wydatki inwestycyjne z wydatków bieżących na łączna kwotę 49000 zł bez zmiany kwoty wydatków ogółem.

Wydatki ogółem zostały wykonane w 49,99% a więc zgodnie z upływem czasu. Z tego sytuacja w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych była następująca:

a) wydatki bieżące:

Znacznie mniejsze w stosunku do upływu czasu były wydatki w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki te za 6 miesięcy 2013r. zostały wykonane w 16,33%. Wynika to przede wszystkim ze zmiany sposobu prowadzenia nauki pływania. Poprzednio było to realizowane w oparciu o umowy cywilno - prawne a aktualnie jest to realizowane przez firmy zewnętrzne i w związku z tym wydatki te są realizowane w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych. Decyzja w sprawie zmiany sposobu organizacji nauki pływania zapadła już po przyjęciu planu rocznego. Oszczędności powstałe w paragrafie 4170 będą jednak musiały być przesunięte na zwiększone wydatki w paragrafie 4260 – Zakup energii z powodu niższych niż zwykle temperatur zimą. Zaawansowanie tych wydatków za I półrocze wyniosło 58,51%

b) wydatki inwestycyjne:

Pierwotnie nie przewidywano w 2013 roku wydatków inwestycyjnych. Jednakże w wyniku zaistniałych okoliczności związanych ze zmianami norm dotyczących stadionów lekkoatletycznych i braku możliwości zasilania lodowiska po uruchomieniu Galerii WENEDA w drodze przesunięć z wydatków bieżących przewidziano realizacje zadań inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne opisano w części dotyczącej inwestycji.

„Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”

W ramach rozdziału wypłacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Z zaplanowanych w budżecie środków w wysokości 420 000,00 zł w wyniku konkursu dotacje przyznano:

- na łączną kwotę 210 000,00 zł - 18 klubom sportowym, na zadanie „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży i udział w systemie sportu młodzieżowego”,

- 210 000,00 zł - 5 klubom na „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów, prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia”,

z tego do dnia 30.06.2013r. przekazano 335 000,00 zł.

„Rozdział 92695 – Pozostała działalność”

Plan wydatków na poziomie 204 470,00 zł, został wykorzystany w wysokości 137 035,45 zł:

1) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Z zaplanowanych 139 470,00 zł, wykorzystano kwotę 89 500,00 zł na dotacje dla klubów. I tak: w trybie konkursowym przyznano:

- 35 000,00 zł - 5 stowarzyszeniom na zadanie:”Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo- rekreacyjnych”,

- 40 000,00 zł - Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na „Realizację systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej”,

- 30 000,00 zł otrzymało Podlaskie TKKF na „Organizację na terenie miasta zawodów pn. „Czwartki Lekkoatletyczne, XIII Memoriał Wiesławy Czerniawskiej.

Pozostałe środki rozdysponowano w trybie pozakonkursowym:

- 6 000,00 zł – Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na zadanie „ Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich”,

- 10 000,00 zł – Klubowi Szachowemu „Maraton” na zadanie „Przygotowanie zawodniczki Moniki Marcińczyk do udziału w Mistrzostwach Europy w szachach klasycznych”,

- 3 000,00 zł – LKS „Narew – Kurpiewski” Łomża na „Mistrzostwa Województwa Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkoatletyce im. Tadeusza Susoła”.

2) Zakup materiałów i wyposażenia – 12 902,78 zł. Środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta  Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach  sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe , zakup statuetek w kat. sportowiec, trener i sponsor za 2012 „Łomżyński Laur Sportowy”.

3) Zakup usług pozostałych - z kwoty 13 000,00 zł wykorzystano 11 066,62 zł  - środki finansowe rozdysponowano na zakup nagród, medali i pucharów Prezydenta Miasta Łomży dla zwycięskich zespołów i zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz niektórych imprezach  sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Łomży przez szkoły i kluby sportowe, zakup statuetek w kat. sportowiec, trener i sponsor za 2012 „Łomżyński Laur Sportowy”.

4) Koszty związane są z opłatami sądowymi w związku z likwidacją ŁKS.

5) Nagrody o charakterze szczególnym 12 000,00 zł rozdysponowano dla laureatów Nagrody Prezydenta Miasta „Łomżyński Laur Sportowy” w kat. trener i sportowiec roku 2012.

Ważniejsze wydarzenia sportowe w 2013 roku:

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Łomży (ZM TKKF),

- Gala bokserska Łomżyński Fight Night” (UM),

- Otwarty Turniej Piłki Siatkowej – XVI Memoriał T. Plony, (ZM TKKF),

- Łomżyńska Zima 2013- XVI Międzynarodowy Turniej Minikoszykówki chłopców (UKS 9),

- Finał Ligi Szkół Ponadgimnazjalnych Woj. Podlaskiego w Piłce Ręcznej Juniorek Młodszych (GUKS 2, III LO),

- I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt – ŁOMŻA CUP (PG 8, GUKS „Olimpijczyk”),

- Mistrzostwa woj. Podlaskiego Juniorów i Juniorów Młodszych W LA im. Tadeusza Susoła (LKS Narew Kurpiewski Łomża, MOSiR),

- Ogólnopolskie drużynowe zawody dzieci 10 i 11 lat w pływaniu (UM,MOSiR, POZP),

- XIII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolonej im. Jana Stypuły (Wspólnota Polska),

- Czwartki Lekkoatletyczne (TKKF),

- Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich (TKKF).

IV. Wydatki inwestycyjne

Dział 600    Transport i Łączność

Rozdział 60003  Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

1. Targowisko miejskie
PLAN- 4.850.000 zł
 
Przedmiotem   inwestycji   jest   Budowa   Hali  Targowej  z  zapleczem  socjalno-sanitarnymi  infrastrukturą    techniczną   (ciągi  komunikacyjne,  parkingi  naziemne)    obejmujące   rejon starego  Targowiska  Miejskiego  przy ul. Dworcowej. Jest  to kontynuacja inwestycji z 2012 r.

Przetarg wygrała firma "MASBUD" INVEST Sp. z o.o. za kwotę brutto  8 286 000,01 zł (netto 6 736 585,37zł + VAT 1 549 414,64 zł), umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. Przekazanie placu budowy nastapiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. Na koniec czerwca 2013 r. zaawansowanie robót licząc od poczatku budowy wyniosło: kwotowo  1 437 685,99zł tj. 15,8%, co w stosunku do założonego i zaktualizowanego ze względu na przedłużającą się zimę harmonogramu, które miało wynosić 34,8% jest o 19,0% mniejsze. Reasumując  opóźnienie liczone od poczatku budowy wynosi około sześć tygodni. Dlatego też Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży wezwał Generalnego Wykonawcę "MASBUD" Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach o weryfikację nieaktualnego już harmonogramu i takie przyspieszenie tempa robót, aby termin umowny zakończenia robót tj. 30.10.2013 r. został dotrzymany.

Do końca czerwca 2013 r. wykorzystano kwotę  1 092 611,10 zł ze środków niewygasających z upływem  roku 2012 (3 757 978 zł),. Kwotę 2 665 366,90 zł przekazano na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r..

Po przystąpieniu Wykonawcy do prac wynikła konieczność przebudowy zasilania budynku przejętego wcześniej wraz z terenem od PKP - przewidzianego do rozbiórki ze względu na kolizję z zaprojektowaną halą targową. PGE wycofała się z udzielonej wcześniej zgody (na etapie projektowania) na wyłączenie linii przewidzianej do rozbiórki, okazało się bowiem, że z przyłącza tego korzysta w dalszym ciągu PKP. W związku z powyższym wyłoniono wykonawcę „PHU Korzeniecki” Krzysztof Korzeniecki, który w terminie do 24.04.2013 r. dokonał przebudowy kolidującego zasilania za kwotę 6 908,36 zł.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 6 962,41 zł.

2.Budowa Centrum Handlowo-Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży
PLAN-100. 000 zł

Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Obecnie jest na etapie przystąpienia do negocjacji z partnerami w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Rozdział 60004  Lokalny transport zbiorowy

1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
PLAN – 137.556 zł

W  pierwszym półroczu 2013 r. wykonano:

- badania i pomiary elektryczne na terenie bazy MPK – 5 535 zł

- projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach MPK – 1 845 zł

- w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę modernizacji instalacji elektrycznych za kwotę 36 709,84 zł. Roboty zostały wykonane. Trwają procedury odbiorowe.

Pozostałe roboty w ramach planowanych środków są aktualnie przygotowywane i zostaną wykonane w III kwartale.

Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 60015   Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1.Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)
PLAN- 145.000 zł

W dniu 22.02.2013 r. udzielono zamówienia dla MPGKiM Z.B. w Łomży na wycinkę i uprzątnięcie samosiewów z jednej działki stanowiącej część pasa drogowego ul. Sikorskiego oraz sporządzenie inwentaryzacji drzew pozostałych na tej działce (rosnących powyżej 10 lat na kwotę 6 199,20 zł. Zamówienie wykonane i opłacone.

Udzielono zamówienia na wykonanie 2 egz. kopii projektów budowlanych na rozbudowę Szosy do Mężenina Panu Zygmuntowi Bieryło – autorowi dokumentacji. Zamówienie wykonane i opłacone w ustalonej kwocie 1 230 zł.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Szosa Zambrowska i Księżnej Anny przeprowadzono postępowanie, na które wpłynęło dwie oferty. Wybrano ofertę z najniższą ceną (27 060 zł) firmy „DREJPRO” Tomasz Drejer z Suwałk, z którym podpisano umowę w dniu 24.06.2013 r. z terminem wykonania do 30.11.2013 r.

Z firmą Eurosto Sp. z o. o.  z Bydgoszczy podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu  „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” za kwotę 2 792,10 zł. Zakończenie opracowania - w III kwartale br.

Do 30.06.2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 7 429,20 zł .

2.Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul.Sikorskiego i Szosa do Mężenina- II etap
PLAN- 19.212.250 zł

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23 kwietnia 2013r – dofinansowanie ze środków EFRR 18 760 254,94 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia realizacji – 30.10.2014 r.

1. Ulica Szosa do Mężenina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 679 na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - połączenie południowych obszarów Łomży z drogą krajową nr 63 i drogą krajową ekspresową nr S8.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę z rozbudową ul. Szosa do Mężenina na odcinku jw.. (długość odcinka 1948,67 m) przekazane zostało Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich w dniu 15.02.2013 r., wyznaczono termin złożenia i otwarcia ofert na dzień 28.03.2013 r. Na przetarg wpłynęło siedem ofert.

Po uzupełnieniu i złożeniu wyjaśnień do złożonych ofert, o które zwrócono się do czterech wykonawców w dniu 12.04.2013 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. .

Zamówienia na wykonanie robót objętych przetargiem udzielono w dniu 23.04.2013 r. dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Łomży - cena oferty  brutto 7.545.189,53 zł,  termin zakończenia realizacji zamówienia: 16.06.2014 r.

W dniu 25.04.2013 r. został przekazany dla Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania. Na dzień 30.06.2013 r. Wykonawca wykonał na odcinku 400 mb od ul. Legionów do ul. Mazurskiej jezdnię z betonu asfaltowego, bez górnej warstwy z masy SMA, chodniki, ścieżkę rowerową i zatoki autobusowe. Koszt wykonanych robót na koniec czerwca wynosi 836 985,28. W odniesieniu do harmonogramu wykonanie robót 125,56%. Z robót sanitarnych na tym odcinku wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi.

2. Przebudowa ulicy Sikorskiego na odcinkiu od ul. Wojska Polskiego do ul. Nowogrodzkiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nowogrodzką.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 15.04.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 28.05.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 26.06.2013 r. z firmą:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Łomży.

Termin wykonania zamówienia  30.10.2014 r., wartość robót zgodnie z umową 6 640 617,09 zł

W dniu 05.07.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania dla Wykonawcy.

3. Odcinek drogi powiatowej nr 2600B w ciągu ul. Sikorskiego   od ul. Szosa   Zambrowska do mostu – droga stanowi dojazd do alternatywnej przeprawy przez rzekę Narew przez drugi most, a następnie umożliwia włączenie się do drogi krajowej 64 i 61.

W dniu 03.01.2013 r. uzyskano pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót , w dniu 14.02.2013 r. wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a w dniu  26.04.2013 r. decyzja o zezwoleniu na usunięcie drzew.

Postępowanie przetargowe zostało wszczęte w dniu 27.05.2013 r. Tego dnia ogłoszenie o zamówieniu zostało umieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Łomża. Termin otwarcia ofert (zgodnie z przepisami tzw. procedury unijnej) – 09.07.2013 roku. Na postępowanie wpłynęło 5 ofert od wykonawców.

Umowę na wykonanie zadania zawarto w dniu 30.07.2013 r. z firmą: UNIBEP S.A.; 17-100 Bielsk Podlaski; ul. 3 Maja 19; MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży,

Termin wykonania zamówienia – 30.10.2014 r.,wartość robót zgodnie z umową 6389644,15 zł.

Na przełomie czerwca i lipca przeprowadzono postępowanie w procedurze do 14.000 euro  o udzielenie zamówienia na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi podczas przebudowy ulicy Sikorskiego na odcinku 1304,30 m od mostu na rzece Narew  w kierunku centrum miasta do skrzyżowania z ul. Wąską. Zaproszenia wysłano do 5 archeologów,  wpłynęły dwie oferty z cenami 38 900 zł i 9.900 zł.

W dniu 29.07.2013 r. zawarta została umowa z Panem Jerzym Brzozowskim z Suwałk -ceną wykonania dzieła 9.900 zł.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 135 019,73 zł.

3. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap

(ul. Przykoszarowa, Browarna, Meblowa odc. 2)   
PLAN- 2.700.000 zł

Projekt został umieszczony na indykatywnej liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 jako zadanie pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III”. Realizacja w latach 2013-2015. Planowane koszty – 31,9 mln zł, w tym planowane dofinansowanie 19,2 mln zł.

Projekt będzie obejmował przebudowę i rozbudowę trzech ulic w Łomży:

- ulica Przykoszarowa na odcinku ok. 1,26 km, zakres: wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez częściowe rozebranie starej i budowę nowej konstrukcji, przebudowa skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budowa wlotu nowoprojektowanej ulicy z os. Zawady Przedmieście, przebudowa i budowa chodników i ścieżki rowerowej oraz zjazdów, remont istniejących i budowa nowych parkingów, budowa kanału teletechnicznego, remont oświetlenia oraz urządzeń kanalizacji deszczowej.

- ulica Browarna o długości ok. 1,28 km na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Nowogrodzkiej, wraz z mostem na rzece Łomżyczka. Zakres: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wzmocnienie jej konstrukcji i budowa nowej jezdni, przebudowa i budowa chodników, ścieżki rowerowej, skrzyżowań, zatok autobusowych i zjazdów, budowa mostu na rzece Łomżyczce, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji światłowodowej.

●    ulica Meblowa na odcinku ok. 0,8 km (ulica z dwoma jezdniami) od projektowanej ul. 4KD do skrzyżowania z ul. Poznańską. Zakres: wykonanie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego.

1. PRZEBUDOWA ULICY PRZYKOSZAROWEJ.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę.

2. PRZEBUDOWA I BUDOWA ULICY BROWARNEJ.

Aktualnie trwa postępowanie w zakresie uzyskania decyzji ZRID na przebudowę i budowę ulicy Browarnej dla dwóch odcinków.

Zadanie ma być realizowane w ramach projektu: „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - etap III” - na odcinku w km 0+017,61 do km 0+817,00:
- od skrzyżowania (rondo) z ulicą Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do skrzyżowania z ul. Podleśną (droga gminna nr 101096B) i Sosnową  (droga gminna nr 101125B) - w km 0+017,61 do km 0+318,49 – odc. I ul. Browarnej (droga gminna nr 101012B),

- od skrzyżowania z  ul. Podleśną i Sosnową do skrzyżowania z ul. Kalinową (droga gminna nr 101185B) – w km 0+318,49 do 0+817,00 – odc. II ul. Browarnej

Odcinek III – od ulicy Kalinowej do ulicy Nowogrodzkiej wraz z mostem na rzece Łomżyczka do czasu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie może być realizowany (trwają procedury związane z jego uzyskaniem).

3. BUDOWA ULICY MEBLOWEJ.

Dokumentacja na budowę drogi  zlecona została Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o. o. w Warszawie łącznie z dokumentacją na budowę pierwszego  odcinka ulicy Meblowej i dróg w rejonie ulic Ciepłej i Meblowej w ramach zadania inwestycyjnego z 2012 r : „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych – II etap”.   Wynagrodzenie za powyższą dokumentację zgodnie z umową wynosi 124 230,00 zł.

Termin umowny dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, zzk i kosztorysu inwestorskiego ustalony jest na 15.07.2013 r. termin wykonania projektu budowlanego oraz przygotowania i złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami i decyzjami administracyjnymi ) ustalony został na dzień 05.08.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

4. Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej  nr  2605B  - ulica Poznańska
PLAN- 1 399 394,00 zł

Zadanie jest realizowane  z dofinansowaniem ze środków rezerwy Ministra Finansów przeznaczonej na drogi publiczne. Miasto Łomża uzyskało  ponad 46% dofinansowania całkowitej planowanej kwoty, tj. 672.700 zł.

W dniu 07.06.2013 r został ogłoszony przetarg z terminem otwarcia ofert w dniu 24.06.2013 r. Na przetarg wpłynęła 1 oferta na kwotę 1.426,05 zł z BIK_PROJEKT  Sp. z o. o. Łomża ul. Poligonowa 32. Z uwagi na brak środków w budżecie przetarg został unieważniony.

W dniu 25.06.2013 r. został ogłoszony nowy przetarg z terminem otwarcia ofert 10.07.2013 r. Na przetarg wpłynęło dwie oferty, wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk, 26-600 Radom, ul. Zientarskiego 1A, cena oferty 1.450.730,68 zł, termin wykonania łącznie z odbiorem  to 15.11.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu  podpisano umowę z Wykonawcą.

W postępowaniu do 14 tys. euro wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w branży mostowej. Na wysłane 4 zapytania odpowiedziało 2 oferentów,   ofertę z najniższą ceną (14.000 zł) złożył pan Dariusz Lendzioszek, 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 25A/5.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

5. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i  Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku  w Łomży

PLAN – 1.584.180 zł

Zakresem inwestycji objęto odcinek ulicy Giełczyńskiej długości 130,0 m (dp Nr 2599B) od skrzyżowania z ulicą Senatorską do skrzyżowania z ulicą Woziwodzką oraz odcinek ulicy Rządowej długości 100,0 m (dp Nr 2606B) od skrzyżowania z ulicą Woziwodzką do skrzyżowania z ulicą Kaznodziejską wraz z tymi skrzyżowaniami. Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w 2013 r. 
w wysokości 30% ze środków  NPPDL 2012-2015. Wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów. Z powodu niewystarczających środków Wojewoda nie udzielił Miastu Łomża dofinansowania.

Inwestycja jest realizowana ze środków własnych przez MPGKiM w Łomży  zgodnie ze zleceniem nr 79/2013 z dnia 18.04.2013 r. Ze względu na ograniczone środki budżetowe z w/w zakresu wyłączono skrzyżowanie z ul. Kaznodziejską oraz z ul. Senatorską. Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym, koszt nie powinien przekroczyć kwoty 1.584.000 zł, termin realizacji do 31.10.2013 r.

W  dniu 17.05.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację inwestycji dla MPGKiM. Na dzień 30.06.2013 r. Wykonawca wykonał część chodników z płyt granitowych i kostki granitowej wzdłuż ulicy Giełczyńskiej, przy Ratuszu, parking, krawężnik przy jezdni, warstwy konstrukcyjne na jezdni pod układaną kostkę granitową. Z robót sanitarnych wykonano kanał deszczowy z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Wykonano remont studzienek drenażowych w ul. Rządowej.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 155.009,06 zł.

Rozdział 60016   Drogi publiczne gminne

1. Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE
PLAN- 207.380 zł

W 2013 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej ulic:  Wiosennej, Budowa sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD, Budowa sięgacza KDL przy Bawełnie.
Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna oraz uregulowanie własności gruntów.

W dniu 30 kwietnia 2013 r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na  budowę ulic: Strusiej, Wiosennej, sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD oraz 04 KDL przy Bawełnie w Łomży. Wpłynęły 4 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą -Projektowanie w budownictwie inż. Zygmunt Bieryło z ceną brutto 114 933,37 zł i terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 110,34 zł .

2.Budowa ul. Akademickiej – II etap
PLAN- 500.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.  Inwestycja posiada opracowaną dokumentację techniczna, złożono wniosek o pozwolenie na budowę (ZRID). Kosztorys inwestorski wynosi 2.995.000 zł, z czego 700.000 to koszt przebudowy sieci MPEC. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe budowa ulicy  zostanie przesunięta na 2014 r.                                                    
W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

3. Budowa ul. Zamiejskiej (130 mb)
PLAN – 175.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Prace zgodnie ze zleceniem nr 67/2013 z dnia 27.03.2013 r. wykonał MPGKiM w Łomży - termin wykonania do 30.06.2013 r. W dniu 14.06.2013 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji. Zakres robót obejmował budowę odcinka ulicy długości 130m wjazdów, wjazdy na posesję, jednostronny chodnik. Koszt inwestycji 145 972,45 zł.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 145.972,45 zł.

4. Budowa ul. Miodowej (89 mb)

PLAN- 100.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Miodową oferty złożyło 6 wykonawców. W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

| LP | Nazwa Wykonawcy | Kwota brutto w zł. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. | 112 641,50 |

Termin realizacji do 16.09.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

5. Budowa ul. Wąskiej (330 mb)
PLAN- 650.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

Inwestycja posiada opracowaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. W dniu 04.07.2013 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul. Wąskiej w Łomży”. Na przetarg wpłynęło trzy oferty, otwarcie ofert nastąpiło 19.07.2013 roku. Ofertę z najniższą ceną 809314,60 zł złożył BIK-PROJEKT z Łomży, termin realizacji robót do 31.10.2013 r. Po zwiększeniu środków na zadaniu o brakujące 160.000 zł zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

6. Budowa ul. Przemysłowej

PLAN- 1.525.000 zł

Wg „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016” ulica przewidziana była w roku 2012. Ze względu na opróżnienie w opracowywaniu dokumentacji projektowej (upadłość firmy projektowej) inwestycja przesunięta na 2013 rok.

W dniu 31.01.2013 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na budowę ul. Przemysłowej. Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15.02.2013 r. Ceny ofert wahały się od 1.517.931,83 zł do 2.134.289,73 zł brutto. Przetarg wygrała firma z najkorzystniejszą ofertą - Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. z Łomży. U

W dniu  17.03.2013 r. został przekazany plac budowy pod realizację zadania. Na długości 500mb została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego szerokości 6mb, obustronne chodniki z kostki polbruk, wjazdy na posesję i parkingi wzdłuż ulicy. Koszt inwestycji 1 517 931,83 zł. Inwestycja przygotowana do odbioru końcowego.

Podczas realizacji zaszła konieczność budowy dwóch wjazdów na posesję, których nie przewidywał projekt budowlany. Zawarto umowę na roboty dodatkowe z PBK  w Łomży na kwotę 3.188,78 zł, za wykonanie jednego wjazdu, koszt drugiego poniósł właściciel działki.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 1.326.169,25 zł.

7. Budowa ul. Sosnowej

PLAN - 120.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Sosnową  oferty złożyło 4 wykonawców. W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

| LP | Nazwa Wykonawcy | Kwota brutto w zł. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. | 102 132,05 |

Terminy realizacji - 30.08.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

8. Budowa ul. Kamiennej

PLAN – 600.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.  Projektant nie może dokończyć projektowania ze względu na niezgodności w dokumentacji geodezyjno-prawnej, która wynikła w toczących się postępowaniach sądowych. Ze względu na przedłużające się procedury, jak też z uwagi na to, że nawierzchnia ulicy zaprojektowana będzie jako asfaltowa istnieje duże zagrożenie realizacji w 2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

9. Budowa ul. Poprzecznej (161 mb)
PLAN- 340.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”.

W dniu 19 czerwca 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej i Miodowej w Łomży.

Na ul. Poprzeczną oferty złożyło 6 wykonawców. W dniu 20.06.2013 roku Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia ofert, zaś 2 lipca br. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

| LP | Nazwa Wykonawcy | Kwota brutto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp z o. o. | 203 779,56 |

Terminy realizacji: 30.09.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

10. Budowa ul. Piwnej (125 mb)

PLAN- 270.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania dokumentacja techniczna - branża drogowa i sanitarna.

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą dokumentacji Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec, Maldanin 18A, 12-200 Pisz z terminem wykonania 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową wynosi 15.375 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

11. Budowa ul. Kanarkowej (213 mb)
PLAN – 260.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Do wykonania kanalizacja deszczowa,  przebudowa linii n.n wraz z oświetleniem  oraz budowa nawierzchnia jezdni i chodników.

Zadanie realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na podstawie zlecenia nr 99/2013 z dnia 09.05.2013 r. Przekazanie placu pod realizację zadania odbyło się 22.05.2013 r. Koszt inwestycji 260 000 zł, termin realizacji do 18.10.2013 roku.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

12. Remont chodników i dróg dojazdowych 
PLAN- 500.000 zł

Realizacja zadania w 2013 r. wynika z „Programu Remontów Ulic w Łomży na lata 2013-2017”.

Inwestycja realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży na podstawie zlecenia nr 66/2013 z dnia 20.03.2013 r. Przekazanie placu budowy odbyło się 29.04.2013 r. Zakres remontowanych chodników obejmuje remont:

Polowa, Szosa zambrowska   - długość 185 m

Nowogrodzka                         - długość 275 m

Giełczyńska, Stary Rynek     -  długość 200 m

Dworna                                  - długość 230 m

Zielona                                  - długość 140 m

Rządowa                               - długość 59 m

Zawadzka                              - długość .227 m

Koszt remontowanych w/w chodników wynosi 374 000 zł

Na dzień 30.06.2013 r. zrealizowany jest chodnik przy ul. Rządowej i ul. Giełczyńskiej. Po lipcowej sesji R.M. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o chodniki przy ul. Dmowskiego.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

13. Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na lata 2013-2014
PLAN- 150.000 zł

W dniu 23 maja 2013  r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie dokumentacji technicznej na  przebudowę ulic: Kopernika, Kaktusowej, Studenckiej w Łomży. Wpłynęło 5 ofert, z których wybrano najkorzystniejsze dla poszczególnych części:

| LP | Nazwa Wykonawcy | Kwota brutto | Część zamówienia do realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakład Realizacji Inwestycji | 28 754,94 złotych | Część I - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kopernika |
| 2 | Biuro Projektów ARTERIA S.C. | 18 450,00 złotych | Część II - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Kaktusowej |
| 3 | Zakład Realizacji Inwestycji DROMOBUD | 21 180,40 złotych | Część III - wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Studenckiej |

W dniu 13.06.2013 roku podpisano z w/w Wykonawcami umowy z terminem opracowania dokumentacji do 29.11.2013 r..

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

13. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap

(ul. Meblowa odc. 1)
PLAN- 13.000.000 zł

Projekt obejmuje przygotowanie terenów inwestycyjnych o powierzchni 5,2 ha, przy ulicy: Ciepłej - Meblowej - W. Polskiego w Łomży. Zakres prac przewidzianych do realizacji:

- przygotowanie opracowań studyjno-koncepcyjnych,

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- uzbrojenie terenów poprzez budowę:  sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej, linii światłowodowej, budowę dróg,

- działania doradczo-promocyjne.

Celem Projektu jest WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA.

Przedmiotowy obszar to teren inwestycyjny o strategicznym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Łomży, przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługowo-przemysłową. To tereny dotychczas nie zagospodarowane, ze względu na brak dostępu do infrastruktury drogowej i podstawowych mediów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Tereny objęte projektem wejdą w skład tworzonej w mieście podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 23 575 212,83 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 20 255 212,83 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 14 705 284,51 zł (72,6%)

OKRES REALIZACJI: 2012 – 2014.

Dokumentację techniczną na uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz przygotowanie             i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na realizację robót w nich ujętych opracowuje Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. w Warszawie w oparciu o umowę zawartą w dniu 24.07.2012 r. Kwota wynagrodzenia to 469.860,00 zł brutto ( w tym za dokumentację na II odcinek ulicy Meblowej).

Trudności w projektowaniu wynikające z lokalizacji inwestycji w przeważającej części na gruntach prywatnych (w tym z zabudową), wymagające analizy postulatów właścicieli nieruchomości (zgłaszanych głównie w końcowym etapie prac projektowych)i,  przygotowywanie różnych wariantów rozwiązań w celu ich spełnienia oraz brak zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na odprowadzenie wód deszczowych i opadowych z projektowanych ulic istniejącym kanałem deszczowym do rzeki Łomżyczki (zgodnie z wydanymi warunkami do projektowania) wyrażony na etapie uzyskiwania opinii do wniosku o decyzję ZRID spowodowały wydłużenie procesu projektowego. W dniu 08.05.2013 r. zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji zbiornika retencyjno-odparowującego przeznaczonego do odprowadzenia wód deszczowych i opadowych z projektowanych dróg za kwotą wynagrodzenia  21.935,82 zł.

W dniu 24.06.2013 r. złożony został wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Meblową (budowę ronda),        a w dniu 04.07.2013 r. złożony został wniosek do Prezydenta Miasta Łomża o wydanie decyzji ZRID na budowę i rozbudowę ul. Meblowej i budowę ulic ujętych w projekcie „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”. Uzyskanie pozwoleń na budowę kanału deszczowego w II odcinku ulicy Meblowej do odprowadzenia wód z ulic na terenach inwestycyjnych do zbiornika retencyjno-odparowującego, budowę w/w zbiornika oraz przebudowę kanału tłocznego technologicznego kolidującego z w/w kanałem deszczowym ujęte jest we wniosku o decyzję ZRID na budowę II etapu ulicy Meblowej (wniosek złożony 29.07.2013 r.).

Wnioski o decyzje ZRID zostały złożone w terminach umownych.

Termin umowny dostarczenia projektów wykonawczych, przedmiarów, specyfikacji technicznych, informacji BIOZ, zzk i kosztorysu inwestorskiego ustalony jest na 15.07.2013 r. (dokumentacja dostarczona, aktualnie jest sprawdzana).

Do 30.06.2013 r. żadnych wydatków nie poniesiono.

Rozdział  60095  Pozostała działalność
1.Lokalne inicjatywy inwestycyjne

PLAN- 100.000 zł

Realizacja zadań w trybie  lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 2013 r. przebiega zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 141/XVIII/11 z 14 grudnia 2011 r. w sprawie  zasad
i trybu  postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych. W 2013 r. planowana jest realizacja ul. Słowikowej.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 630   Turystyka

Rozdział 63003  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.Domek pastora w Łomży- centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

PLAN- 1.595.767 zł

Zadanie realizowane  jest z dofinansowaniem z RPOWP w zakresie: Osi priorytetowej III: Rozwój turystyki i kultury Działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 7 stycznia 2013r. Całkowita wartość Projektu – 3.464.071,44 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 3.304.071,44 zł. Dofinansowanie Projektu  -2.973.664,29 zł co stanowi 90% kwoty wydatków kwalifikowanych. Termin zakończenia rzeczowego Projektu – 30.06.2014.

W styczniu została zawarta umowa o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji remontu i przebudowy tzw "Domku Pastora". Dokumentacja projektowa opracowana na zlecenie Lokalnej Organizacji Turystycznej i przekazana Miastu Łomża łącznie z pozwoleniem na budowę. W celu ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych okazało się niezbędne uzupełnienie projektu budowlanego autorstwa  EXPANS Janusz Wszeborowski opracowanego w roku 2010.

W okresie od stycznia do lipca 2013 r. podejmowane były wielokrotne próby zobligowania projektanta  (autora w/w projektu budowlanego) do uzupełnienia wykonanego przez siebie opracowania do poziomu niezbędnego do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla planowanej inwestycji.

W dniu 12.06.2013 r. udało się uzyskać zobowiązanie projektanta do wyk. uzupełnienia dokumentacji w wynegocjowanej cenie. W dniu 17.07.2013 r. został zatwierdzony wniosek o udzielenie zamówienia na wykonanie uzupełnienia dokumentacji projektowej. W dniu 19.07.2013 r. została podpisana umowa na wykonanie projektu uzupełniającego (wykonawczego) do proj. budowlanego opracowanego w roku 2010. Za kwotę 11.000 zł Projektant dostarczy w terminie do 06.08.2013 r. niezbędne opracowania.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2. Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią
PLAN- 62.350 zł

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone roboty w zakresie zielni. Realizacja Projektu została zakończona w dniu 30.04.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.

W  pierwszym półroczu 2013 r. wykonano:

- Zgodnie z protokółem odbioru końcowego, w dnia 30.04.2013 r., zakończono prace związane z zagospodarowaniem przyrodniczym terenu. Wykonawcą zadania było MPGKiM ZB w Łomży. Prace wykonano zgodnie ze zleceniem nr 279/2012 z dnia 28.08.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2. Całkowita wartość robót wyniosła 207 670,78 zł. Do dnia 19.12.2012 r. wykonano i zafakturowano roboty na łączną kwotę 145 369,54 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6059.

- Na podstawie umowy o dzieło nr 78/2013 z dnia 10.04.2013 r.  w dniu 17.04.2013 r. dostarczono wykonaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Wartość opracowania wyniosła 6000,00zł. Wykonawca instrukcji: mł. bryg. mgr inż. Marian Przybyłkiewicz, Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

- W dniu 10.05.2013 r. zakończono dostawę i montaż wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie wynikające ze sporządzonej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Prace wykonane zostały zgodnie z umową nr 93/2013 z dnia 07.05.2013 r. przez firmę Usługi Pożarnicze Tadeusz Wiśniewski. Roboty odebrano w dniu 14.05,.2013 r. Wartość robót: 4 387,00 zł. Zadanie realizowane z budżetu na 2013 r. Dział 630 rozdział 63003 § 6050.

- Złożeniem dokumentacji naukowej z archeologicznych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę Terenów sportowo – rekreacyjnych nad Narwią, w dniu 31.05.2013 r. firma IZIS Małgorzata Bienia zakończyła zadanie pn. „Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania Budowa Terenów Sportowo – Rekreacyjnych nad Narwią – etap I ujętych w Projekcie WND-RPPD.03.01.00-20-033/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury. Działanie 3.1. Rozwój Atrakcyjności Turystycznej Regionu”. Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr 17/2012 z dnia 26.01.2012 r. oraz aneksem nr 1, aneksem nr 2 i aneksem nr 3 do umowy. Całkowita wartość badań wraz z opracowaniem ich wyników wyniosła 100 860,00 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

- Na podstawie umowy nr WIN.272.2.38.2012, 407/2012 z dnia 17.12.2012 r. oraz aneksem nr 1 i aneksem nr 2, firma DOMBAL Grzegorz Kowalczyk zrealizowała zadanie pn. „Dostawa i montaż mostku na Tereny sportowo rekreacyjne w Łomży”. Prace zostały odebrane w dniu 16.05.2013 r. Wartość robót: 9 458,70 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 630 rozdział 63003 § 6050.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 54.077 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004  Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM
PLAN – 150.000 zł

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.Zakup gruntów
PLAN- 3.941.445 zł

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r.

1. Budowa ronda na Szosie do Mężenina na styku z projektowaną ulicą Zawadzką

dz. nr 40629/2, o pow. 0,1771ha    -    320 995,50 zł

dz. nr 40551/8, o pow. 0,1227 ha    -    222 395,25 zł

dz. nr 40581/1, o pow. 0,0516 ha    -    114 172,80 zł

razem   =  657 563,55 zł

Realizacja w oparciu o fundusze unijne od Marszałka Województwa

2. Budowa ulicy Jana Śmiarowskiego na osiedlu Łomżyca

dz. nr 22005/1, o pow. 0,0057 ha

dz. nr 22009/2, o pow. 0,0533 ha,

łączna pow. 0,0590 ha   -   113 744,00 zł

Ze składnikami budowlanymi i nasadzeniami

3. Pozyskanie gruntów do zasobu Miasta Łomża w ramach scalenia gruntów przy ul. Żabiej

w ramach dokonanej zamiany nieruchomości

dz. nr 23834, o pow.0,1339 ha

dz. nr 23846, o pow. 0,1723 ha

łączna pow. 0,3062 ha

Dopłata na rzecz AUTO-ANDARO z tytułu różnicy wartości nieruchomości   -  55 106,70 zł

4. Budowa ul. Ciepłej - wypłata odszkodowania za przejęcie gruntów pod ul. Ciepłą

dz. nr 30838/5, o pow. 0,0785 ha   -   87 578,00 zł

5. Budowa ul. Miodowej

dz. nr 20504/1, o pow. 0,0001 ha   -   163,00 zł

6. Ulica Zawady Przedmieście – zapłata za składniki przejęte pod tą ulicę

dz. nr 40543/1, o pow. 0,0153 ha   -   9 666,21 zł

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 923.821 zł.

Rozdział 70095  Pozostała działalność

1.Budowa budynku komunalnego                                                                                          
PLAN- 430.000 zł

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r. Planowana realizacja w latach 2013-2014.
Na podstawie umowy nr 319/12 WIN.272.1.29.2012 z dnia 15.10.2012 r. oraz aneksu nr 1, Wykonawca: biuro projektowe DOM-BUD z Suwałk zrealizowało pełnobranżową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie do 13.06.2013 r. Wartość opracowania: 83 640,00 zł. Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujeta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 700 rozdział 70095 § 6050. Z uwagi na konieczność sprawdzenia dokumentacji przed jej końcowym odbiorem środki w wysokości  91 000 zł zostały przeniesione na konto dochodów.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2. Rewitalizacja budynków komunalnych

PLAN- 1.000.000 zł

Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu, specyfikacja technicznej  budynku przy ul. Krótkiej 16 za kwotę 5.535 zł.  Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

3. Roboty na budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża
PLAN - 145.000 zł

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział  71095 Pozostała działalność

1.Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

PLAN- 2.143.850 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 242/XXIX/12 z dnia 30 października 2012r. oraz Aktem Notarialnym  Rep. A Nr 12567/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Miasto Łomża objęło 200 udziałów na kwotę 200.000zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łomży Nr 338/XXXVIII/13 z dnia 29 maja 2013r. oraz Aktem Notarialnym  Rep. A Nr 4937/2013 Miasto Łomża objęło 1.943 udziały na kwotę 1.943.000zł w wartości pieniężnej oraz wniosło aportem nieruchomość o wartości 4.819.000zł.  W pierwszym półroczu Miasto Łomża objęło w wartości pieniężnej 2.143 udziały na kwotę  2.143.000 zł.

Dział 720 Pozostała działalność

Rozdział 72095

1.Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj. podlaskim - cz.II, administracja samorządowa
PLAN- 2.750.287 zł

Projekt realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki związane z kosztami osobowymi na dodatek dla Koordynatora ds. wdrożenia projektu w wysokości 8255,18zł, z czego 85% będzie zrefundowane (dofinansowane) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Działania związane z Projektem zrealizowane w I półroczu 2013r.

1) 25.01.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Adaptacja pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych.

2) 28.03.2013r. podpisano umowę na "Adaptację pomieszczeń serwerowni do specyficznych wymogów technicznych" z firmą  ANATEX Sp. z o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "ANATEX" inż. Anatol Chomczyk. Realizacja umowy do końca września 2013r. 3) 10.05.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie Szyny Danych, Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, Cyfrowego Urzędu oraz przeprowadzenie szkoleń.4) 05.07.2013r. ogłoszenie postępowania przetargowego pn. Wykonanie, dostawa, instalacja, wdrożenie GIS Podlasia oraz przeprowadzenie szkoleń.

Dział 750 Rozdział Administracja publiczna

Rozdział 75095 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst.-wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w owj.podlaskim- cz.II, administracja samorządowa

PLAN- 0 Opis w Dziale 720.

2. Zakupy inwestycyjne- wyposażenie urzędu 
PLAN- 305.000 zł

Na dzień 30.06.2013 r. wykorzystano kwotę:

4 895,40 zł  - zakup programu płacowego.

39.556,80 zł przeznaczone jest na dostawę oraz montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych Urzędu tj: 204,205,206,207,202,210,211.

W dniu 28.06.2013r skierowano zaproszenia do złożenia oferty do 4 Wykonawców. W wyniku analizy ofert w dniu 5 lipca 2013r udzielono zamówienia na klimatyzatory PPHU,,Przemko” Przemysław Biedrzycki z 5-cio letnią gwarancją. Termin zakończenia zamówienia ustalono na 15.07.2013 r.

3.Stop  wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap
PLAN – 5.081.954 zł

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu; budowę infrastruktury ICT; przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Do dnia 30.06.2013 roku przyjęto 124 formularze zgłoszeniowe, gdzie do 30.04.2013 roku 86 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Na przełomie IX/X 2013 roku dla tych osób rozpoczną się szkolenia m.in. z zakresu:

- wykorzystania komputerów

- fotografii cyfrowej

- umiejętności pracy w programach pakietu OFFICE

- oraz ograniczeniach i prawach autorskich podczas korzystania z Internetu

Proces rekrutacji do projektu będzie trwał do chwili zakwalifikowania 500 osób.

Dodatkowo uruchomiona została już elektroniczna platforma edukacyjna www.lomza.einclusion.pl, na której to znaleźć można informacje o projekcie jak również będzie można uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych online. Portal internetowy ma za zadanie wsparcie procesu szkoleń oferowanych beneficjentom.

Aktualnie trwają również prace projektowe oraz budowlane związane z budową sieci światłowodowej wraz z niezbędną do dostarczenia dostępu do Internetu infrastrukturą teletechniczną. Sieć światłowodu zostanie doprowadzona do 19 placówek edukacyjnych. Inwestycja wykonana będzie w technologii hybrydowej, z zastosowaniem różnego typu transmisji sygnału: kablowego i radiowego.

Od 2013 roku projekt jest dofinansowany w wysokości  100% kosztów kwalifikowanych.

Jest to kontynuacja zadania z 2012 r.

Wykonanie w pierwszym półroczu 2013 r. wyniosło 127.305 zł

4.Stop  wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – II etap
PLAN- 1.576.637 zł

Wniosek nie otrzymał dofinansowania.

W marcu br. zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie projektu,  których realizacja przewidziana jest na okres 2014 – 2015.

PLAN: 1 wniosek: 2 234 795,00 PLN

PLAN: 2 wniosek: 3 647 400,00 PLN

PLAN: 3 wniosek: 2 746 600,00 PLN

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

5. Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r., Opracowanie Strategii Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r. , Strategii Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r.

PLAN- 40.000 zł

Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. oraz pozostałe dokumenty strategiczne będą opracowane po zatwierdzeniu Zrównoważonej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Plan – 7.500 zł

W wyniku porozumienia Prezydenta Miasta Łomża z Marszałkiem Województwa Podlaskiego od 25 maja 2012 r. do końca czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łomży funkcjonuje Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (LPI).Konsultanci LPI udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich. W przypadku podmiotów realizujących projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich LPI w Łomży oferuje wstępną pomoc w ich rozliczaniu. Ponadto Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży  w zakresie swoich działań :

- udostępnia nieodpłatne publikacje o Funduszach Europejskich;

- organizuje spotkania informacyjne i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów;

prowadzi Mobilne Punkty Informacyjne na terenie województwa podlaskiego.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komenda Miejska Policji

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP
PLAN – 50.000 zł

Planowana jest modernizacja stanowiska kierowania tak aby spełnione były standardy europejskie w budynku KMP w Łomży przy ul. Wojska Polskiego 9 (70 tys. zł), zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz sprzęt ułatwiający pracę Policji (50 tys. zł)

W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków.

Rozdział 75411  Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP
PLAN – 20.000 zł

Zaplanowano zakup:

- Ciśnieniowych węży hydraulicznych do sprzętu ratowniczego  - 2 szt.

- Piły ratowniczej spalinowej  - 1 szt.

W związku z tym, że w chwili obecnej w fazie opiniowania jest projekt grupowy ”Przeciwdziałanie zmianom klimatu – termomodernizacja obiektów Państwowej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wraz z modernizacja oświetlenia” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW Pt. „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme)”, część 5) „Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych” realizacja wyżej wymienionych zakupów nie jest realizowana. Jeżeli projekt zostanie pozytywnie zaopiniowany i wdrożony do realizacji będą potrzebne środki finansowe na sporządzenie projektu budowlanego. W sytuacji gdy  KMPSP nie będzie w stanie sama wygospodarować środków na pokrycie kosztów projektu, planuje zwrócić się do Rady Miejskiej Łomży  z wnioskiem o zmianę przeznaczenia tych środków.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

2.Budowa miasteczka ruchu drogowego
PLAN- 5.000 zł

Zadanie realizowane jest z  POiŚ. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 275 tys. zł. z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z Budżetu Państwa. Wkład własny 5 tys. zł. Podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim. Celem projektu jest wybudowanie miasteczka, które umożliwi prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży przygotował na własny koszt dokumentację  techniczną wraz z kosztorysem. Na podstawie odrębnego porozumienia z Miastem Łomża Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa” zobowiązała się na własny koszt ponosić koszty eksploatacji i utrzymania miasteczka ruchu drogowego oraz dokonywania bieżących napraw. Na finansowanie właściwego oznakowania placu budowy oraz zakończonej inwestycji, tj. tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej Miasto Łomża przekaże  środki w ramach własnego budżetu.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewodą Podlaskim przedmiotowa inwestycja nie może zostać przekazana do eksploatacji, użytkowania spółdzielni mieszkaniowej gdyż nie pozwalają na to wytyczne programu, z którego jest finansowana. Tablicę informacyjną, tablicę pamiątkową oraz szereg materiałów promocyjnych zapewnia nieodpłatnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W dniu 24.06.2013 roku zamontowano pierwszą z tablic (informacyjną).

W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu  na budowę miasteczka ruchu drogowego. Wpłynęły 4 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą -  Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI z ceną brutto 223.491 zł. W dniu 04.06.2013 r. podpisano umowę z terminem realizacji 05.08.2013 r.

W dniu 05.06.2013 roki Wykonawcy przekazano kompletną dokumentację projektową oraz plac budowy. Ze względów organizacyjno-technicznych wykonanie planowanej na czerwiec budowy sygnalizacji świetlnej oraz robót elektrycznych zostało przesunięte na miesiąc lipiec. Wykonawca w miesiącu lipcu przedłożył zaktualizowany harmonogram robót z uwzględnieniem już wykonanych prac budowlanych przy niezmiennym, umownym terminie zakończenia umowy tj. 05.08.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

1.Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTiO Nr 4
PLAN- 25.000 zł

Projekt jest realizowany w ramach projektu „Żyj bezpiecznie ucz się bezpiecznie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” ( dotacja z budżetu państwa).

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2.Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta
PLAN- 5.000 zł

Zakup licencji – w II półroczu br.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

1.Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( SP nr 10; PG nr 2)

PLAN – 4.100.000 zł

Zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2012 r. Miasto Łomża złożyło w maju 2012 r. wniosek o dofinansowanie  przedsięwzięcia w ramach  PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1)  Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej;  Konkurs IV .Przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych, w tym: Szkoły Podstawowej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Nr 2 przy ul. Niemcewicza 17  oraz Bursy Nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży”. 7 maja 2013 r. została podpisana umowa dotacji z NFOŚiGW. Na całe przedsięwzięcie została przyznana dotacja w wysokości 1.664.800 zł. Rozwiązanie projektowe dla SP10 i PG2 obejmuje  prace uwzględnione  w wariancie optymalnym audytu energetycznego, tj.: docieplenie ścian i remont elewacji budynku, wykonanie drenażu opaskowego i hydroizolacji ścian fundamentowych,  tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy o podwyższonej odporności na grzyby, glony i porosty. Zostanie wykonany demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. oraz ponowny montaż nowych. Nastąpi demontaż oraz wymiana stolarki okiennej  na okna PCV, w kolorze białym z funkcją mikrowentylacji (w tym również okien piwnic). W miejsce okien z kratami zostaną wstawione okna antywłamaniowe ze szybą P-4. Parapety zewnętrzne okienne - z blachy stalowej ocynkowanej. Istniejące drzwi zewnętrzne wymieni się na aluminiowe. Projektuje się modernizację kominów, docieplenie dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych; montaż nowych grzejników płytowych; montaż zaworów termostatycznych przy grzejnikach.

W okresie rozliczeniowym został wykonany niżej wymieniony zakres prac:

1.ocieplenie ścian piwnic wraz z wykonaniem powłoki hydroizolacyjnej – 100%

2.wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku szkoły – 100%

3.wykonanie nowej instalacji odgromowej – 69%

4.wykonanie nowych czapek kominowych – 100%

5.ocieplenie ścian powyżej terenu wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej – 36%

6.Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, oraz nowego wejścia do gimnazjum

(koszty niekwalifikowane) – 33%

Zgodnie z umową Wykonawca robót Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI do 15 sierpnia ma zakończyć wszystkie prace wewnętrzne związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Powyższy termin podyktowany jest koniecznością wykonania prac porządkowych przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 557,808 zł.

2. Modernizacja sal i korytarzy  w Szkole Podstawowej nr 10

PLAN – 100.000 zł

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę na wykonanie remontu korytarzy budynku szkoły. W przetargu wzięło udział 6 firm. Wybrano najtańszą ofertę -JL Jarosław Lewiarz, Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27 za kwotę 67 146,61 zł.

W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy Wykonawcy. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego (Szkoła Podstawowa Nr 9).

PLAN – 30.000 zł

Uzgodniono zakres modernizacji, przygotowano opis przedmiotu zamówienia, pozostało wszczęcie procedury do 14 tys. euro i wybranie projektanta, który wykona dokumentację.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

4. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w SP nr 7

PLAN – 15.000 zł

Dokumentacja na budowę sali sportowej będzie zawierała projekt zagospodarowania terenu dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów, na krórym zaprojektowane będą drogi ewakuacyjne.

5.Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 
PLAN- 150.000 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Rady miejskiej z dnia 29.05.2013 r.

Realizacja w II półroczu 2013 r.

Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

1.Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie łazienki i szatni dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich (Zespół Szkół Specjalnych)
PLAN – 72.550 zł

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Do przetargu przystąpiło 5 firm. Wybrano najtańsza ofertę ZBI DOMET S. C. cena brutto oferty  69. 790 zł. W dniu 01.07.2013 r. podpisano umowę. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2.Zakup kuchni gazowej
PLAN- 3.500 zł

Dokonano zamówienia. Trwa oczekiwanie na dostawę.

Rozdział 80104 Przedszkola

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja pionu żywieniowego (Przedszkole Publiczne Nr 10)
PLAN – 30.000 zł

Realizacja w II półroczu 2013 r.

2. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren przedszkola (Przedszkole Publiczne Nr 9)
PLAN – 150.000 zł

Wykonano dokumentację techniczną ciągów i złożono wniosek o dofinansowanie z PFRON. Wykonanie na 30.06.2013 r. – 15.990 zł.

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (Przedszkole Publiczne Nr 15)
PLAN – 38.000 zł

Wysłano oferty wykonania robót do 5 firm. W terminie wpłynęła jedna oferta od firmy Zakład Remontowo - Budowlany REMDACH Andrzej Gosiewski, Piątnica Poduchowna, Pęza 1.

W dniu 28.06.2013 dokonano odbioru wykonanych prac.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

4.Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2
PLAN-50.000 zł

Kosztorys inwestorski wynosi ponad 1 mln. zł. Ze względu na ograniczone możliwości budżetu nie dojdzie do realizacji zadania w tym roku.

5.Wykonanie ścianki działowej PP 5
PLAN- 34.685 zł

Inwestycja będzie realizowana w II półroczu 2013 r.

6.Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym PP Nr 14

PLAN- 66 565 zł

Ogłoszono II przetarg nieograniczony  na wykonanie platformy schodowej i wymianę nawierzchni dojść do budynku. Rozstrzygnięcie przetargu w dniu 19.07.2013 r.

Rozdział 80120    Licea Ogólnokształcące

1.Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym 
PLAN – 985 023 zł

Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej w 2012 r.  W maju br . Miasto Łomża złożyło stosowny wniosek o dofinansowanie dla zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Kwota wnioskowanego dofinansowania – 1.840.000 zł.

Na podstawie umowy nr 340/2012 WIN.272.1.33.2012 z dnia 29.10.2012 r. oraz aneksu nr 1 i aneksu nr 2, Wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. INWESTPROJEKT zrealizowało pełnobranżową dokumentację zawierającą Projekt Budowlany i Wykonawczy obiektu. Prace wykonano w terminie 15.05.2013 r. Wartość opracowania: 84 808,50 zł.

W dniu 14.06.2013 r. Miasto Łomża uzyskało pozwolenie na budowę obiektu.

Zadanie realizowane było z budżetu 2012 r. - ujęta w wykazie wydatków niewygasłych z upływem roku 2012 dział 801 rozdział 80120 § 6050.

W dniu 29.07.2013 r. ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej przy II LO.

2. Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku III LO.
PLAN- 150.000 zł

Ogłoszono przetarg na wykonanie wymiany instalacji kanalizacyjnej i robót towarzyszących. Rozstrzygnięcie nastąpi  w dniu 15.07.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

3. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich (II LO)
PLAN- 200.000 zł

Dyrektor II LO złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek oceniono pozytywnie, ale z braku środków nie otrzymał dofinansowania. Do przetargu przystąpiło 4 firmy. Wybrano najtańszą ofertę firmy MARTECH Mariusz Chludziński, ul. Wiosenna 39, Łomża, cena oferty 178 474,13 zł

Podpisano umowę i wykonawca przystąpił do wykonywania prac.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe

1.Modernizacja  sali gimnastycznej (Zespół Szkół Weterynaryjnych 
i Ogólnokształcących).
PLAN – 200.000 zł

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji ścian fundamentowych i dachu, oraz wymianę stolarki okiennej. Rozstrzygnięcie w dniu 12.07.2013 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

1.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG
PLAN-763.110 zł

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

2.Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZSzDiG
PLAN-134.690 zł

W poz. 1 i 2 jest to projekt unijny „Technik Geodeta Twój Wymarzony Zawód”. Projekt realizowany przez ZSDiG .Jest w trakcie realizacji. Wydatki do realizacji w II półroczu br.

3.Projekt unijny „Bezpieczna żywność od pola do stołu” realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7
PLAN- 0 zł

Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-IV TW ora II-III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (136 uczniów). Celem głównym projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na kierunku technik weterynarii oraz TŻiUG w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez prowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 136 uczniów. Działania, które będą realizowane w projekcie to: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dodatkowe zajęcia ukierunkowanymi na rozwój kompetencji kluczowych, Wyjazdowe warsztaty szkoleniowe w gospodarstwie agroturystycznym , praktyki zawodowe. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 r.

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1. Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie bursy (Bursa Szkolna Nr 1)
PLAN- 106.200 zł

Wykonawcę robót Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża wyłoniono w przetargu nieograniczonym na podstawie kryterium najniższa cena. Wartość oferty 99.390,67 zł. Prace wykonano w terminie umownym. Protokół odbioru robót spisano dnia 29 maja 2013 r.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 99.390 zł.

2. Zakupy inwestycyjne-Bursa nr 2
PLAN- 6.200 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków za  6.200 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

1.Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin
PLAN- 407.750 zł

W pierwszym półroczu br. zostały zakończone prace naprawcze dot. kwatery na odpady innej niż niebezpieczne w zakresie wymiany warstwy filtracyjnej. Roboty zostały zakończone w dniu 30.05.2013 r. Projekt na etapie rozliczenia końcowego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Wykonanie na 30.06.2013 r. – 407.745 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C. Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul.Żabiej
PLAN – 200.000 zł

- W dniu 15 marca 2013 r odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na  remont linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Giełczyńskiej i Placu Niepodległości. Wpłynęły 2 oferty spośród których wybrano najkorzystniejszą -  Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Sienicki ul. Żabia 6, 18-400 Łomża z ceną brutto141 546,43 złotych. W dniu 08.04.2013 podpisano umowę z w/w Wykonawcą z term inem realizacji do 15.07.2013 roku. Zadanie wykonane w terminie.

- W dniu 5.03.2013 r. wysłano zaproszenia do złożenia ofert na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia sięgacza ulicy Żabiej. Wpłynęło dwie oferty, z których wybrano ofertę z najniższą ceną, tj 22.017 zł złożoną przez przez PIE Jankowski, Sienicki ul. Żabia 6, 18-400 Łomża. Termin realizacji do 31.07.2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Rozdział 90095  Pozostała działalność

1. Hala targowa przy Starym Rynku  - opracowanie dokumentacji technicznej

PLAN – 30.000 zł

Od stycznia  2013 r. trwa kontynuowanie prac projektowych w oparciu o wybrany przez Miasto, w listopadzie 2012 r. wariant koncepcji nr VII. W dniu 04.02.2013 r. do projektu zostało wprowadzonych kilka zmian-uwag na wniosek Muzeum Płn. - Mazowieckiego - rozszerzających zakres projektu głównie w zakresie branży elektrycznej. W dniu 27.02.2013 r. wszedł w życie aneks nr 1 do umowy zgodnie z którym został przedłużony okres realizacji (do 14.10.2013 r.) przede wszystkim w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, które zmieniły zasadniczo program funkcjonalno - użytkowy. Przewidziane zostały do opłaty (zgodnie z uzgodnieniami projektanta z Prezydentem) wykonane części składowe opracowania proj. - jak prace koncepcyjne, ekspertyza techniczna.

W pierwszym półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków.

Dział 921 Kultura  i ochrona  dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

1.Zakup busa dla Teatru
PLAN- 120.000 zł

Obecnie jest organizowany przetarg na dostawę Busa. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br.

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

1.Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PLAN – 650.000 zł

Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę siedziby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży na potrzeby działalności kulturalnej. Zostanie przeprowadzona pełna modernizacja infrastruktury technicznej wraz z wprowadzeniem współczesnych technologii sceny i nowych multimedialnych technik przekazu. Planowane działania w ramach przedsięwzięcia: prace budowlano-instalacyjne, wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne wyposażenie technologiczne, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Planowana jest realizacja w latach 2013-2015. Planowany koszt całkowity 8 mln zł.

Jednostką projektową, która została wybrana na podstawie postępowania przetargowego w roku 2012 jest: Pracownia Projektowa Architektury i Akustyki SOUND&SPACE z Poznania.

Od początku roku 2013 trwała końcowa faza prac związanych z ukończeniem całości opracowania, przypadającego na dzień 14.02.2013 r. (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy - zawartym w listopadzie 2012 r.). W międzyczasie powstała potrzeba wykonania tzw. etapowania robót w procesie realizacji przebudowy budynku sali widowiskowej w związku z przydzieleniem w budżecie Miasta kwoty 350 tys. zł na całą inwestycję do zrealizowania w  2013 r. Miasto zawarto z projektantem aneks nr 2 do umowy, wydłużający czas wykonania opracowania proj. do 30.04.2013 r. Projekt został ukończony z 8-dniowym poślizgiem - uzyskanie uzgodnienia ZUDP nastąpiło w dniu 09.05.2013 r. Weryfikacja projektu trwała do dnia 18.06.2013 r. Na dzień dzisiejszy pozostała do rozwiązania kwestia zakresu I etapu robót branży sanitarnej. W tej sprawie zaplanowane jest spotkanie  z udziałem Projektanta w dniu 07.08.2013 r.

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
PLAN- 90.000 zł

W pierwszym półroczu 2013r. ogłoszono ofertę na zakup fortepianu celem dokonania wyboru najkorzystniejszej ceny.

Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r. zgodnie z poniższym planem inwestycyjnym:

1.Dotacja celowa z budżetu miasta  na finansowanie zakupów inwest.  90.000 zł

2.Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zakupów inwest. 100.000 zł

Rozdział  92118  Pozostała działalność

1. Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży

PLAN-100.000 zł

Zakupy wyposażenia do wystaw stałych zgodnie z planem są w trakcie realizacji i będą finansowane w II półroczu 2013 r. W I półroczu 2013 r. były prowadzone prace związane  z konserwacją muzealiów do wystawy stałej "Lamp naftowych" oraz rzeźb drewnianych do wystawy stałej "Dawna rzeźba ludowa na Mazowszu Północno-Wschodnim". W tym okresie zakończono scenariusz i wybór eksponatów wystawy rzeźby oraz zlecono wykonanie projektu aranżacji i konstrukcji tej wystawy. Umowa zawarta była do dnia 28.06.2013 r. Po otrzymaniu dokumentacji, w dniu 01.07.2013 wysłane zostało zapytanie o cenę dotyczącą realizacji projektu. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 22.07.2013 r. Kolejnym krokiem będzie  przystąpienie do realizacji aranżacji wystawy Lamp naftowych, a po wyłonieniu wykonawcy do realizacji ekspozycji Rzeźby ludowej. Prowadzone są prace przygotowawcze dotyczące projektu aranżacji wystawy stałej bursztynu kurpiowskiego. Wydatkowanie przyznanych środków finansowych w wysokości 100.000 zł nastąpi do 31.12.2013 r.

Dział 926  Kultura fizyczna

Rozdział 92604  Instytucje kultury fizycznej

1.Wykonanie przyłącza energetycznego do Białego Orlika na ul. Katyńskiej 3 w Łomży

PLAN- 30.000 zł

Przyłącze energetyczne zostanie wykonane w II półroczu 2013 r.

2. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR)
PLAN- 19.000 zł

Wykonano dostosowanie rowu z wodą na torze do biegu z przeszkodami na stadionie do aktualnie obowiązujących przepisów . W I półroczu opłacono kwotę  738,00 zł. Pozostała kwota z faktury (na sumę 18.044,10 zł) zostanie opłacona w II półroczu po usunięciu usterek.

Na podstawie danych Wydziału Inwestycji oraz informacji z  WRF i  WSB

V. Wydatki niewygasające

1. Wydatki inwestycyjne

Uchwałą nr 280/XXXII/2012 z dnia 28 grudnia 2012r Rada Miejska  Łomży  określiła wielkość wydatków niewygasających budżetu miasta w 2012 r na łączną kwotę  8 404 073 zł , w tym wydatki inwestycyjne na kwotę  8 002 570 złotych oraz  bieżące na kwotę 401 503 złotych.

W okresie I półrocza br .finansowano poniesione nakłady inwestycyjne na łączną kwotę

3 513 492,14zł co stanowi 43,95% planu wydatków niewygasających. Kwota 4 489 077.86 złotych  niewykorzystanych środków z tych wydatków do 30.06.2013 r została przekazana na dochody budżetu miasta na 2013 r .strona wydatkowa budżetu miasta została zwiększona o kwotę

4.489 077,86 złotych  na realizację zobowiązań,które nie zostały zakończone w ramach  wydatków niewygasających.

Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo- finansowego wydatków niewygasających na 30.06.2013r. zawarta jest w załączniku nr 7.

Dział 600   Rozdział 60003 Targowisko miejskie

Przetarg wygrała firma "MASBUD" INVEST Sp. z o.o. Suwałki,i za kwotę brutto  8 286 000,01 zł, umowa została zawarta w dniu 31.12.2012 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 7 stycznia 2013 r. Ze względu na warunki atmosferyczne roboty zostały faktycznie rozpoczęte w dniu 17.04.2013 r. (wpis w dzienniku budowy o rozpoczęciu robót ziemnych). W międzyczasie trwały czynności zmierzające do zapewnienia zabezpieczenia prawnego i finansowego inwestycji (umowy cesji z podwykonawcami). Opóźnienie w rozpoczęciu prac wpłynęło na niewykorzystanie środków zabezpieczonych w postaci wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 roku. Do 30.06.2013 r. wykorzystano 1 092 611,10 zł, pozostałą kwotę 2 665 366,90 zł przekazano na dochody, a następnie na zadanie „Targowisko miejskie” w budżecie 2013 r.

Dział 600   Rozdział 60015  Inwestycje zgłaszane do funduszy UE i innych funduszy

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej na odcinku od ronda Solidarności do ronda na Szosie do Mężenina.

Termin wykonania dokumentacji na ul. Zawadzką przez firmę KOMI z Białegostoku określony jest w umowie z 2012 r. na 30.09.2013 r. Zapłata za opracowanie powyższej dokumentacji (199.260 zł) nastąpi po jej dostarczeniu i sprawdzeniu, środki na ten cel zabezpieczone w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. do 30.06.2013 r. nie zostały wykorzystane i przeniesiono je na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

- Wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży.

Dokumentację wykonała firma LISPUS Marcin Dobek z Lublina, za opóźnienie w jej dostarczeniu naliczono kary umowne.

Dział 600   Rozdział 60015  Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap – 2013 r.

- Niewykorzystane środki  zabezpieczone na zapłatę za zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina zgodnie z zawartą w 2012 r. umową z PGE Dystrybucja O/Białystok (6765 zł) przekazano na dochody a następnie na zadanie inwestycyjne w 2013 r.

- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na dokumentację na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1,2,3,4 zostały wykorzystane.

- Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających na budowę zasilania oświetlenia ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego zostały wykorzystane.

Dział 600   Rozdział 60016 Przygotowanie inwestycji w tym współfinansowanych przez UE

- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Piwnej

Z uwagi na niezależne od woli stron wydłużające się procedury administracyjne, w szczególności uzyskanie decyzji wodnoprawnej w dniu 29.05.2013 roku został podpisany aneks z Wykonawcą dokumentacji Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej PIK Bronisław Leniec Pisz, z terminem wykonania 15.07.2013 r. Dokumentacja została przekazana w terminie, po jej sprawdzeniu złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony zostanie przetarg na jej budowę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z umową wynosi 15.375 zł. Niewykorzystane środki przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie Budowa ulicy Piwnej w budżecie br.

2. Opracowanie dokumentacji na ul. Kamienną, Rubinową, Szafirową i Turkusową

Dokumentacje na w/w ulice oprócz Kamiennej zostały dostarczone w terminie umownym.

Projektant nie może dokończyć projektowania ze względu na niezgodności w dokumentacji geodezyjno-prawnej, która wynikła z toczących się postępowań sądowych. Środki zabezpieczone na zapłatę w wysokości 48.620 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowanych przez UE.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic os. Wschód

Termin umowny wykonania został zmieniony na 31.10.2013 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę określenia zakresu usunięcia kolizji linii energetycznych z projektowanymi ulicami na osiedlu Wschód, środki na zapłatę w wysokości 136.530 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r., w tym współfinansowanych przez UE.

4. Wykonanie dokumentacji na ul. Browarną

Niewykorzystane środki w wysokości 7.380 zł przeniesiono na dochody a następnie na zadanie w budżecie 2013 r.,  w tym współfinansowanych przez UE. Powyższa kwota do zapłaty po dostarczeniu przez firmę Egis pozwolenia wodnoprawnego na most na rzece Łomżyczce.

Dział 600   Rozdział 60016 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap

Niewykorzystane  środki przeniesiono na dochody.

Dział 600  Rozdział 60016 Modernizacja ul. Krzywe Koło- przygotowanie dokumentacji

Termin umowny wykonania został zmieniony na 31.08.2013 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień zakresu przebudów  linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz zakresu modernizacji schodów (konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych). Ze względu na warunki techniczne wydane przez PGE zachodzi konieczność zlecenia dodatkowego opracowania na przebudowę trzynastu przyłączy energetycznych w związku z likwidacją napowietrznej linii komunalnej. Niewykorzystane środki w wysokości 39.975 zł przeniesiono na dochody, a następnie na zadanie w budżecie 2013 r.,  w tym współfinansowane przez UE

Dział 600 Rozdział 60016 Modernizacja  ulicy  Śniadeckiego

Inwestycja realizowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży . Całkowity koszt realizowanych robót wynosi 527 047 zł. Termin realizacji zadania ustalono na dzień 30.09.2013 r. ze względu na przedłużającą się przebudowę sieci ciepłowniczej wykonywanej przez MPEC Na koniec czerwca wykonano 429 200,05zł. Pozostała kwota 97 846,95 zł przeniesiona została na dochody, a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

Dział 630 Rozdział 63003 Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 10,92 zł przeniesiono na dochody.

Dział 630 Rozdział 63095 Domek Pastora  w Łomży

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700  Rozdział 70095 Opracowanie dokumentacji technicznej budynku komunalnego

Dokumentacja została dostarczona w terminie umownym. Środki na zapłatę powyższego zobowiązania zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., w związku  z niewykorzystaniem ich do 30.06.2013 r. ze względu na potrzebny czas na sprawdzenie dokumentacji przeniesiono je na dochody, a następnie na zadanie 2013 r.: Budowa budynku komunalnego.

Dział 710    Rozdział 71095  Park Przemysłowy Łomża – I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża – I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości

Umowny termin wykonania i przekazania Miastu ukończonej i kompletnej dokumentacji przypadający na 05.07.2013 r. - został dotrzymany. Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody. Koszt opracowania dokumentacji pokryje Park Przemysłowy Łomża.

Dział 750    Rozdział 75023  Remont sali operacyjnej Urzędu Miejskiego

Zabezpieczone środki w postaci środków niewygasających 159.285 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750    Rozdział 75023 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Niewykorzystane do 30.06.2013 r. środki przeniesione zostały na dochody.

Dział 801 Rozdział 80101 Opracowanie dokumentacji techn. na boiska SP 10 /PG2

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 8.856 zł, pozostałą kwotę 34.894 zł przeniesiono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80120 Remont i modernizacja ZSO (I LO)

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 482,11 zł przeniesiono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80120  Opracowanie dokumentacji techn. na boiska ZSMiO, ZSWiO

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 18.327 zł, pozostałą kwotę 62.923 zł przeniesiono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80120  Opracowanie dokumentacji techn. sali sportowe przy II LO

Za opracowanie zapłacono zgodnie z umową kwotę 84.808 zł, pozostałą kwotę 1.291,50 zł przeniesiono na dochody.

Dział 801 Rozdział 80195  Opracowanie dokumentacji techn. na modernizację i termomodernizację przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach

1.Dokumentację techniczne na termomodernizację budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8  - dokumentacje zostały dostarczone z opóźnieniem, po ich sprawdzeniu, przy rozliczeniu końcowym  naliczono kary umowne. Środki na zapłatę powyższych zobowiązań 129.150 zł zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. , w związku z przeniesieniem ich na dochody konieczne było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu: Rozdział 80104 Przedszkola – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

2.Wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy PP nr 2

Niewydatkowana kwota w wysokości 2.650 zł została przeniesiona na dochody.

Dział 854 Rozdział 85410 Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej nr 1

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 Rozdział 90015 Przebudowa napowietrznej linii SN w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej

Środki zabezpieczone w postaci wydatków niewygasających wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 Rozdział 90095 Hala targowa na Starym Rynku

W związku z przedłużającym się procesem zmierzającym do opracowania  programu funkcjonalnego hali aneksowano termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.10.2013 roku. Wysokość zwiększanych środków na zadaniu odpowiada środkom zabezpieczonym na opłatę przedmiotowej dokumentacji w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r. ( przenoszonym z dniem 30.06.2013 r. na dochody)

Dział 900 Rozdział 90095 Rewitalizacji parku Jana Pawła II

W dniu 04.01.2013 r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z BD Projekt Piotr Doniec Warszawa. Termin wykonania dokumentacji 30.05.2013 r. Zgodnie z umową projektant w dniu 15.02.2013 r przedstawił do akceptacji trzy koncepcje parku. Po wybraniu koncepcji z uwzględnieniem uwag wniesionych przez Miasto, w dniu 08.04.2013 r projektant przedstawił ostateczną koncepcję i prośbę o aneksowanie terminu końcowego umowy do 28.06.2013 r. Miasto Łomża zgodziło się aneksem na przedłużenie terminu do 20.06.2013 r. Z uwagi na przydłużający się okres oczekiwania w PGE na warunki przyłączenia do sieci energetycznej, które projektant otrzymał w dniu 18.06.2013 r, Biuro Projektów kolejnym pismem wystąpił o przedłużenie terminu końcowego umowy do 15.07.2013 r.  W dniu 20.06.2013 r został podpisany aneks nr 2 przedłużający  termin końcowy umowy do 15.07.2013 r.

Koszt opracowania dokumentacji 67.404 zł. Środki niewykorzystane do 30.06.2013 r. przeniesiono na dochody a następnie na utworzone zadanie inwestycyjne w budżecie 2013 r.

Dział 921 Rozdział 92108 Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej

Dokumentacja została dostarczona i po sprawdzeniu wyznaczono termin na jej poprawienie. Projektant zgodził się bez dodatkowego wynagrodzenia zetapować projekt przebudowy.  Środki na zapłatę powyższego zobowiązania (148.092 zł) zabezpieczone były w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., W związku z przeniesieniem ich na dochody koniecznym było zwiększenie środków w wyżej określonej wysokości na zadaniu Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży.

2. Wydatki bieżące

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydział Architektury i Budownictwa w budżecie miasta na 2013r. na potrzeby realizacji zadań z zakresu prowadzenia polityki planistycznej miasta zaplanował  kwotę w wysokości 55 472,00 zł, z wydatków niewygasłych.

Zrealizowano z powyższych środków:

- wykonanie opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia 10.06.2011r. na opracowanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym - wydatkowano kwotę 6 150,00 zł,

- VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4/WAB/11 z dnia 02.06.2011r. na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej i Łukasińskiego - wydatkowano kwotę 4 182,00 zł.

Razem wydatkowano kwotę 10 332,00 zł.

Pozostała kwota 45 140,00 zł przewidziana do wykonania do dnia 30 czerwca 2013r. nie została wydatkowana (kwota 13 420,00 zł zarezerwowana na realizację umowy nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009r., dotyczącej sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łomża oraz kwota 31 720,00 zł  zarezerwowana na realizację umowy nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r., dotyczącej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia – Obszar P1).

Środki nie zostały wydatkowane ze względu na konieczność dokonania ponownych uzgodnień i opinii z wprowadzeniem niezbędnych zmian oraz dostosowanie i uzupełnienie projektu studium zgodnie z zaleceniami MKUA.

Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność

Monitorowanie oraz sporządzanie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia - Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży.

Miasto Łomża zawarło umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „ Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży”. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest konieczność sporządzania rocznych raportów z  osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia oraz raportów z weryfikacji raportów z monitorowania przez okres 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki wysokości 5 535,00 zł z wydatków niewygasłych.

Dział 854 Rozdział 85415 Stypendia Prezydenta Miasta

W zakresie wydatków niewygasających z 2012r. wypłacono stypendia Prezydenta Miasta na łączną kwotę 65 710,00 zł za szczególne osiągnięci sportowe i naukowe pozostałych z 2012 roku.

Dział 921 Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

Otwarcie ofert przetargowych na wykonawstwo nastąpiło w dniu 02.04.2012 r. Na przetarg wpłynęło trzy oferty – po ich ocenie wybrano ofertę firmy: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. z siedzibą w Warszawie, oddział w Białymstoku.

W dniu 15.05.2012 r. została zawarta umowa na roboty budowlane z w/w firmą na kwotę brutto 425 503,64zł i terminem realizacji do 14.08.2012 r.

W dniu 21.05.2012 r. został przekazany plac budowy dla PPKZ S.A.  Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych podpisano aneks do umowy przedłużający termin zakończenia robót do  10.10.2012 r. Wykonawca mimo ciągłych monitów o przyspieszenie tempa - nie zakończył robót w aneksowanym terminie. PPKZ S.A. wystąpiły z wnioskiem o przedłużenie zakończenia robót do dnia 15.12.2012 r. Po rozmowach Wykonawca uzyskał wstępną zgodę na przedłużenie zakończenia robót do 15.12.2012 r.

PPKZ zeszły z placu budowy – rozpoczęto procedurę rozliczania PPKZ: 31.12.2012 r. zakończyła prace komisja inwentaryzacyjna, w dniu 15.01.2013 r. przejęto od PPKZ plac budowy.

W dniu 25.01.2013r. plac budowy przekazano Wykonawcy „Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej Wszeborowski, 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 82”  wybranego w przetargu nieograniczonym w celu dokończenia robót.

Roboty zostały odebrane od Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków, Andrzej Wszeborowski, 18-400 Łomża, ul. Al. Piłsudskiego 82”  bezusterkowo .

Wydatki bieżące na kwotę 273 310,00zł z paragrafu 4270, dział 921, rozdział 92120 zostały opłacone w następujący sposób:

- dla PPKZ  kwota (116 068,30zł + 2 731,12zł)                                         118 799,42zł

- dla ROBi KZ A. Wszeborowski kwota (53 369,90zł + 101 140,68zł)      154 510,58zł

Razem             273 310,00zł

Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność

Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1.

Miasto Łomża zawarło umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania: „Instalacje solarne w obiektach użyteczności publicznej w Łomży – I etap”. Jednym z warunków udzielenia dotacji jest konieczność składania sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji. W I półroczu 2013 roku poniesiono wydatki wysokości 1 476,00 zł z wydatków niewygasłych.

VI. Wykonanie zadań zleconych

W zakresie realizacji planów finansowych zadań rządowych i zleconych z administracji rządowej, budżet miasta na 01.01.2013r. zakładał plan dochodów i wydatków w wysokości 20 749 451,00 zł (jest to kwota niższa o 159 488,00 zł w porównaniu do roku 2012). Podział na zadania powiatu i gminy w latach 2012-2013 przedstawia wykres poniżej.

Wykres: Plan dochodów i wydatków zadań zleconych na dzień 01.01 w latach 2012 2013.

W trakcie I półrocza 2013r. dokonano zmian w planowanej wielkości dotacji celowych, w wyniku których zwiększono je o 563 981,00 zł, z tego na zadania zlecone powiatu zwiększono o 356 554,00 zł do kwoty 6 803 654,00 zł, zaś na zadania zlecone gminy o 207 427,00 zł do kwoty 14 509 778,00 zł.

Do końca czerwca 2013r. otrzymano dotacje celowe w kwocie 12 455 496,49 zł, co stanowi 58,44% wielkości planowanej, w tym na zadania zlecone gminy – 8 475 034,47 zł, zadania powiatu – 3 980 462,02zł.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2013 r.

Tabela: Otrzymane dotacje na zadania zlecone gminy za I półrocze 2013 r.

Łącznie na zadania rządowe i zlecone wydatkowano kwotę 11 626 325,01 zł, co stanowi 54,55% planu oraz 93,34% wielkości przekazanych dotacji. Wykonanie zadań powiatu ukształtowało się na  poziomie 53,74% planu, a otrzymane dotacje zrealizowano w 91,86%. Z kolei zadania gminy wykonano w 54,93%, a otrzymane dotacje zrealizowano w 94,04%. Poniesione wydatki na zadania zlecone powiatu i gminy przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone powiatu za I półrocze 2013r.

Tabela: Wykonanie wydatków na zadania zlecone gminy za I półrocze 2013 r.

Wysokość otrzymanych dotacji na realizację w/w zadań oraz poniesionych wydatków przedstawiona została w załącznikach do niniejszego Zarządzenia. Merytoryczny opis realizowanych zadań ujęty został w opisie wydatków bieżących w poszczególnych działach.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

Uchwalony budżet na 2013 rok określił przychody i rozchody samorządowych zakładów budżetowych na kwotę 35 326 398 złotych. W ramach osiągniętych przychodów założono wpływy z tytułu dotacji przedmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w kwocie 6 310 000 złotych, co stanowi 17,86% przychodów ogółem. Realizacja planu finansowego zakładów budżetowych na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan przychodów | w tym dotacja | Wykonanie przychodów na 30 06 2013 | Plan rozchodów | Wykonanie rozchodów na 30 06 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPK | 9 626 398 | 4 810 000 | 4 880 868,55 | 9 626 398 | 4 335 463,02 |
| MPGKiM | 25 700 000 | 1 500 000 | 13 366 450,46 | 25 700 000 | 12 668 069,68 |
| Razem | 35 326 398 | 6 310 000 | 18 247 319,01 | 35 326 398 | 17 003 532,70 |

Wykonanie przychodów wynosi 18 247 319,01 zł, co stanowi 51,65% planu, natomiast wykonanie rozchodów wynosi 17 003 532,70 zł, co stanowi 48,13% planu. Przekazana dotacja w kwocie 2 754 980 zł stanowi 15,10% osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia się następująco:

1) MPK

W I półroczu 2013r. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży świadczyło usługi w zakresie lokalnego  transportu pasażerskiego na terenie miasta Łomży oraz sąsiednich gmin Łomża, Nowogród, Piątnica i Wizna.

W celu zwiększenia wpływów własnych świadczono usługi w zakresie wynajmów autobusów dla przejazdów zamkniętych i  usług reklamowych.

| Tabela 1. Wykonanie podstawowych wskaźników ekonomiczno- finansowych w I półroczu 2013 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
| 1. | Wpływy ze sprzedaży biletów | 2 097 059,00 |
| 2. | Wpływy z wynajmu ,reklam | 55 281,00 |
| 3. | Pozostałe wpływ | 275 709,00 |
| 4. | Razem wpływy własne | 2 428 049,00 |
| 5. | Wpływy własne z amortyzacją | 2 475 889,00 |
| 6. | Dotacja z budżetu | 2 404 980,00 |
| 7. | Koszty ogółem | 4 287 623,00 |
| 8. | Koszty z amortyzacją | 4 335 463,00 |
| 9. | Wsk. pokrycia kosztów wpływami własnymi | 57,11% |
| 10. | Zatrudnienie ogółem | 96 osób |
|  | w tym: kierowców | 58 osób |
| 11. | Ilość przejechanych wozokm | 877 531 |
| 12. | Koszt 1-go wozokm | 4,89 zł |
| 13. | Koszt 1-go wozokm z amortyzacją | 4,94 zł |
| 14. | Wskaźnik gotowości technicznej | 87,30% |

W I półroczu 2013 r. wystąpiła nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 545 405,00,00 zł. Po uwzględnieniu (statystycznie) kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z narzutami na to wynagrodzenie w wysokości 190 371,00 zł (1/2 planowanych kosztów) oraz mniejszych wpływów w II półroczu w  miesiącach, tj. lipiec, sierpień i grudzień, a także możliwego wzrostu cen paliwa, prognozuje się wynik finansowy na koniec roku na poziomie zerowym – przychody pokryją koszty. Osiągnięty po I półroczu 2013r. wynik finansowy (zysk znacznie większy niż w poprzednich latach) pokazuje, że na koniec roku nie powinna wystąpić strata. Ze względu na bardzo wysoki ujemny poziom środków obrotowych na początek roku 2013 osiągnięcie minimalnego zysku jest niezbędnym warunkiem na poprawę sytuacji MPK, a tym samym przetrwanie na rynku.

Realizacja planu finansowego w poszczególnych paragrafach w zł.

| Przychody |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| paragraf |  | plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 0830 | przychody z usług | 4 206 448 | 2 152 340 | 51,17% |
| 2650 | dotacja przedmiotowa | 4 810 000 | 2 404 980 | 50,00 % |
| 0920;0970 | pozostałe paragrafy | 515 000 | 275 709 | 53,54% |
|  | Pokrycie amortyzacji | 94 950 | 47 840 | 50,38% |
| Razem: |  | 9 626 398 | 4 880 869 | 50,70% |
| Koszty |  |  |  |  |
| paragraf |  | plan | wykonanie | wskaźnik wykonania |
| 4010 | wynagrodzenie | 4 048 738 | 1 980 336 | 48,91% |
| 4040 | wynagrodzenie dodatkowe | 314 390 | 0 | 0 |
| 4170 | wynagrodzenie bezosobowe | 5 000 | 3 823 | 76,46% |
| 4110; 4120; 4780 | narzuty na wynagrodzenia | 860 534 | 376 934 | 43,80% |
| 3020 | wydatki nie zalicz do wynagrodzeń | 71 000 | 13 031 | 18,35% |
| 4440 | odpis na f-sz socjalny | 152 335 | 105154 | 69,03% |
| 4210; 4260 | zużycie materiałów i energii | 3 492 864 | 1 472 570 | 42,16% |
| 4300 | usługi pozostałe | 336 811 | 231 898 | 68,85% |
| 4480; 4500 | podatki i opłaty na rzecz j.s.t. | 147 260 | 74 702 | 50,73% |
| 4520;4140 | ochrona środowiska i PFRON | 45 206 | 3 117 | 6,90% |
| 3050, 4280, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430,4580,4610 | Pozostałe | 57 310 | 26 058 | 45,47% |
|  | Amortyzacja | 94 950 | 47 840 | 50,38% |
| Razem: |  | 9 626 398 | 4 335 463 | 45,03% |

Przychody w stosunku do planu wykonano w 50,70%, koszty zaś w 45,03%. Mniejsze wykonanie kosztów o 4,97%  do planu wynika głównie z § 4210 zużycie materiałów, spowodowały to stabilne ceny paliwa w I półroczu, oszczędna gospodarka paliwowa,  oraz planowane w większości w II półroczu wydatki eksploatacyjne (przeglądy,  wymiany oleju,  filtrów, opon itp.)

Rozbieżności w wykonaniu pozostałych paragrafów wynikają ze specyfiki  działalności zakładu, gdzie rozkład w ciągu roku zarówno przychodów jak i kosztów nie jest równomierny w poszczególnych paragrafach. Wakacje oznaczają dla firmy drastyczne zmniejszenie wpływów, zaś okres zimowy znaczący wzrost  kosztów eksploatacji. Dlatego dopiero podsumowanie całego roku daje właściwy obraz  działalności zakładu.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 303.336,07 zł, kwotę 17.490,98 zł stanowią należności wymagalne w tym: 15.792,34 zł z tytułu dostaw i usług i pozostałe 1.698,64 zł. Kwota 12.059,19 zł zostanie opłacona w II półroczu.

Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 922.245,69 zł, nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków  pieniężnych  na koniec I półrocza wynosi 94.335,40 zł w tym : w kasie 19.679,75zł. Saldo  kasy wynika ze sprzedaży biletów miesięcznych 28 czerwca ( piątek) po południu i 29 czerwca w sobotę 2013r.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego - 852 579,00 zł i na koniec okresu – 307 173,00 zł.

Średnie zatrudnienie wynosi 96 osób i 96,3 etatu i zostało zmniejszone w porównaniu do stanu na 30.06.2012r. o 10 osób i 9,2 etatu.

2. MPGKiM

Przychody za I półrocze 2013r. osiągnęły wielkość  12.971.666,30 zł.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

1.      Gospodarka lokalowa                                   4.663.638,96   tj.  35,95 %

2.      Utrzymanie dróg                                            1.962.546,49  tj.  15,13 %

3.      Utrzymanie zieleni                                         1.329.639,43  tj.  10,25 %

4.      Oczyszczanie miasta                                    2.282.548,00  tj.  17,60 %

5.      Składowisko                                                  2.229.503,69   tj.  17,19 %

6.      Pozostałe przychody                                          23.248,82  tj.   0,18 %

7.      Targowiska Miejskie                                           51.167,59  tj.   0,39 %

8.      Dotacje                                                             350.000,00   tj.   2,70 %

9.      Odsetki                                                              79.373,32   tj.   0,61 %

Szczegółowe wykonanie obrazuje poniższa tabela.

§ Wyszczególnienie; plan na 2013; Wykonanie na 30.06.2013; % wykonania; Struktura wykonania. 0830; I. Wpływy z usług, w tym:; 24 050 000; 12 542 292,98; 52,2; 96,69. gospodarka lokalowa; 9 200 000; 4 663 638,96; 50,7; 35,95. oczyszczanie; 3 500 000; 2 282 548,00; 65,2; 17,60. składowisko (ZPiUO); 2 800 000; 2 229 503,69; 79,6; 17,19. zieleń; 2 700 000; 1 329 639,43; 49,2; 10,25. drogi; 5 700 000; 1 962 546,49; 34,4; 15,13. pozostałe; 30 000; 23 248,82; 77,5; 0,18. Targowiska Miejskie; 120 000; 51 167,59; 42,6; 0,39. 0920; II. odsetki; 150 000; 79 373,32; 52,9; 0,61. 2650; III. Dotacja; 1 500 000; 350 000,00; 23,3; 2,70. przedmiotowa (remonty); 1 400 000; 300 000,00; 21,4; 2,31. przedmiotowa (na nieściągalne należności); 100 000; 50 000,00; 50,0; 0,39. IV. Przychody bez amortyzacji; 25 700 000; 12 971 666,30; 50,5; 100. V. Koszty bez amortyzacji i zmniejszeń; 25 700 000; 12 225 901,07. Amortyzacja kosztowa i zmniejszenia; 0; 47 384,45. Podatek dochodowy; 0; 33 960,00. VI. Wynik netto( IV-V ); 0; 664 420,78.

Koszty za I półrocze 2013r. wyniosły 12.225.901,07zł (bez amortyzacji, zmniejszeń). Przedstawiają się one wg następującej struktury:

1. wynagrodzenia z pochodnymi                                     4.701.905,01  tj. 38,45 %

2. zakup energii                                                               2.288.156,05  tj. 18,72 %

3. materiały i wyposażenie                                              2.162.165,20  tj. 17,69 %

4. zakup usług pozostałych                                             1.227.513,89  tj.  10,04 %

5. zakup usług remontowych                                             504.133,62  tj.   4,12 %

6. opłaty i podatki na rzecz samorz. terytor.                    1.071.785,29 tj.    8,76 %

(za korzystanie ze środowiska, za składowisko)

7. pozostałe opłaty i wydatki                                               270.242,01 tj.   2,22 %

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela.

| § | Wyszczególnienie | plan 2013 | wykonanie I pół.2013 | % | Struktura wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200 000 | 93 330,14 | 46,7 | 0,76 |
| 4010 | wynagrodzenia | 7 395 000 | 3 855 228,05 | 52,1 | 31,53 |
| 4040 | dodatkowe wynagr. roczne "13" | 580 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 240 000 | 644 879,61 | 52,0 | 5,27 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 163 000 | 79 008,13 | 48,5 | 0,65 |
| 4140 | składki na PFRON | 30 000 | 16 577,00 | 55,3 | 0,14 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 40 000 | 7 600,00 | 19,0 | 0,06 |
| 4210 | materiały i wyposażenie | 4 200 000 | 2 162 165,20 | 51,5 | 17,69 |
| 4260 | zakup energii | 4 300 000 | 2 288 156,05 | 53,2 | 18,72 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 700 000 | 504 133,62 | 18,7 | 4,12 |
| 4280 | badania profilaktyczne | 20 000 | 9 242,00 | 46,2 | 0,08 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 050 000 | 1 171 357,46 | 57,1 | 9,58 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 7 000 | 2 130,89 | 30,4 | 0,02 |
| 4360 | opłaty z tytułu telefonii komórkowej | 30 000 | 13 992,47 | 46,6 | 0,11 |
| 4370 | opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej | 5 000 | 230,13 | 4,6 | 0,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 40 000 | 39 802,94 | 99,5 | 0,33 |
| 4410 | podróże służbowe, ryczałty sam. | 30 000 | 11 733,31 | 39,1 | 0,10 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki (ubezp. pojazdów) | 60 000 | 44 981,00 | 75,0 | 0,37 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 240 000 | 116 868,12 | 48,7 | 0,96 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 457 000 | 221 658,00 | 48,5 | 1,81 |
| 4500 | pozost. podatki na rzecz sam. teryt. | 23 000 | 13 441,00 | 58,4 | 0,11 |
| 4510 | opłata na rzecz budżetu państwa | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz sam. teryt. (za korzystanie ze środowiska, za składowisko) | 1 650 000 | 836 686,29 | 50,7 | 6,84 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i komornicze | 78 000 | 18 258,98 | 0,0 | 0,15 |
| 4700 | szkolenia | 40 000 | 24 556,40 | 61,4 | 0,20 |
| 4780 | fundusz emerytur pomostowych | 20 000 | 5 282,08 | 0,0 | 0,04 |
| 6080 | wydatki na zakupy inwestycyjne (własne środki) | 100 000 | 44 602,20 | 44,6 | 0,36 |
|  | Razem | 25 700 000 | 12 225 901,07 | 47,6 | 100,00 |
|  | umorzone należności, odsetki, odpisy aktualizujące | 0 | 4 792,02 | - |  |
|  | Ogółem | 25 700 000 | 12 230 693,09 | 47,6 |  |
|  | odpisy amortyzacyjne | 0 | 437 376,59 |  |  |
|  | suma | 25 700 000 | 12 668 069,88 |  |  |

Przeciętne zatrudnienie  w zakładzie wyniosło 209, wzrosło o 6 osób w stosunku do przeciętnego zatrudnienia na koniec 2012r. Wzrost zatrudnienia nastąpił z uwagi na zatrudnienie 2 osób do obsługi gospodarowania odpadami oraz uruchomienie II zmiany na składowisku.

Wynik finansowy

Zakład osiągnął dodatni wynik finansowy netto +664.420,78 zł. W stosunku do wyniku finansowego za I pierwsze półrocze 2012r. jest to zysk wyższy o 257 247,11 zł.

Stan środków obrotowych.

Zakład Budżetowy posiada dodatni stan środków obrotowych  706.922,86 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stan środków obrotowych jest wyższy o 312 931,54 zł.

Stan środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie wynoszą:                                               7.201,85

Środki pieniężne na rachunku bankowym:                             1.335.751,23

Zestawienie należności i zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie | należności | zobowiązania |
| --- | --- | --- |
| rozrachunki z tytułu dostaw w tym: | 2 148 621,96 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. pozostałych usług | 720 210,42 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. wywozu nieczystości | 520 514,53 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali | 1 501 048,91 | 0,00 |
| rozrachunki z tyt. najmu lokali w Hali Targowej | 7 320,78 | 0,00 |
| odpisy aktualizujące należności | -373 637,88 | 0,00 |
| nadpłaty | -226 834,80 | 0,00 |
| pozostałe rozrachunki w tym: | 20 494,55 | 845 110,56 |
| opłaty za korzystanie ze środowiska odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego | 0,00 | 529 313,62 |
| wadium, kaucje gwarancyjne za zabezpieczenie robót budowlanych | 0,00 | 104 781,10 |
| kaucje mieszkaniowe | 0,00 | 74 534,46 |
| administrowanie targowiskiem miejskim | 0,00 | 0,00 |
| VAT do rozliczenia w następnym miesiącu | 0,00 | 81 461,01 |
| pozostałe | 20 494,55 | 55 020,37 |
| rozrachunki publicznoprawne w tym: | 0,00 | 583 090,71 |
| podatek VAT |  | 91 170,00 |
| ubezpieczenia społeczne |  | 307 002,64 |
| ubezpieczenia zdrowotne |  | 82 896,57 |
| fundusz pracy |  | 22 644,76 |
| fundusz emerytur pomostowych |  | 1 708,74 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych |  | 77 668,00 |
| rozrachunki z tyt. dostaw | 0,00 | 1 223 038,54 |
| rozrachunki z tyt. wynagrodzeń | 0,00 | 287 974,10 |
| Ogółem: | 2 169 116,51 | 2 939 213,91 |

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.282.058,80 zł w tym:

1.      z tytułu najmu lokali mieszkalnych                                                1.126.381,02 zł

2.      z tytułu najmu lokali użytkowych                                                      57.337,23 zł

3.      z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów                                  92.580,23 zł

4.      pozostałe                                                                                             5.760,32 zł

Finansowanie inwestycji za 2013 r.  przedstawia się następująco:

Plan:

1.      dotacja celowa                                                                                          1.295.000,00

2.      środki własne                                                                                                100.000,00

## Razem:                                                                                                                1.395.000,00

Zakupy z dotacji celowej:

1. Projekt modernizacji budynku przy ul Krótkiej 16                                                                5.535,00

Zakupy z własnych środków:

1. Aktualizacja projektu wiata –składowisko                                                                1.500,00

2.  Serwer, oprogramowanie –rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych                       20.102,20

3.  Zabudowa śmieciarki                                                                                            23.000,00

Razem:                                                                                                                44.602,20

Należy podkreślić, iż pomimo zmniejszenia kwot dotacji na 2013r. w stosunku do 2012r. o 8,16% sytuacja finansowa MPGKiM jest stabilna. Odnotowano wyższy wynik finansowy, natomiast wzrost kwoty zobowiązań znajduje pokrycie w zwiększonym stanie środków obrotowych.

Zobowiązań wymagalnych zakład nie posiada, natomiast należności wymagalne wynoszą 1.282.058,80 zł w tym:

1.      z tytułu najmu lokali mieszkalnych                                                1.126.381,02 zł

2.      z tytułu najmu lokali użytkowych                                                      57.337,23 zł

3.      z tytułu wywozu i unieszkodliwiania odpadów                                  92.580,23 zł

4.      pozostałe                                                                                             5.760,32 zł

Finansowanie inwestycji za 2013 r.  przedstawia się następująco:

Plan:

1.      dotacja celowa                                                                                          1.295.000,00

2.      środki własne                                                                                                100.000,00

## Razem:                                                                                                                1.395.000,00

Zakupy z dotacji celowej:

1. Projekt modernizacji budynku przy ul Krótkiej 16                                                                5.535,00

Zakupy z własnych środków:

1. Aktualizacja projektu wiata –składowisko                                                                1.500,00

2.  Serwer, oprogramowanie –rozliczanie Wspólnot Mieszkaniowych                     20.102,20

3.  Zabudowa śmieciarki                                                                                            23.000,00

Razem:                                                                                                                 44.602,20

Należy podkreślić, iż pomimo zmniejszenia kwot dotacji na 2013r. w stosunku do 2012r. o 8,16% sytuacja finansowa MPGKiM jest stabilna. Odnotowano wyższy wynik finansowy, natomiast wzrost kwoty zobowiązań znajduje pokrycie w zwiększonym stanie środków obrotowych.

VIII. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych jest to zespół działań organizacyjnych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonany został na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.).

W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 06.02.2013 roku Nr WF/121w/2013 otrzymaliśmy informację o wysokości środków dla miasta Łomża. Wydzielone zostały środki na zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

Uchwałą Nr 293/XXXIV13 z dnia 27 lutego  2013 roku w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zatwierdzono „Plan podziału środków PFRON na  zadania ustawowe z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”.

# 1.  REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej / art. 12a/

Wpłynęło 6 wniosków na wartość 258.880,00 zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podpisano 4 umowy na wartość 133.000, zł, tj. konserwacja i naprawa poj. samochodowych, gabinet rehabilitacji leczniczej, centrum edukacyjno – szkoleniowe, terapia logopedyczno - pedagogiczna.

Wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę 133.000,00 zł.

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej /art. 26e/

Wpłynęło 7 wniosków o zwrot kosztów wyposażenia 17 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 749.911,00 zł. Podpisano 5 umów na utworzenie 6 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na wartość 181.000.00 zł, w tym: 3 stanowiska produkcyjne, 1 stanowisko - stolarz, 1- pomoc kuchenna, 1-administrator nieruchomości.

Wydatkowano środki w wysokości 35.000,00 zł. Pozostałe umowy w trakcie realizacji.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu. /art. 11/

Zawarto Porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację i finansowanie stażu dla

1 osoby bezrobotnej niepełnosprawnej – na kwotę 7.800,00zł.

Wydatkowano w I półroczu 2013 roku kwotę – 653,00 zł.

Na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości 330.000,00 zł, wydatkowano 168.653,00 zł co stanowi 51,1% przyznanego limitu.

# 2.  REHABILITACJA  SPOŁECZNA

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych / art.35a ust. 1 pkt 7 lit. a/

Wpłynęło 250 wniosków osób niepełnosprawnych, w tym 57 opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla 107 osób niepełnosprawnych na wartość 76.847,00 zł.

Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych  osobom niepełnosprawnym ,

w tym:

| dorosłe osoby niepełnosprawne |  | opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych |  | dzieci i młodzież niepełnosprawna |  | opiekunowie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 25 | 19.461 | 4 | 2.256 | 37 | 31642 | 27 | 15.438 |

Wydatkowano w I półroczu 2013 r. środki w wysokości 68.797,00,00 zł.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych / art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. D/

W I półroczu 2013r. wpłynęło 21 wniosków na ogólną wartość  171.918,00 zł.

Zawarto 11 umów o dofinansowanie na kwotę 56.979,00 zł.- umowy w trakcie realizacji.

Wypłacone dofinansowanie w I półroczu 2013 r. - 1 136,00 zł.

| Bariery architektoniczne |  | Bariery techniczne |  | Bariery w komunikowaniu się |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| - | -- | - | - | 1 | 1.136,00 |
| w tym dzieci |  | w tym dzieci |  | w tym dzieci |  |
| - | - | - | - | - | - |

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b/

Wpłynęło 6 wniosków na ogólną wartość 29.952,00 zł. Podpisano 2 umowy na kwotę dofinansowania 8.600,00 zł. Zrealizowano 1 umowę i wydatkowano środki PFRON w wysokości 2.600,00 zł.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze /art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c/

W I półroczu 2013 r. wpłynęło 169 wniosków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne na ogólną wartość – 111.212,00 zł, tym 8 wniosków na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na wartość 22.185,00 zł

Wypłacone dofinansowanie w I półroczu 2013 r. dla 161 osób niepełnosprawnych w wys. 76 378,00 zł

| Przedmioty ortopedyczne |  | Sprzęt rehabilitacyjny |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość osób | wartość | Ilość umów | wartość |
| 154 | 69.465,00 | 7 | 6.913,00 |
| w tym dzieci |  | w tym dzieci |  |
| 18 | 11.175,00 | - | - |

Dofinansowaniem objęto m in.: aparaty słuchowe z wkładkami usznymi, protezy piersi, buty ortopedyczne, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe, cewniki, wózki inwalidzkie,   proteza podudzia, łóżka rehabilitacyjne, rowery rehabilitacyjne.

Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zaplanowano środki w wysokości 348.489,00 zł, wydatkowano 148 911,00 zł co stanowi 42,73% przyznanego limitu.

3. Współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej /art. 35a ust.1 pkt 8/.

W Łomży działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 uczestników, który mieści się przy ul. Bernatowicza 3. Prowadzącym warsztat są Zakłady Spożywcze „BONA” Sp. z o.o – zakład pracy chronionej. Zajęcia odbywają się w 8 pracowniach terapeutycznych:

2 pracownie życia codziennego,

pracownia ceramiczno- plastyczna,

pracownia politechniczna,

pracownia rękodzieła artystycznego,

pracownia komputerowa

pracownia biologiczna

pracownia umiejętności i edukacji społecznych

Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania zmierzające do ogólnego rozwoju  i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości .

Na współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej przewidziano kwotę: 591.840,00 zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki PFRON w wysokości 295.920,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych środków.

Na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w  2013 r.

Ogółem przyznane środki PFRON  -  1 270 329,00 zł.

Wydatkowane                                    -   613 484,00 zł,

co stanowi 48,29% przyznanego limitu.

PROGRAMY CELOWE

Pozyskiwanie przez samorząd środków finansowych na realizację zadań służących wspieraniu osób niepełnosprawnych.

Złożyliśmy w 2013 roku wnioski do programu pn „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach:

obszar B – likwidacja barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania -  do programu przystąpiło

Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży.

obszar G – wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie

stanowisk pracy oraz samozatrudnienie – na wartość 165 000,00 zł.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” - skierowany do osób niepełnosprawnych

i realizowany jest w  10 zadaniach.

W I półroczu br. wpłynęło 27 wniosków. Zawarliśmy 12 umów, wypłacono dofinansowanie

na ogólną kwotę 15.358,00 zł. Pozostałe wnioski w trakcie realizacji.

ZAKOŃCZENIE

Budżet miasta Łomża za I półrocze 2013 roku realizowany był zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zgodnie z zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomża.

W przedstawionym okresie uzyskano dochody budżetowe w wysokości 145 380 237,63 zł, co stanowi 52,17% planu po zmianach według stanu na 30.06.2013 r. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 120 877 222,68 zł, co stanowi 39,59% planu po zmianach w/g stanu na 30.06.2013 r. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody budżetu były zrealizowane w 50,79% planu, natomiast wydatki wykonano w 41,35% planu.

Zrealizowane dochody bieżące stanowią 54,95% planu, natomiast wydatki bieżące stanowią 50,24% planu. Należy stwierdzić, że realizacja budżetu Miasta za I półrocze przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami, przy czym tempo realizacji planowanych dochodów bieżących było wyższe od tempa realizacji wydatków bieżących. Finansowa realizacja zadań majątkowych, ze względu na specyfikę zadań inwestycyjnych będzie miała miejsce w II półroczu 2013 r.

Pozytywną zmianę w realizacji budżetu za I półrocze odnotowano w zakładach budżetowych. Analiza porównawcza wykonania budżetu za I półrocze 2013 r. w stosunku do wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. wskazuje poprawę sytuacji finansowej w MPK.

Zadłużenie budżetu Miasta na dzień 30.06.2013 r. wyniosło 79 232 527,97 zł. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek na kwotę 3 962 655,00 zł. W I półroczu nie zostały zaciągnięte zobowiązania dłużne. Własne środki pozwoliły na zachowanie płynności finansowej.

Według stanu na dzień 30.06.2013 r. wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 24 503 014,95 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego nadwyżka budżetu wyniosła 17 174 298,25 zł.